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	от
	
	


ОТЧЕТ
о реализации в 2025 году муниципальной программы 
«Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»
I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы. 

Подпрограммы муниципальной программы «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» отсутствуют.
1.1. Результаты, достигнутые в рамках реализации муниципальной программы.

 
В 2025 году в рамках муниципальной программы «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация мероприятий по следующим направлениям:

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма».


В 2025 году выполнены работы по ремонту автомобильных дорог (в 2024 году были выполнены работы по ремонту проезда от торгового центра «Парма» до пр. имени М.В. Ломоносова, ремонт автомобильной дороги по ул. Матросова, восстановление асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по пр. Ленина у дома № 32 после ремонта водопровода, восстановление проезжей части автомобильной дороги по пр. Ленина напротив СК «Олимп» после ремонта водопровода):

· по пр. Ленина, ремонт въездов во дворовые территории, устройство подходов к пешеходным переходам на участке от ГБОУ АО «Коряжемский детский дом-школа» до МОУ «СОШ №7»;

· по пр. Ленина на участке от пересечения ул. Космонавтов до ГБОУ «Коряжемский дом-школа», ремонт съездов на пр. имени Ломоносова;

Также в 2025 году выполнен ремонт дорожного покрытия у здания № 14 по ул. Архангельской.
Выполнена работа по модернизации светофорного объекта, на перекрёстке ул. Ленина – ул. Космонавтов.
В летний период 2025 года выполнены работы по модернизации нерегулируемого пешеходного перехода на автомобильной дороге по ул. имени Дыбцына в районе домов №14 корп. 1 и 2.
Также выполнены работы по установке дорожных знаков на автомобильной дороге по улице Раздольной, Радужной, Спасской, Благовещенской, площади им. В.И. Ленина, пр. Ленина, ул. Строителей.

Выполнены следующие работы по повышению уровня эффективности работ по благоустройству, озеленению и поддержанию благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»:
Выполнены работы по обустройству наружного освещения проезжей части автомобильной дороги по ул. имени А.Г. Глейха (проезд 2 – от пересечения с пр. Ленина до границы с Котласским муниципальным округом), работы по устройству дополнительного наружного освещения на дворовой территории многоквартирных домов № 5 и 7 по ул. имени М.Х. Сафьяна, а также  работы по замене опоры наружного освещения на перекрестке ул. имени Дыбцына с ул. Матросова и по проспекту Ленина, д. 46.
Заключены и оплачены следующие муниципальные контракты и соглашения на предоставление субсидии из бюджета:
	№ п/п
	Предмет контракта (договора)
	Источник финансирования
	Дата контракта
	Номер контракта
	Поставщик, подрядчик, исполнитель, его местонахождение
	Стоимость оплаченных работ, услуг в 2025 году, рублей

	1
	Энергосервисный договор (контракт) на выполнение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии для целей наружного освещения на территории муниципального образования «Город Коряжма»
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	20.05.2020
	01243000128200000110001
	ООО «ЕЭС-Гарант», 143421, Московская обл., Красногорский район, автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «Рига-Ленд», строение 3, офис 429 (часть «А»)
	10323358,27

	2
	Содержание объектов наружного освещения
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	11.03.2024
	01243000128240000120001
	ООО «Горсвет» 165653, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 31
	63010,40

	3
	Содержание системы автоматизированного учета электрической энергии по объектам наружного освещения
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	11.03.2024
	01243000128240000150001
	ООО "ПМК - ЭНЕРГО" 165313 Архангельская область, г. Котлас, ул Невского, д. 18А, оф 5
	165769,00

	4
	Содержание светофорных объектов
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	11.03.2024
	01243000128240000130001
	ООО «Горсвет»
165653, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 31
	262500,32

	5
	Оказание услуг по регулярным перевозкам
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	26.03.2024
	01243000128240000340001
	ИП Вишненко Игорь Владимирович, 165651, г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 19, кв. 57
	0,09

	6
	Оказание услуг по регулярным перевозкам
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	27.03.2024
	01243000128240000330001
	ИП Медведев Владимир Александрович, 165650, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Советская, д. 7, кв. 35
	0,00

	7
	Оказание услуг по регулярным перевозкам
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	27.03.2024
	01243000128240000310001
	ИП Пувкоев Григорий Пантилеймонович, 165650 Арх. Обл., г. Коряжма, ул. Космонавтов, д. 10А, кв. 58
	0,00

	8
	Оказание услуг по регулярным перевозкам
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	27.03.2024
	01243000128240000320001
	ИП Купиянов Александр Евгеньевич, 165651, Арх. Обл. ул. Архангельская, д. 29В, кв. 35
	0,09

	9
	Оказание услуг по регулярным перевозкам
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	26.03.2024
	01243000128240000280001
	ИП Владыкин Валерий Станиславовчи, 165650 Архобл., г. Коряжма, пр. Ломоносова, д. 9, кв. 19
	0,00

	10
	Оказание услуг по регулярным перевозкам
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	26.03.2024
	01243000128240000260001
	ИП Андреев  Михаил Васильевич, 165650, г.Коряжма, пр. Ленина, д. 49А, кв. 41
	0,06

	11
	Оказание услуг по регулярным перевозкам
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	26.03.2024
	01243000128240000290001
	ИП Косикова Елена Алексеевна, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. им. М.В. Ломоносова, д.1, кв.73
	0,09

	12
	Договор энегоснабжения
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	29.11.2024
	13-008951
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт" 163001, г. Архангельск, пр-т Обводный Канал, д. 101, оф. 506
	89324,05

	13
	Договор энегоснабжения
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	29.11.2024
	13-09258
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт" 163001, г. Архангельск, пр-т Обводный Канал, д. 101, оф. 506
	19893,17

	14
	Договор энегоснабжения
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	29.11.2024
	13-009257
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт" 163001, г. Архангельск, пр-т Обводный Канал, д. 101, оф. 506
	8983028,48

	15
	Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров автобусом
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	25.12.2024
	168
	ИП Косикова Елена Алексеевна, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. им. М.В. Ломоносова, д.1, кв.73
	72967,11

	16
	Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров автобусом
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	10.01.2025
	01243000128240001370001
	ИП Косикова Елена Алексеевна, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. им. М.В. Ломоносова, д.1, кв.73
	802600,00

	17
	Соглашение о предоставлении из бюджета ГО АО "Город Коряжма" субсидии МУП г. Коряжмы АО "Благоустройство" на финансовое обеспечение затрат по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на териитории ГО АО "Город Коряжма
	Бюджет МО (Субсидии областного бюджета, средства местного бюджета)
	14.01.2025
	1
	 МУП "Благоустройство" 135351 Архангельская область, г. Коряжма ул. Ленина, 75
	55827600,79

	18
	Содержание объектов наружного освещения
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	31.01.2025
	17
	ООО "МЭСК" 163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 137, помещ.1Н
	189031,02

	19
	Соглашение о предоставлении из бюджета ГО АО "Город Коряжма" субсидии МУП г. Коряжмы АО "Благоустройство" на финансовое обеспечение затрат по содержанию объектов озеленения
	Бюджет МО (Субсидии областного бюджета, средства местного бюджета)
	07.02.2025
	8
	 МУП "Благоустройство" 135351 Архангельская область, г. Коряжма ул. Ленина, 75
	10013040,00

	20
	Соглашение о предоставлении из бюджета ГО АО "Город Коряжма" субсидии на возмещение затрат по содержанию мест (площадок) накопления ТКО на териитории ГО АО "Город Коряжма"
	Бюджет МО (Субсидии областного бюджета, средства местного бюджета)
	12.02.2025
	9
	 МУП "Благоустройство" 135351 Архангельская область, г. Коряжма ул. Ленина, 75
	1470804,44

	21
	Соглашение о предоставлении из бюджета ГО АО "Город Коряжма" субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг общего и душевого отделений бань по тарифам, установленным правовым актом администрации города, ниже расчетной стоимости
	Бюджет МО (Субсидии областного бюджета, средства местного бюджета)
	21.02.2025
	14
	МУП "Полигон", 165651, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 31
	1520510,00

	22
	Содержание системы автоматизированного учета электрической энергии по объектам наружного освещения
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	31.03.2025
	№01243000128250000250001
	ООО "Проектно-монтажная компания-Энерго" 165300, г. Котлас, ул. Невского, д. 18А, 3 эт., оф. 5
	330968,96

	23
	содержание систем видеонаблюдения 
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	31.03.2025
	№01243000128250000260001
	ООО "Домофон Сервис" 165300 г. Котлас, ул. Ленина, д. 16, оф. 1
	1065697,48

	24
	Содержание светофорных объектов
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	01.04.2025
	01243000128250000230001
	 Курилов Евгений Валерьевич
 195950, г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 22, к. 3, кв. 19
	0,00

	25
	Содержание объектов наружного освещения
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	01.04.2025
	41
	ООО "МЭСК" 163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 137, помещ.1Н
	125689,32

	26
	Соглашение о предоставлении из бюджета ГО АО "Город Коряжма" субсидии МУП "Благоустройство" на возмещение затрат связанных с осуществлением прочих мероприятий по благоустройству на территории городского округа Архангельской области "Город Коряжма" (в том числе содержание комплекса сооружения мемориала боевой славы по ул. Набережная им. Н. Островского, приобретение праздничных консолей и флагов)
	Бюджет МО (Субсидии областного бюджета, средства местного бюджета)
	02.04.2025
	26
	 МУП "Благоустройство" 135351 Архангельская область, г. Коряжма ул. Ленина, 75
	227713,62

	27
	Соглашение о предоставлении из бюджета ГО АО "Город Коряжма" субсидии МУП "Благоустройство" на возмещение затрат по содержанию объектов дренажно-ливневой канализации на территории городского округа Архангельской области "Город Коряжма"
	Бюджет МО (Субсидии областного бюджета, средства местного бюджета)
	02.04.2025
	27
	 МУП "Благоустройство" 135351 Архангельская область, г. Коряжма ул. Ленина, 75
	1550048,00

	28
	Содержание светофорных объектов 
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	18.04.2025
	49
	ООО "МЭСК" 163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 137, помещ.1Н
	109375,08

	29
	Соглашение о предоставлении из бюджета городского округа АО "Город Коряжма" субсидии МУП "ПУ ЖКХ" на возмещение затрат по ременту ХХК в м-не "Зеленый-1"
	Бюджет МО (Субсидии областного бюджета, средства местного бюджета)
	29.04.2025
	35
	МУП "ЖКХ" 165651, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Сафьяна, д. 18
	1791000,00

	30
	Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров автобусом
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	30.04.2025
	54
	ИП Ноженко Евгений Павлович 165650 г. Коряжма, ул. Советская, д 7, кв. 35
	0,00

	31
	Содержание светофорных объектов
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	28.05.2025
	01243000128250000410001
	ООО "МЭСК" 163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 137, помещ.1Н
	383176,80

	32
	Содержание объектов наружного освещения
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	28.05.2025
	01243000128250000400001
	ООО "МЭСК" 163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 137, помещ.1Н
	368067,90

	33
	Договор энергоснабжения
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	02.06.2025
	13-009381
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт" 163001, г. Архангельск, пр-т Обводный Канал, д. 101, оф. 506
	 

	34
	Договор энергоснабжения
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	02.06.2025
	13-009258
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт" 163001, г. Архангельск, пр-т Обводный Канал, д. 101, оф. 506
	9057,18

	35
	Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров автобусом
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	04.06.2025
	б/н
	ИП Ноженко Евгений Павлович 165650 г. Коряжма, ул. Советская, д 7, кв. 35
	0,00

	36
	Муниципальный контракт  Ремонт дорожного покрытия проездов у здания № 14 по ул. Архангельской
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	16.06.2025
	01243000128250000470001
	ООО "ДПМК "Вилегодская"
165680, Вологодская область, д. Конгуро, д. 20
	7878978,71

	37
	Устройство системы видеонаблюдения на площади им. В.И. Ленина
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	17.06.2025
	б/н
	ООО "Домофон Сервис" 1695300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Ленина, д 16, оф. 1
	378474,60

	38
	Замена опоры наружного освещения, перекресток ул. Дыбцына с ул. Матросова
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	25.06.2025
	76
	ООО "МЭСК" 163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 137, помещ.1Н
	37520,36

	39
	Модернизация светофорного объекта перекрестка пр. Ленина - ул. Космонавтов
	Бюджет МО
(Местный бюджет, областной бюджет)
	15.07.2025
	01243000128250000610001
	ООО "Гарантстрой" 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Ушинского, д. 20, кв. 66
	2260764,07

	40
	Содержание места массового отдыха граждан у водного объекта
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	16.07.2025
	87
	 МУП "Благоустройство" 135351 Архангельская область, г. Коряжма ул. Ленина, 75
	50000,00

	41
	Разработка проектно-сметной документации "Устройство системы видеонаблюдения на площади им. В.И. Ленина"
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	17.07.2025
	75
	ООО "ПМК-Энерго" 1695300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Невского, д. 18А, 3 эт, оф. 5
	35000,00

	42
	Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода на автомобильной дороге по ул. имени Дыбцына в районе домов №14 корп 1 и 2
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	24.07.2025
	01243000128250000630001
	ООО "Гарантстрой" 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Ушинского, д. 20, кв. 66
	1357874,04

	43
	Ремонт автомобильной дороги по проспекту Ленина (не связанный с капитальным ремонтом, реконструкцией, строительством)
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	12.08.2025
	01243000128250000710001
	ООО "ДПМК "Вилегодская"
165680, Вологодская область, д. Конгуро, д. 20
	18984900,73

	44
	Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров автобусом
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	19.08.2025
	9213607001
	ИП Ноженко Евгений Павлович 165650 г. Коряжма, ул. Советская, д 7, кв. 35
	0,00

	45
	Договор энергоснабжения
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	12.09.2025
	13-009381
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт" 163001, г. Архангельск, пр-т Обводный Канал, д. 101, оф. 506
	38977,49

	46
	Договор энергоснабжения
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	12.09.2025
	13-009258
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт" 163001, г. Архангельск, пр-т Обводный Канал, д. 101, оф. 506
	15761,96

	47
	Соглашение о предоставлении из бюджета городского округа Архангельской области "Город Коряжма" субсидии муниципальному унитарному предприятию города Коряжмы Архангельской области "Полигон" на финансовое обеспечение затрат на проведение мероприятий по приведению в соответствие лицензионным требованиям лицензиата, осуществляющего деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности на объекте "Полигон" ТБО и ПО г. Коряжмы
	Бюджет МО (Субсидии областного бюджета, средства местного бюджета)
	16.09.2025
	72
	МУП "Полигон", 165651, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 31
	57007995,60

	48
	Установка дорожных знаков
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	02.10.2025
	01243000128250001000001
	ООО "МСДМ" 109044, г.Москва, вн.тер.г. МО Южнопортовый, Ул. Симоновский вал, д. 9, Пом. 11П
	1085036,80

	49
	Соглашение о предоставлении из бюджета ГО АО "Город Коряжма" субсидии МУП "ПОлигон" на финансовое обеспечение затрат по разработке и получении комплексного экологического разрешения для осуществления хозяйственной и (или) иной деятельности на объекте "Полигон ТБО и ПО г. Коряжмы"
	Бюджет МО (Субсидии областного бюджета, средства местного бюджета)
	07.10.2025
	79
	МУП "Полигон", 165651, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 31
	0,00

	50
	Приобретение урн со вставкой
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	15.10.2025
	127
	ООО "Мафпром" 167004, Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Куратова, д. 91, кв. 108 
	210000,00

	51
	Ремонт остановочного пункта напротив дома № 22 по ул. имени Дыбцына
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	20.10.2025
	01243000128250001080001
	ООО "ДПМК "Вилегодская"
165680, Вологодская область, д. Конгуро, д. 20
	1085345,00

	52
	Обустройство наружного освещения проезжей части автомобильной дороги по ул. имени А. Г. Глейха (проезд 2 - от пересечения с пр. Ленина до границы с Котласским муниципальным округом)
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	29.10.2025
	 01243000128250001110001
	ООО "Гарантстрой" 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Ушинского, д. 20, кв. 66
	1251000,00

	53
	Соглашение о предоставлении из бюджета ГО АО "Город Коряжма" субсидии МУП г. Коряжмы АО "Благоустройство" на финансовое обеспечение затрат по переоборудованию автомобильного крана в грузовой автомобиль
	Бюджет МО (Субсидии областного бюджета, средства местного бюджета)
	06.11.2025
	89
	 МУП "Благоустройство" 135351 Архангельская область, г. Коряжма ул. Ленина, 75
	1100000,00

	54
	Устройство дополнительного наружного освещения на дворовой территории многоквартирных домов № 5 и 7 по ул.имени М.Х Сафьяна
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	19.11.2025
	01243000128250001170001
	ИП Верховцева, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Достоевского, д. 4,кв. 1
	254261,60

	55
	Соглашение о предоставлении из бюджета городского округа Архангельской области "Город Коряжма" субсидии муниципальному унитарному предприятию города Коряжмы Архангельской области "Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства" на возмещение затрат по замене участка теплосети от ТК 113 до ввода в здание МОУ "СОШ № 2" по ул. Кирова
	Бюджет МО (Субсидии областного бюджета, средства местного бюджета)
	26.11.2025
	96
	МУП "ЖКХ" 165651, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Сафьяна, д. 18
	884169,06

	56
	Соглашение о предоставлении из бюджета ГО АО "Город Коряжма" субсидии муниципальному унитарному предприятию города Коряжмы Архангельской области "Благоустройство" на финансовое обеспечение затрат по приобретению двигателя для автогрейдера
	Бюджет МО (Субсидии областного бюджета, средства местного бюджета)
	15.12.2025
	103
	 МУП "Благоустройство" 135351 Архангельская область, г. Коряжма ул. Ленина, 75
	400000,00

	57
	Соглашение о предоставлении из бюджета городского округа Архангельской области "Город Коряжма" субсидии МУП "Благоустройство" на возмещение затрат в связи с выполнением работ по содержанию фонтанов на территории городского округа Архангельской области "Город Коряжма"
	Бюджет МО (Субсидии областного бюджета, средства местного бюджета)
	24.11.2025
	113
	 МУП "Благоустройство" 135351 Архангельская область, г. Коряжма ул. Ленина, 75
	120768,12

	58
	Замена опоры наружного освещения по проспекту Ленина, д. 46
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	09.12.2025
	144
	ООО "МЭСК" 163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 137, помещ.1Н
	43140,16

	59
	Приобретение контейнеров для собачьих экскрементов
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	23.12.2025
	159
	ФКУ ИК-5 УФСИН России по Архангельской области, 165651, Архангельская область, г. Коряжма, Магистральное шоссе, д. 101
	75000,00

	60
	Изготовление и установка инфомационых абличек "Место для выгула собак"
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	26.11.2025
	138
	ИП Перегородин Александр Олегович, 165651 Архангельская область, г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 6, кв. 40
	28380,00

	61
	Договор энергоснабжения
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	28.11.2025
	13-00010204
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт" 163001, г. Архангельск, пр-т Обводный Канал, д. 101, оф. 506
	7143,96

	62
	Договор энергоснабжения
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	28.11.2025
	13-010203
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт" 163001, г. Архангельск, пр-т Обводный Канал, д. 101, оф. 506
	1566637,39

	63
	Договор энергоснабжения
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	28.11.2025
	13-010239
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт" 163001, г. Архангельск, пр-т Обводный Канал, д. 101, оф. 506
	12938,16

	ИТОГО:
	191 934 299,53


Также в программу включены затраты на содержание МКУ «Организатор перевозок»:

	№
	Мероприятие
	Расход

	3.3
	Содержание МКУ "Организатор перевозок"
	3 032 209,44

	ИТОГО:
	3 032 209,44


Таким образом, кассовое исполнение муниципальной программы в 2025 году «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» за 2025 год составило 194 966 508,97 (Сто девяносто четыре миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот восемь) рублей 97 копеек. 

При реализации мероприятий программы приняты следующие правовые акты:

Постановление администрации города от 20.10.2017 №1494 «О муниципальной программе «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в следующих редакциях:

- постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» от 21.02.2025 №259;
- постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» от 18.04.2025 №522;
- постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» от 20.06.2025 №807;
- постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» от 24.06.2025 №820;
- постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» от 01.09.2025 №1145;
- постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» от 15.09.2025 №1204;
- постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» от 29.09.2025 № 1260;
- постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» от 29.10.2025 № 1401;
- постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» от 13.11.2025 №1472;
- постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» от 24.11.2025 №1535;
- постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» от 01.12.2025 №1579;
- постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» от 04.12.2025 № 1585;
- постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» от 19.12.2025 № 1691;
- постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» от 30.12.2025 № 1795;
Постановление администрации города от 09.01.2025 № 4 «О порядке предоставления в 2025 году из бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» субсидий юридическим лицам, (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, главным распорядителем средств бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» по которым является управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города» в следующих редакциях:

- постановление администрации города «О внесении изменений в порядок предоставления в 2025 году из бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг главным распорядителем средств бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» по которым является управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города» от 28.02.2025 № 282;

- постановление администрации города «О внесении изменений в порядок предоставления в 2025 году из бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг главным распорядителем средств бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» по которым является управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города» от 27.03.2025 № 413;
- постановление администрации города «О внесении изменений в порядок предоставления в 2025 году из бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг главным распорядителем средств бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» по которым является управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города» от 11.09.2025 № 1199;

- постановление администрации города «О внесении изменений в порядок предоставления в 2025 году из бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг главным распорядителем средств бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» по которым является управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города» от 03.10.2025 № 1286;
- постановление администрации города «О внесении изменений в порядок предоставления в 2025 году из бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг главным распорядителем средств бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» по которым является управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города» от 11.11.2025 № 1454;

- постановление администрации города «О внесении изменений в порядок предоставления в 2025 году из бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг главным распорядителем средств бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» по которым является управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города» от 24.11.2025 № 1536;
1.2. Объемы финансирования и расходования средств в рамках программы.

 На реализацию перечня мероприятий программы в 2025 году предусмотрены денежные средства в размере 195 808 901,13 руб. (в 2024 году 118 644 305,08), из них:

· 60 041 115,60 руб. – средства областного бюджета (в 2024 году 2 968 189,55 руб.);

· 135 767 785,53 руб. – средства местного бюджета (в 2024 году 115 676 115,53 руб.);

· 0,00 руб. – средства федерального бюджета (в 2024 году 0,00 руб.).

Расходы за указанный период произведены на сумму 194 966 508,97 руб. (в 2024 году – 118 504 737,88 руб.), из них:
· 59 866 719,56 руб. – средства областного бюджета (в 2024 году 2 883 841,16 руб.);

· 135 099 789,41 руб. – средства местного бюджета (в 2024 году 115 620 896,28 руб.);

· 0,00 руб. – средства федерального бюджета (в 2024 году 0,00 руб.).

28 декабря 2024 года утвержден Перечень налоговых расходов городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на 2025 год (далее – Перечень). Перечень размещен на официальном сайте администрации городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в сети Интернет (https://koradm.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/finansy/pravovye-akty/npa-finansovogo-upravleniya/dokumenty-omsu_6172.html).

Куратором налоговых расходов установлено финансовое управление администрации города. 

В отношении всех налоговых льгот куратором составлены паспорта налоговых расходов и проведена оценка эффективности налоговых льгот.

Результаты оценки рассмотрены на заседании рабочей группы по формированию бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов 27 июня 2025 года.

В рамках муниципальной программы «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» действует один вид льгот:

установление пониженной ставки земельного налога (в размере 0,3 процента) в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) под строительство и эксплуатацию гаражей-автостоянок индивидуального транспорта.

По результатам проведенной оценки льгота признана эффективной и отвечает целям муниципальной программы.

1.3. Участие городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в реализации государственных программ, мероприятий федеральных (региональных) проектов национальных проектов.
· Соглашение с министерством транспорта Архангельской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установку светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения от 07.07.2025№ Т026-8 на сумму 3 839 392,60 руб., из них средства областного бюджета – 3 033 120,00 руб., средства местного бюджета – 806 272,60 руб.
Контракты, расторгнутые по инициативе подрядчика при реализации национальных проектов отсутствуют.

1.2. Перечень невыполненных мероприятий.

Все мероприятия указанные в муниципальной программе выполнены.
1.3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Кассовые расходы по муниципальной программе за 2025 год – 194 966 508,97 руб. Отклонение от плана – 842 392,16 руб. Причины отклонения объемов финансирования от плановых по пунктам программы:

· 1.6.6. «Установка светофоров с изменением фаз светофорного регулирования, модернизация светофорных объектов, на перекрестоке пр. Ленина - ул. Космонавтов» в связи с фактическим выполнением работ;

· 1.8.5. «Энергоснабжение светофорных объектов» в связи с фактическим выполнением работ;

· 1.9.7. «Энергоснабжение объектов наружного освещения» в связи с фактическим выполнением работ;
· 1.10.10. «Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода на автомобильной дороге по ул. имени Дыбцына в районе домов 14 корп. 1 и 2» в связи с фактическим выполнением работ;

· 1.12.11 «Установка дорожных знаков на автомобильной дороге по ул. Строителей» в связи с фактическим выполнением работ;

· 2.24. «Устройство дополнительного наружного освещения на дворовой территории многоквартирных домов № 5 и 7 по ул. имени М.Х. Сафьяна» в связи с фактическим выполнением работ;

· 3.1. «Обеспечение доступности услуг бань в связи с регулированием органами местного самоуправления тарифов» в связи с фактическим выполнением работ;

· 3.5.2. «Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемому тарифу по муниципальным маршрутам регулярных перевозок №4 "Город Коряжма - дачи "Строитель", 1 - экспресс,  2 - экспресс, 3-экспресс, 5, 6» документы к оплате не предоставлены;
· 3.8.1. «Содержание систем видеонаблюдения» в связи с фактическим выполнением работ;

· 3.8.4. «Энергоснабжение объектов видеонаблюдения общественных территорий» в связи с фактическим выполнением работ;

· 3.14.2 «Ремонт остановочного пункта напротив дома № 22 по ул. имени Дыбцына»  в связи с фактическим выполнением работ.

В результате данных факторов   исполнение программы за 2025 год составляет 99,6 % (в 2024 году - 99,9 %), из них: 

       - за счет средств местного бюджета – 99,51 % (в 2024 году – 97,2 %);

       - за счет средств областного бюджета – 99,71 % (в 2024 году – 99,9%).
II. Объемы финансирования муниципальной программы 

«Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»
за 2025 год

	Наименование мероприятий
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный 2025 год), руб.

	
	всего
	
	в том числе по источникам

	
	
	
	федеральный
бюджет
	областной
бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные
источники

	
	план
на год
	кассовые

расходы
	%
	план

на

год
	кассовые

расходы
	план

на

год
	кассовые

расходы
	план
на
год
	кассовые

расходы
	план
на
год
	кассовые

расходы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.1. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	55827600,79
	55827600,79
	100
	 
	 
	 
	 
	55827600,79
	55827600,79
	 
	 

	1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:
	18984900,73
	18984900,73
	100
	 
	 
	 
	 
	18984900,73
	18984900,73
	 
	 

	1.2.11. по пр. Ленина, ремонт въездов во дворовые территории, устройство подходов к пешеходным переходам на участке от ГБОУ АО "Коряжемский детский дом-школа" до МОУ "СОШ№7"


	11190866,78
	11190866,78
	100
	 
	 
	 
	 
	11190866,78
	11190866,78
	 
	 

	1.2.12. по пр. Ленина на участке от пересечения с ул. Космонавтов до ГБОУ "Коряжемский дом-школа", ремонт съездов на пр. имени Ломоносова


	7794033,95
	7794033,95
	100
	 
	 
	 
	 
	7794033,95
	7794033,95
	 
	 

	1.3. Ремонт дорожного покрытия проездов, в том числе:


	7878978,71
	7878978,71
	100
	 
	 
	 
	 
	7878978,71
	7878978,71
	 
	 

	1.3.1. у здания № 14 по ул. Архангельской


	7878978,71
	7878978,71
	100
	 
	 
	 
	 
	7878978,71
	7878978,71
	 
	 

	1.6. Установка светофоров с изменением фаз светофорного регулирования, модернизация светофорных объектов, в том числе:
	2376087,78
	2260764,07
	95,1
	 
	 
	1877109,25
	1786003,52
	498978,53
	474760,55
	 
	 

	1.6.6. перекресток пр. Ленина - ул. Космонавтов
	2376087,78
	2260764,07
	95,1
	 
	 
	1877109,25
	1786003,52
	498978,53
	474760,55
	 
	 

	1.7. Содержание объектов дренажно-ливневой канализации
	1550048,00
	1550048,00
	100
	 
	 
	 
	 
	1550048,00
	1550048,00
	 
	 

	1.8. Содержание светофорных объектов, в том числе:
	900729,58
	896291,90
	99,5
	 
	 
	 
	 
	900729,58
	896291,90
	 
	 

	1.8.1. содержание объектов
	755052,20
	755052,20
	100
	 
	 
	 
	 
	755052,20
	755052,20
	 
	 

	1.8.5. энергоснабжение светофорных объектов
	145677,38
	141239,70
	97,0
	 
	 
	 
	 
	145677,38
	141239,70
	 
	 

	1.9. Содержание объектов наружного освещения, в том числе:
	22488375,45
	22115560,74
	98,3
	 
	 
	 
	 
	22488375,45
	22115560,74
	 
	 

	1.9.1. содержание объектов
	745798,64
	745798,64
	100
	 
	 
	 
	 
	745798,64
	745798,64
	 
	 

	1.9.5. выполнение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии для целей наружного освещения на территории муниципального образования «Город Коряжма»
	10323358,27
	10323358,27
	100
	 
	 
	 
	 
	10323358,27
	10323358,27
	 
	 

	1.9.6. содержание системы автоматизированного учета электрической энергии по объектам наружного освещения
	496737,96
	496737,96
	100
	 
	 
	 
	 
	496737,96
	496737,96
	 
	 

	1.9.7. энергоснабжение объектов наружного освещения
	10922480,58
	10549665,87
	96,5
	 
	 
	 
	 
	10922480,58
	10549665,87
	 
	 

	1.10. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов
	1463304,82
	1357874,04
	92,8
	 
	 
	1156010,75
	1072720,44
	307294,07
	285153,60
	 
	 

	1.10.10. на автомобильной дороге по ул. имени Дыбцына в районе домов № 14 корп. 1 и 2


	1463304,82
	1357874,04
	92,8
	 
	 
	1156010,75
	1072720,44
	307294,07
	285153,60
	 
	 

	1.12. Установка дорожных знаков:
	1089000,00
	1085036,80
	99,6
	 
	 
	 
	 
	1089000,00
	1085036,80
	 
	 

	1.12.5. Установка дорожных знаков на автомобильной дороге по ул. Раздольной


	17481,83
	17481,83
	100
	 
	 
	 
	 
	17481,83
	17481,83
	 
	 

	1.12.6. Установка дорожных знаков на автомобильной дороге по ул. Радужной


	43082,11
	43082,11
	100
	 
	 
	 
	 
	43082,11
	43082,11
	 
	 

	1.12.7. Установка дорожных знаков на автомобильной дороге по ул. Спасской


	78009,46
	78009,46
	100
	 
	 
	 
	 
	78009,46
	78009,46
	 
	 

	1.12.8. Установка дорожных знаков на автомобильной дороге по ул. Блаовещенской


	152725,80
	152725,80
	100
	 
	 
	 
	 
	152725,80
	152725,80
	 
	 

	1.12.9. Установка и демонтаж дорожных знаков на площади им. В.И. Ленина


	180183,26
	180183,26
	100
	 
	 
	 
	 
	180183,26
	180183,26
	 
	 

	1.12.10. Установка дорожных знаков на автомобильной дороге по пр. Ленина


	376856,87
	376856,87
	100
	 
	 
	 
	 
	376856,87
	376856,87
	 
	 

	1.12.11. Установка дорожных знаков на автомобильной дороге по ул. Строителей


	240660,67
	236697,47
	98,4
	 
	 
	 
	 
	240660,67
	236697,47
	 
	 

	1.28. Разработка ПСД "Устройство системы видеонаблюдения на площади им. В.И. Ленина


	35000,00
	35000,00
	100
	 
	 
	 
	 
	35000,00
	35000,00
	 
	 

	2.1. Содержание объектов озеленения
	10013040,00
	10013040,00
	100
	 
	 
	 
	 
	10013040,00
	10013040,00
	 
	 

	2.2. Содержание места массового отдыха граждан у водного объекта
	50000,00
	50000,00
	100
	 
	 
	 
	 
	50000,00
	50000,00
	 
	 

	2.3. Содержание фонтанов
	120768,12
	120768,12
	100
	 
	 
	 
	 
	120768,12
	120768,12
	 
	 

	2.8. Содержание контейнерных площадок
	1472804,44
	1470804,44
	99,9
	 
	 
	 
	 
	1472804,44
	1470804,44
	 
	 

	2.22. Замена опоры наружого освещения на перекрестке ул. имени Дыбцына с ул. Матросова


	37520,36
	37520,36
	100
	 
	 
	 
	 
	37520,36
	37520,36
	 
	 

	2.23. Обустройство наружного освещения проезжей части автомобильной дороги по ул. имени А.Г. Глейха (проезд 2 - от пересечения с пр. Ленина до границы с Котласским муниципальным округом)


	1251000,00
	1251000,00
	100
	 
	 
	 
	 
	1251000,00
	1251000,00
	 
	 

	2.24. Устройство дополнительного наружного освещения на дворовой территории многоквартирных домов № 5 и 7 по ул. имени М.Х. Сафьяна


	260000,00
	254261,60
	97,8
	 
	 
	 
	 
	260000,00
	254261,60
	 
	 

	2.25. Замена опоры наружного освещения по проспекту Ленина, д. 46


	43140,16
	43140,16
	100
	 
	 
	 
	 
	43140,16
	43140,16
	 
	 

	3.1. Обеспечение доступности услуг бань в связи с регулированием органами местного самоуправления тарифов
	1606808,00
	1520510,00
	94,6
	 
	 
	 
	 
	1606808,00
	1520510,00
	 
	 

	3.2. Устройство системы видеонаблюдения на площадке для проведения массовых мероприятий по ул. Набережной им. Н. Островского
	378474,60
	378474,60
	100
	 
	 
	 
	 
	378474,60
	378474,60
	 
	 

	3.2.3. Устройство системы видеонаблюдения на площади имени В.И. Ленина


	378474,60
	378474,60
	100
	 
	 
	 
	 
	378474,60
	378474,60
	 
	 

	3.3. Содержание МКУ «Организатор перевозок»
	3046225,72
	3032209,44
	99,5
	 
	 
	 
	 
	3046225,72
	3032209,44
	 
	 

	3.5. Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в том числе:
	875568,19
	875567,44
	100,0
	 
	 
	 
	 
	875568,19
	875567,44
	 
	 

	3.5.1. Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемому тарифу по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 3 «Город Коряжма - станция Низовка»
	875567,11
	875567,11
	100
	 
	 
	 
	 
	875567,11
	875567,11
	 
	 

	3.5.2. Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемому тарифу по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 5,6, 1-экспресс, 2-экспресс, 3-экспресс
	1,08
	0,33
	30,6
	 
	 
	 
	 
	1,08
	0,33
	 
	 

	3.8. Содержание систем видеонаблюдения в Ломоносовском парке, Александровском парке, у Обелиска Славы, в том числе:
	1146828,16
	1117553,75
	97,5
	 
	 
	 
	 
	1146828,16
	1117553,75
	 
	 

	3.8.1. содержание систем
	1091996,58
	1 065 697,48
	97,6
	 
	 
	 
	 
	1091996,58
	1 065 697,48
	 
	 

	3.8.4. энергоснабжение объектов видеонаблюдения  общественных территории
	54831,58
	51 856,27
	94,6
	 
	 
	 
	 
	54831,58
	51 856,27
	 
	 

	3.10. Содержание обелиска Славы по ул. Набережная им. Н. Островского
	227713,62
	227713,62
	100
	 
	 
	 
	 
	227713,62
	227713,62
	 
	 

	3.14. Ремонт остановочного пункта расположенного на ул. Гаражной
	1188439,24
	1085345,00
	91,3
	 
	 
	 
	 
	1188439,24
	1085345,00
	 
	 

	3.14.2. напротив дома №22 по ул. имени Дыбцына


	1188439,24
	1085345,00
	91,3
	 
	 
	 
	 
	1188439,24
	1085345,00
	 
	 

	3.16. Проведение диагностики и разработка мероприятий по устранению причин нерабочего состояния сети хозяйственно-хозфекальной канализации  в мкр.Зеленый-1


	1791000,00
	1791000,00
	100
	 
	 
	 
	 
	1791000,00
	1791000,00
	 
	 

	3.18. Проведение мероприятий по приведению в соответствие лицензионным требованиям лицензиата, осуществляющего деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности на объекте "Полигон ТБО и ПО г. Коряжмы"







	57007995,60
	57007995,60
	100
	 
	 
	57007995,60
	57007995,60
	0,00
	0,00
	 
	 

	3.20. Приобретение урн со вставкой


	210000,00
	210000,00
	100
	 
	 
	 
	 
	210000,00
	210000,00
	 
	 

	3.21. Приобретение контейнеров для собачьих экскрементов


	75000,00
	75000,00
	100
	 
	 
	 
	 
	75000,00
	75000,00
	 
	 

	3.22. Замена участка теплосети от ТК 113 до ввода в здание МОУ "СОШ №2" по ул. Кирова


	884169,06
	884169,06
	100
	 
	 
	 
	 
	884169,06
	884169,06
	 
	 

	3.23. Переоборудование автомобильного крана в грузовой автомобиль


	1100000,00
	1100000,00
	100
	 
	 
	 
	 
	1100000,00
	1100000,00
	 
	 

	3.24. Изготовление и установка информационных табличек "Место для выгула собак"


	28380,00
	28380,00
	100
	 
	 
	 
	 
	28380,00
	28380,00
	 
	 

	3.26. Приобретение двигателя автогрейдера


	400000,00
	400000,00
	100
	 
	 
	 
	 
	400000,00
	400000,00
	 
	 

	Итого:
	195808901,13
	194966508,97
	99,6
	 
	 
	60041115,60
	59866719,56
	135767785,53
	135099789,41
	
	


Оценка 

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие городского хозяйства на территории городского округа 

Архангельской области «Город Коряжма» 

за 2025 год

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

	Наименование целевых показателей
	Ед. измерения
	план
	факт
	% выполнения
	Бальная оценка

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Развитие городского хозяйства на территории городского округа 

Архангельской области «Город Коряжма»

	1. Доля протяженности улично-дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям 
	%
	100
	96,24
	96,24
	8

	2. Доля общей протяженности освещенных частей улиц, дворовых территорий к их общей протяженности
	%
	100
	100
	100
	10

	3. Доля объектов дренажно-ливневой канализации, работающих бесперебойно 
	%
	100
	100
	100
	10

	4. Количество фонтанов, работающих в весенне-летний период
	един.
	2
	2
	100
	10

	5. Количество несчастных случаев на воде на территории места массового отдыха граждан у водного объекта
	един.
	0
	0
	100
	10

	6. Доля обеспеченности потребности населения в услугах бань 
	%
	100
	100
	100
	10

	7. Количество социально-значимых автобусных маршрутов общего пользования на территории города
	един.
	1
	1
	100
	10

	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы
	-
	-
	-
	-
	68/7=9,7


2. Расчет уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (критерий 2):

	План, тыс.руб.
	Факт, тыс.руб.
	%

выполнения
	Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка

	1
	2
	3
	4

	195808901,13
	194966508,97
	99,6

	8


3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД)
	Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС)
	Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (гр. 1 x 0,8 + гр. 2 x 0,2)

	1
	2
	3

	9
	8
	9,7*0,8+8*0,2=9,36


4. Заключение: Эффективность реализации муниципальной программы высокая.
СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» 
по итогам 2025 года
	Наименование

целевого

показателя
	Единица

измерения


	Значения целевых показателей
	Отклонение
	Обоснование отклонений значений целевого показателя

	
	
	план на год
	отчет
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

	1. Доля протяженности улично-дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям 
	%
	100
	96,2
	- 3,8
	96,2
	В неудовлетворительном состоянии четная сторона проспект имени М.В. Ломоносова, ул. Гоголя от пр. Ленина до ул. Кирова, ул. имени А.Г. Глейха от пр. Ленина до границы с Котласским районом

	2. Доля общей протяженности освещенных частей улиц, дворовых территорий к их общей протяженности
	%
	100
	100
	-
	-
	

	3. Доля объектов дренажно-ливневой канализации, работающих бесперебойно 
	%
	100
	100
	-
	-
	

	4. Количество фонтанов, работающих в весенне-летний период
	един.
	2
	2
	-
	-
	

	5. Количество несчастных случаев на воде на территории места массового отдыха граждан у водного объекта
	един.
	0
	0
	-
	-
	

	6. Доля обеспеченности потребности населения в услугах бань 
	%
	100
	100
	-
	-
	

	7. Количество социально-значимых автобусных маршрутов общего пользования на территории города
	един.
	1
	1
	-
	-
	


И.о. начальника управления 

муниципального хозяйства 

и градостроительства                                                                                                  В.Н. Чекмарев

Шубина Маргарита Юрьевна
88185037075


