Информация
о реализации в 2019 году муниципальной программы «Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Коряжма на 2018-2025 годы»

                   Муниципальная программа «Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 20.10.2017 № 1494 (в редакции постановлений администрации города от 14.11.2017 № 1629, от 20.02.2018 № 206, от 08.05.2018 № 621, от 24.05.2018 № 728, от 09.07.2018 № 954, от 14.08.2018 № 1141, от 19.09.2018 № 1314, от 26.09.2018 № 1344, от 02.11.2018 № 1563, от 14.11.2018 № 1613, от 23.11.2018 № 1662, от 04.12.2018 № 1707, от 10.12.2018 № 1732, от 15.02.2019 № 213, от 06.03.2019 № 317, от 19.03.2019 № 350, от 11.04.2019 № 470, от 20.05.2019 № 646, от 29.05.2019 № 724, от 24.06.2019 № 875, от 26.06.2019 № 903, от 29.07.2019 №1076, от 23.08.2019 №1189, от 02.09.2019 №1234, от 24.09.2019 № 1313, от  30.10.2019 № 1514, от 06.11.2019 № 1540, от 11.11.2019 № 1570, от 09.12.2019 № 1772, от 16.12.2019 № 1793,от 25.12.2019  № 1868) (далее - Программа).

               Муниципальная программа разработана в целях реализации положений Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в «Российской Федерации», создания более благоприятной и комфортной среды обитания жителей, а также с внедрением программно-целевых методов планирования расходов бюджета.
            Целью  Программы  является создание наиболее благоприятной и комфортной среды обитания жителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, улучшение внешнего облика города, что позволит произвести положительное впечатление на население, гостей города, инвесторов.

            Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:
      -обеспечение безопасности дорожного движения путем приведения автомобильных дорог общего пользования местного значения, средств технического регулирования в нормативное состояние, отвечающее требованиям законодательства в сфере безопасности дорожного движения;

     -обеспечение выполнения работ по развитию городского хозяйства, благоустройству и озеленению муниципальными предприятиями путем предоставления компенсаций на возмещение затрат;

    - повышение эффективности работ по благоустройству и озеленению путем приобретения средств механизации;

    - организация селективного сбора отходов для уменьшения объема отходов, переданных для захоронение на полигоне ТБО, а также использования собранных отходов в качестве вторсырья;

    - определение необходимости финансирования мероприятий в объеме, достаточном для проведения текущих работ по благоустройству и озеленению.

          Программа определяет целенаправленность практической деятельности всех участников ее реализации по обеспечению развития городского хозяйства на территории города и озеленению.
1.  Источники финансирования: местный, областной бюджеты.
    Общий объем финансирования 478 747,0  тысяч рублей, в т. ч. средства областного бюджета – 105 010,4 тыс. руб., местного бюджета – 373 736,6.: 2018 год – итого 75 179,1 тыс. руб.; за 2019 год – итого 86528,3; областной бюджет-25 315,3 тыс. руб.; местный бюджет - 61 213,0 тыс.руб.
2. Заключены договоры о предоставлении мер социальной поддержки, связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», с 6 индивидуальными предпринимателями и с обществом с ограниченной ответственностью «Норд- Авто», в соответствии с которыми перевозки льготных категорий граждан осуществляются по городским маршрутам: № 3 «г.Коряжма - ст.Низовка». № 4 «г.Коряжма - дачи Строитель», № 5, № 6, и межмуниципальным маршрутам: № 355 «Коряжма-Котлас», № 363 «Коряжма-Сведомково», № 364 «Коряжма-Садоводы Севера» № 362 «Коряжма-Черемуха», № 368 «Коряжма-Сольвычегодск», № 360 «Коряжма-Козьмино», № 369 «г.Коряжма - д.Яз.Гора».
За 2019 год жителями города, отнесенными к льготным категориям граждан, выполнено 755 поездок.

3. Заключены следующие муниципальные контракты и предоставлены субсидии из бюджета:
	№ п/п
	Предмет контракта (договора)
	Источник финансирования
	Дата контракта
	Номер контракта
	Поставщик, подрядчик, исполнитель, его местонахождение
	Стоимость оплаченных работ в 2019 году

	1
	Ремонт автомобильных дорог

(1.2.7. по пр. Ленина (от дома № 49 по пр. Ленина до ул. имени А. Г. Глейха,

1.2.8. по пр. Ленина (от площади им. В. И. Ленина до ул. Пушкина,

1.2.14. по ул. Советской (от ГАУЗ АО "Коряжемская стоматологическая поликлиника" до пр. Ленина)

1.2.10. ул. Пушкина


	Бюджет МО

(средства субсидий областного бюджета,

местный бюджет)
	28.06.2019
	01243000128190000750001
	ООО ДПМК "Вилегодская";
165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20
	24 686 910,31

	2
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Архангельской
	Бюджет МО
	22.04.2019
	01243000128190000310001
	ООО ДПМК "Вилегодская";
165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20
	805 506,62

	3
	Ремонт тротуара автомобильной дороги по ул. Набережной им. Н. Островского (напротив "МОУ СОШ №1 г. Коряжмы" и дома №20)
	Бюджет МО
	22.04.2019
	01243000128190000300001
	ООО ДПМК "Вилегодская";
165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20
	621 219,04

	4
	Ремонт тротуара автомобильной дороги по ул. Архангельской (напротив городской поликлинники)
	Бюджет МО
	02.09.2019
	01243000128190001150001
	ООО ДПМК "Вилегодская";
165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20
	581 197,93

	5
	Устройство ограничивающих пешеходнях ограждений
	Бюджет МО
	25.06.2019
	01243000128190000720001
	ООО "Новатор", 165650, Архангенльская обл., г. Коряжма, ул. Набережная им. Н. Островского, д.42, кв.21
	835 703,39

	6
	Установка светофоров с изменением фаз светофорного регулирования на перекрестке автомобильных дорог по пр. Ленина-ул. Советской»
	Бюджет МО
	11.11.2019
	153
	ООО "Электротехцентр Плюс";
165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 28
	117 531,88

	7
	О предоставлении из бюджета субсидии МУП "Благоустройство" на возмещение затрат, в связи с содержанием объектов дренажно-ливневой канализации на территории муниципального образования "Город Коряжма"
	Бюджет МО
	26.12.2018
	77
	МУП "Благоустройство"
165651, г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	1 011 608,00

	8
	Оказание услуг по содержанию светофорных объектов в январе 2019 года
	Бюджет МО
	29.01.2019
	13
	МУП "Горсвет";
165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	36 304,32

	9
	Оказание услуг по содержанию светофорных объектов в феврале 2019 года
	Бюджет МО
	29.01.2019
	14
	МУП "Горсвет";
165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	36 304,32

	10
	Оказание услуг по содержанию светофорных объектов в марте 2019 года
	Бюджет МО
	21.02.2019
	31
	МУП "Горсвет";
165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	36 304,32

	11
	Оказание услуг по содержанию светофорных объектов в апреле 2019 года
	Бюджет МО
	05.04.2019
	65
	МУП "Горсвет";
165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	36 304,32

	12
	Оказание услуг по содержанию светофорных объектов в мае 2019 года
	Бюджет МО
	30.04.2019
	83
	МУП "Горсвет";
165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	36 304,32

	13
	Содержание светофорных объектов
	Бюджет МО
	31.05.2019
	01243000128190000590001
	МУП "Горсвет";
165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	254 130,24

	14


	Купля-продажа электрической энергии (мощности)

(наружное освещение)
	Бюджет МО
	18.01.2019
	13-004145
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт";
163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
	3 897 727,52

	
	
	Бюджет МО
	17.10.2019
	13-004145
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт";
163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
	2 522 246,40



	
	
	Бюджет МО
	12.10.2018
	13-003471
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт";
163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
	325 216,66

	15


	Муниципальный контракт энергоснабжения

(ул.  Низовка)


	Бюджет МО
	18.01.2019
	13-004143
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт";
163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
	23 704,97

	
	
	Бюджет МО
	16.10.2019
	13-004143
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт";
163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
	11 801,34

	16
	Купля-продажа электрической энергии (мощности)

(светофорные объекты)
	Бюджет МО
	18.01.2019
	13-004137
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт";
163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
	26 429,70

	
	
	Бюджет МО
	16.10.2019
	13-004137
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт";
163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
	7 948,45

	17


	Муниципальный контракт энергоснабжения

(светофорный объект Дыбцына-Складская-Гаражная)


	Бюджет МО
	19.02.2019
	13-004265
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт";
163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
	3 176,64

	
	
	Бюджет МО
	11.09.2019
	13-004265
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт";
163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
	2 277,35

	18
	Купля-продажа электрической энергии (мощности)

(для объектов наружного освещения в Ломоносовском парке)
	Бюджет МО
	12.11.2019
	13-004834
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт";
163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
	20 527,38

	19
	Оказание услуг по передаче электрической энергии для обеспечения функционирования светофорных объектов
	Бюджет МО
	23.01.2019
	7
	МУП "Горсвет";
165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	42 834,86

	20
	Оказание услуг по передаче электрической энергии для обеспечения функционирования объектов наружного освещения
	Бюджет МО
	24.01.2019
	10
	МУП "Горсвет";
165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	6 534 344,20

	21
	Оказание услуг по передаче электрической энергии для обеспечения функционирования наружного освещения Ломоносовского парка
	Бюджет МО
	18.11.2019
	167
	МУП "Горсвет";
165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	15 861,42

	22
	Муниципальный контракт на оказание услуг по передаче электрической энергии для обеспечения функционирования светофорных объектов
	Бюджет МО
	18.04.2017
	39
	МУП "Горсвет";
165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	9,55 (пени за несвоевременную оплату)

	23
	Муниципальный контракт на оказание услуг по передаче электрической энергии для обеспечения функционирования объектов наружного освещения
	Бюджет МО
	18.04.2017
	40
	МУП "Горсвет";
165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	1 610,08 (пени за несвоевременную оплату)

	24
	Оказание услуг по содержанию объектов наружного освещения в январе 2019 года
	Бюджет МО
	23.01.2019
	6
	МУП "Горсвет";
165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	54 875,00

	25
	Оказание услуг по содержанию объектов наружного освещения в феврале 2019 года
	Бюджет МО
	29.01.2019
	15
	МУП "Горсвет";
165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	54 875,00

	26
	Оказание услуг по содержанию объектов наружного освещения в марте 2019 года
	Бюджет МО
	21.02.2019
	30
	МУП "Горсвет";
165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	54 875,00

	27
	Оказание услуг по содержанию объектов наружного освещения в апреле 2019 года
	Бюджет МО
	05.04.2019
	66
	МУП "Горсвет";
165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	54 875,00

	28
	Оказание услуг по содержанию объектов наружного освещения в мае 2019 года
	Бюджет МО
	30.04.2019
	84
	МУП "Горсвет";
165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	54 875,00

	29
	Содержание объектов наружного освещения
	Бюджет МО
	03.06.2019
	01243000128190000620001
	МУП "Горсвет";
165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	384 125,00

	30
	Содержание места массового отдыха граждан у водного объекта
	Бюджет МО
	11.07.2019
	113
	МУП "Благоустройство";
165651, г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	62 606,96

	31
	Замена трансформаторов тока в составе узлов учета объектов наружного освещения
	Бюджет МО
	12.08.2019
	123
	МУП "Горсвет";
165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	8 619,62

	32
	Установка металлических стоек для дорожных знаков
	Бюджет МО

(Средства субсидии областного бюджета)
	20.11.2019
	171
	МУП "Благоустройство";
165651, г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	4 870,62

	33
	О предоставлении из бюджета субсидии МУП "Благоустройство" на возмещение затрат, связанных с содержанием объектов озеленения на территории муниципального образования "Город Коряжма"
	Бюджет МО
	26.12.2018
	76
	МУП "Благоустройство";
165651, г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	5 095 249,00

	34
	О предоставлении из бюджета субсидии МУП "Благоустройство" на возмещение затрат, в связи с содержанием городских фонтанов на территории муниципального образования "Город Коряжма"
	Бюджет МО
	26.12.2018
	78
	МУП "Благоустройство";
165651, г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	60 000,00

	35
	Свод деревьев
	Бюджет МО
	12.07.2019
	01243000128190000820001
	МУП "Благоустройство";
165651, г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	153 733,64

	36
	Устройство контейнерной площадки между домами №43А и 45Б по пр. Ленина с подъездом к ней
	Бюджет МО
	22.04.2019
	01243000128190000270001
	ООО "Новатор", 165650, Архангенльская обл., г. Коряжма, ул. Набережная им. Н. Островского, д.42, кв.21
	177 018,47

	37
	Установка дополнительной опоры наружного освещения с двумя светильниками у перекрестка улиц Дыбцына - Лермонтова (у дома №10 по ул. имени Дыбцына)
	Бюджет МО
	12.03.2019
	47
	ООО "Электротехцентр Плюс";
165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 28
	32 754,00

	38
	Замена опоры за зданием ФДОД "Дом детского творчества" МОУ "СОШ №1"
	Бюджет МО
	12.03.2019
	48
	ООО "Электротехцентр Плюс";
165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 28
	20 756,00

	39
	Создание площадок накопления твердых коммунальных отходов
	Бюджет МО

(средства субсидии областного бюджета, местного бюджета)
	30.09.2019
	01243000128190001200001
	ООО "Новатор", 165650, Архангенльская обл., г. Коряжма, ул. Набережная им. Н. Островского, д.42, кв.21
	306 230,00

	40
	Восстановление наружного освещения у д. №24 по ул. Гоголя
	Бюджет МО
	24.05.2019
	94
	МУП "Горсвет";
165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	23 106,95

	41
	«Установка опоры наружного освещения у пешеходного перехода через ул. Архангельскую со стороны здания №14 по ул. Архангельской»
	Бюджет МО
	11.11.2019
	155
	ООО "Электротехцентр Плюс";
165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 28
	35 858,00

	42
	«Установка опоры наружного освещения у пешеходного перехода со стороны дома №14 по ул. Советской»
	Бюджет МО
	11.11.2019
	156
	ООО "Электротехцентр Плюс";
165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 28
	36 717,00

	43
	«Обустройство дополнительного освещения по ул. Пушкина, д.4,6»
	Бюджет МО
	11.11.2019
	157
	ООО "Электротехцентр Плюс";
165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 28
	54 054,00

	44
	«Установка светильников наружного освещения от д. 12 по ул. Архангельской до д. 54 по ул. Свердлова (капитальный ремонт)»
	Бюджет МО
	11.11.2019
	154
	ООО "Электротехцентр Плюс";
165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 28
	210 362,00

	45
	Устройство покрытия из щебня между проездом МДОУ №2 и тротуаром у дома №8 по ул. Советская
	Бюджет МО
	09.12.2019
	01243000128190001280001
	ООО "Дорстройсервис-Коряжма", 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Глейха, 25А
	305 000,00

	46
	Ремонт опор в Ломоносовском парке
	Бюджет МО
	08.10.2019
	138
	ООО "Электротехцентр Плюс";
165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 28
	41 314,00

	47
	Изготовление и установка баннеров для оформления скамеек в Ломоносовском парке
	Бюджет МО
	26.12.2019
	195
	ИП Белокопытов Егор Евгеньевич, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Советская, д.17, корп. "А", кв. 3
	4 278,00

	48
	О предоставлении из бюджета субсидии МУП "Полигон" на возмещение недополученных доходов в связи с регулированием органами местного самоуправления "Город Коряжма" тарифов на услуги бани
	Бюджет МО
	15.01.2019
	2
	МУП "Полигон", 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 31
	1 401 400,00

	49
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО
	10.12.2019
	01243000128190001290001
	ИП Быстров Андрей Николаевич, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Советская 2А, кв. 61
	0,00 (цена контракта 1,30 руб., контракт заключен на срок до 31 декабря 2020 года, оплата по контракту произведена в размере 0,10 руб. 10.01.2020 на основании акта выполненных работ от «31» декабря 2019 г.)

	50
	О предоставлении мер социальной поддержки, связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах"
	Бюджет МО
	28.12.2018
	83
	ИП Косикова Елена Алексеевна;
165651, г. Коряжма, пр. имени М. В. Ломоносова, д. 1, кв. 73
	0,00 (согласно контракта оплата производится по факту исполнения обязательств)

	51
	О предоставлении мер социальной поддержки, связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах"
	Бюджет МО
	28.12.2018
	84
	ИП Ноженко Евгений Павлович;
165651, г. Коряжма, пр. Ленина, д. 45А, кв. 23
	0,00

	52
	О предоставлении мер социальной поддержки,

связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах"
	Бюджет МО
	28.12.2018
	85
	ИП Вишненко Игорь Владимирович;
165651, г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 19, кв. 57
	0,00 (согласно контракта оплата производится по факту исполнения обязательств)

	53
	О предоставлении мер социальной поддержки, связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах"
	Бюджет МО
	28.12.2018
	86
	ООО "Норд-Авто", 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Советская, д. 17, кв. 96
	28 221,00



	
	О предоставлении мер социальной поддержки, связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах
	Бюджет МО
	17.01.2018
	4
	ООО "Норд-Авто", 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Советская, д. 17, кв. 96
	880,00

	54
	О предоставлении мер социальной поддержки,

связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах"
	Бюджет МО
	28.12.2018
	87
	ИП Андреев Михаил Васильевич;
165651, г. Коряжма, пр. Ленина, д. 49А, кв. 41
	10 147,00

	55
	Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	Бюджет МО
	20.06.2018
	0124300012818000071-0578928-01
	ИП Андреев Михаил Васильевич;
165651, г. Коряжма, пр. Ленина, д. 49А, кв. 41
	0,25

	56
	Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	Бюджет МО
	20.06.2018
	0124300012818000072-0578928-01
	ИП Вишненко Игорь Владимирович;
165651, г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 19, кв. 57
	0,25

	57
	Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	Бюджет МО
	25.06.2018
	0124300012818000079-0578928-01
	ИП Косикова Елена Алексеевна;
165651, г. Коряжма, пр. имени М. В. Ломоносова, д. 1, кв. 73
	0,25

	58
	Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	Бюджет МО
	25.06.2018
	0124300012818000080-0578928-01
	ИП Клепиков Алексей Петрович;
165651, г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 29В, кв. 7
	0,25

	59
	Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	Бюджет МО
	26.06.2018
	0124300012818000076-0578928-01
	ИП Земцовская Лидия Николаевна;
165651, г. Коряжма, пр. Ленина, д. 45Б, кв. 92
	0,25

	60
	Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	Бюджет МО
	26.06.2018
	0124300012818000077-0578928-01
	ИП Истомин Алексей Николаевич;
165651, г. Коряжма, пр. Ленина, д. 47, кв. 93
	0,25

	61
	Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	Бюджет МО
	26.06.2018
	0124300012818000078-0578928-01
	ИП Кибалин Игорь Николаевич;
165651, г. Коряжма, ул. Кирова, д. 26, кв. 30
	0,75

	62
	Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	Бюджет МО
	03.07.2018
	0124300012818000081-0578928-01
	ИП Купиянин Александр Евгеньевич;
165651, г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 29В, кв. 35
	0,25

	63
	Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	Бюджет МО
	03.07.2018
	0124300012818000083-0578928-01
	ИП Ноженко Евгений Павлович;
165651, г. Коряжма, пр. Ленина, д. 45А, кв. 23
	0,25

	64
	Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	Бюджет МО
	03.07.2018
	0124300012818000084-0578928-01
	ИП Пувкоев Григорий Пантелеймонович;
165651, г. Коряжма, ул. Космонавтов, д. 10А, кв. 58
	0,25

	65
	Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	Бюджет МО
	04.07.2018
	0124300012818000087-0578928-01
	ИП Тюлин Евгений Валерьевич;
165651, г. Коряжма, пр. Ленина, д. 41А, кв. 16
	0,25

	66
	Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	Бюджет МО
	04.07.2018
	0124300012818000089-0578928-01
	ИП Угрюмов Вячеслав Валентинович;
165651, г. Коряжма, пр. Ленина, д. 22, кв. 82
	0,50 (контракт расторгнут 16.04.2019)

	67
	Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	Бюджет МО
	04.07.2018
	0124300012818000090-0578928-01
	ИП Хохлов Андрей Николаевич;
165651, г. Коряжма, пр. имени М. В. Ломоносова, д. 9, кв. 124
	0,25

	68
	Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	Бюджет МО
	05.07.2018
	0124300012818000086-0578928-01
	ИП Торопов Олег Станиславович;
165651, г. Коряжма, пр. имени М. В. Ломоносова, д. 7Б, кв. 29
	0,25

	69
	Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	Бюджет МО
	31.07.2018
	0124300012818000110-0578928-01
	ИП Деменник Олег Александрович;
165651, г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 31, кв. 59
	0,00 (цена контракта по результатам электронного аукциона)

	70
	Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	Бюджет МО
	31.07.2018
	0124300012818000109-0578928-01
	ИП Дурапов Сергей Васильевич;
165651, г. Коряжма, пр. Ленина, д. 45А, кв. 47
	0,00 (цена контракта по результатам электронного аукциона)

	71
	Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемому тарифу по муниципальному  маршруту регулярных перевозок №3 "Город Коряжма - станция Низовка"
	Бюджет МО
	10.07.2018
	0124300012818000091-0578928-01
	ИП Косикова Елена Алексеевна;
165651, г. Коряжма, пр. имени М. В. Ломоносова, д. 1, кв. 73
	697 930,75

	72
	Изготовление и поставка защищенной полиграфической продукции уровня "В" "Карта маршрута регулярных перевозок"
	Бюджет МО
	11.07.2019
	114
	ООО "НПО "НЕОПРИНТ";
188640, Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, шоссе Южное, д. 136, каб. 4.
	4 900,00

	73
	Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт автомобильной дороги по ул.Лермонтова)
	Бюджет МО
	27.02.2019
	196-ОД/19
	ГАУ АО "АРЦЦС";
163004, г. Архангельск, площадь В. И. Ленина, д. 4, офис 1007
	20 000,00

	74
	Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт автомобильной дороги  по ул.Советской)
	Бюджет МО
	27.02.2019
	197-ОД/19
	ГАУ АО "АРЦЦС";
163004, г. Архангельск, площадь В. И. Ленина, д. 4, офис 1007
	3000,00

	75
	Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт автомобильной дороги по ул.Пушкина) 
	Бюджет МО
	27.02.2019
	198-ОД/19
	ГАУ АО "АРЦЦС";
163004, г. Архангельск, площадь В. И. Ленина, д. 4, офис 1007
	20 000,00

	76
	Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт автомобильной дороги по ул.Космонавтов) 
	Бюджет МО
	16.12.2019
	1300-ОД/19
	ГАУ АО "АРЦЦС";
163004, г. Архангельск, площадь В. И. Ленина, д. 4, офис 1007
	20 000,00

	77
	Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт автомобильной дороги по ул.Советской)
	Бюджет МО
	16.12.2019
	1301-ОД/19
	ГАУ АО "АРЦЦС";
163004, г. Архангельск, площадь В. И. Ленина, д. 4, офис 1007
	20 000,00

	78
	Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт автомобильной дороги по ул.Набережной им.Н.Островского)
	Бюджет МО
	16.12.2019
	1302-ОД/19
	ГАУ АО "АРЦЦС";
163004, г. Архангельск, площадь В. И. Ленина, д. 4, офис 1007
	20 000,00

	79
	Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости(ремонт автомобильной дороги по ул.Кутузова) 
	Бюджет МО
	16.12.2019
	1303-ОД/19
	ГАУ АО "АРЦЦС";
163004, г. Архангельск, площадь В. И. Ленина, д. 4, офис 1007
	20 000,00


	80
	Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт автомобильной дороги по ул.Лермонтова)
	Бюджет МО
	16.12.2019
	1304-ОД/19
	ГАУ АО "АРЦЦС";
163004, г. Архангельск, площадь В. И. Ленина, д. 4, офис 1007
	20 000,00

	81
	Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования "Город Коряжма"
	Бюджет МО
	13.11.2018
	0124300012818000143-0578928-01
	ООО "5С-Проект";
160024, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Фрязиновская, д. 25В, кв. 144
	300 243,50

	82
	О предоставлении из бюджета субсидии МУП "Благоустройство" на возмещение затрат, связанных с содержанием и текущим ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования "Город Коряжма"
	Бюджет МО
	26.12.2018
	79
	МУП "Благоустройство"
165651, г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	28 659 579,80

	83
	Муниципальный контракт поставки уличных электронных часов
	Бюджет МО
	24.01.2019
	7
	ООО "Рус Импульс";
124460, город Москва, город Зеленоград, проезд 4801-й, дом 7, строение 3, этаж 1, помещение 100
	40 500,00

	84
	Договор о предоставлении из бюджета субсидии ИП Косиковой Е.А. на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок пассажиров по муниципальному маршруту регулярных перевозок с низкой интенсивностью пассажиропотока №3 «Город Коряжма – станция Низовка»
	Бюджет МО
	17.01.2018
	1
	ИП Косикова Елена Алексеевна,

165651, г. Коряжма, пр. имени М.В. Ломоносова, д.1, кв. 73


	63 581,00

	
	Итого:
	
	
	
	
	81 172 461,09




	№
	Мероприятие
	Расход

	3.4
	Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения «МКУ «Организатор перевозок»
	1 642 955,76

	ИТОГО:
	1 642 955,76


           Фактическое исполнение «Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Коряжма на 2018-2025 годы» за 2019 год составило  82 815 416, 85 (восемьдесят два миллиона восемьсот пятнадцать тысяч четыреста шестнадцать) рублей 85 копеек.
             Мероприятиями программы не предусмотрен ввод в действие объектов капитального строительства, поставка оборудования. Незавершенного строительства нет. 

                           Факторы, повлиявшие на ход реализации Программы:

            Финансирование программных мероприятий производилось в соответствии с соглашениями:
        - о предоставлении субсидий на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования «Город Коряжма» № 10/ДФ/28 от 12 апреля 2017 года, размер субсидии на 2019 год составляет 13 361 600 (тринадцать  миллионов триста шестьдесят одна тысяча шестьсот) рублей, в том числе  ремонт автомобильной дороги по ул. Архангельской на стоимость 805 506,62 рублей, ремонт тротуара автомобильной дороги по ул. Набережной им. Н. Островского (напротив МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» и дома № 20) на стоимость 621 219,04 рублей,  устройство ограничивающих пешеходных ограждений на автомобильной дороге по ул. Набережной им. Н. Островского (напротив МОУ «СОШ № 1г. Коряжмы) на стоимость  286 806,38 рублей, строительство автомобильной дороги в грунтовом исполнении по ул. Благовещенская на стоимость  11 475 334,64 рублей, ремонт тротуара автомобильной дороги по ул. Архангельской (напротив городской поликлиники) на стоимость 167 862,70 рублей, установка металлических стоек для дорожных знаков на автомобильных дорогах по ул. Пушкина, ул. Кутузова на стоимость  4 870,62 рублей.
     -  о предоставлении субсидии из областного  бюджета бюджету муниципального образования Архангельской области «Город Коряжма» на основании дополнительного соглашения № 1 от 6 ноября 2019 года на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами,  включает   создание площадок накопления ТКО по улице Строителей и улице Чапаева составляет 150 100 (сто пятьдесят тысяч сто)  рублей  00 копеек.  

      -  о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных образованиях Архангельской области на  20 737 004,66 (двадцать миллионов семьсот тридцать семь тысяч четыре) рубля 66 копеек, в том числе ремонт автомобильной дороги по пр. Ленина от дома № 49 по пр. Ленина до ул. имени А.Г. Глейха на стоимость  2 775 922,67 рублей, от площади им. В.И. Ленина  до ул. Пушкина на стоимость 6 711 587,71 рублей, ремонт автомобильной дороги по ул. Советская от ГАУЗ АО «Коряжемская стоматологическая поликлиника» до пр. Ленина на стоимость 2 239 046,48 рублей, ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина от пр. Ленина до ул. Кирова, от ул. Кирова до ул. Архангельской на стоимость 9 010 447,80 рублей.
 -    о предоставлении субсидии из областного бюджета на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального Закона  от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» составляет 159 700(сто пятьдесят девять тысяч семьсот) рублей.

-   о предоставлении субсидии из областного бюджета на содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на основании соглашения от 24 декабря 2019 года № 26 составило 2 382 000,20 (два миллиона триста восемьдесят две тысячи) рублей 20 копеек.
      Всего предоставлено субсидий на 2019 год из областного бюджета на 25 315 000,30 (двадцать пять миллионов триста пятнадцать) тысяч рублей 30 копеек.
СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу
«Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования
      «Город Коряжма» 
        на  2018-2025 годы.
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1.Постановление администрации города 
	14.11.2017
	1629
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	2.Постановление администрации города 
	20.02.2018
	206
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	3.Постановление администрации города 
	08.05.2018
	621
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	4.Постановление администрации города 
	24.05.2018
	728
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	5.Постановление администрации города 
	09.07.2018
	954
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	6.Постановление администрации города 
	14.08.2018
	1141
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	7.Постановление администрации города 
	19.09.2018
	1314
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	8.Постановление администрации города 
	26.09.2018
	1344
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	9.Постановление администрации города 
	02.11.2018
	1563
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	10.Постановление администрации города 
	14.11.2018
	1613
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	11.Постановление администрации города 
	23.11.2018
	1662
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	12.Постановление администрации города 
	04.12.2018
	1707
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	13.Постановление администрации города 
	10.12.2018
	1732
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	14.Постановление администрации города 
	15.02.2019
	213
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	15.Постановление администрации города 
	06.03.2019
	317
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	16.Постановление администрации города 
	19.03.2019
	350
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	17.Постановление администрации города 
	11.04.2019
	470
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	18.Постановление администрации города 
	20.05.2019
	646
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	19.Постановление администрации города 
	29.05.2019
	724
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	20.Постановление администрации города 
	24.06.2019
	875
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	21.Постановление администрации города 
	26.06.2019
	903
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	22.Постановление администрации города 
	29.07.2019
	1076
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	23.Постановление администрации города 
	23.08.2019
	1189
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	24.Постановление администрации города 
	02.09.2019
	1234
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	25.Постановление администрации города 
	24.09.2019
	1313
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	26.Постановление администрации города 
	30.10.2019
	1514
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	27.Постановление администрации города 
	06.11.2019
	1540
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	28.Постановление администрации города 
	11.11.2019
	1570
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	29.Постановление администрации города 
	09.12.2019
	1772
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	30.Постановление администрации города 
	16.12.2019
	1793
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	31.Постановление администрации города 
	25.12.2019
	1868
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы


        Мероприятия, выполненные в 2019 году по муниципальной программе «Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования

«Город
Коряжма» на 2018-2025 годы»
	Название мероприятия
	Исполнитель
	Работы выполнены

	Раздел 1. Обеспечение безопасности дорожного движения

	1.1. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	МУП "Благоустройство";
165651, г. Коряжма, пр. Ленина, 75


	Работы выполнены в рамках программы по договора субсидий, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:
	
	

	1.2.7. по пр. Ленина (от дома № 49 по пр. Ленина до ул. имени А. Г. Глейха)
	ООО ДПМК "Вилегодская";
165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.2.8. по пр. Ленина (от площади им. В. И. Ленина до ул. Пушкина)
	ООО ДПМК "Вилегодская";
165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.2.10. по ул. Пушкина (от пр. Ленина до ул. Архангельской)
	ООО ДПМК "Вилегодская";
165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.2.14. по ул. Советской (от ГАУЗ АО "Коряжемская стоматологическая поликлиника" до пр. Ленина)
	ООО ДПМК "Вилегодская";
165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.2.15. по ул. Архангельской
	ООО ДПМК "Вилегодская";
165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.5. Ремонт, поднятие тротуаров
	
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.5.2. ремонт тротуара автомобильной дороги по ул. Набережной им. Н. Островского (напротив МОУ "СОШ № 1 г. Коряжмы" и дома № 20)
	ООО ДПМК "Вилегодская";
165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.5.6. ремонт тротуара автомобильной дороги по ул. Архангельской (напротив городской поликлиники)
	ООО ДПМК "Вилегодская";
165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.6. Устройство ограничивающих пешеходных ограждений, в том числе:
	
	Для безопасности дорожного движения применяются ограничивающие пешеходные ограждения.

Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.


	1.6.8. на автомобильной дороге по ул. Строителей
	ООО "Новатор", 165650, Архангенльская обл., г. Коряжма, ул. Набережная им. Н. Островского, д.42, кв.21


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.6.10. на автомобильной дороге по ул. Набережной им Н. Островского (напротив МОУ "СОШ № 1 г. Коряжмы")
	ООО "Новатор", 165650, Архангенльская обл., г. Коряжма, ул. Набережная им. Н. Островского, д.42, кв.21


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.6.13. напротив МОУ "СОШ № 6"
	ООО "Новатор", 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Набережная им. Н. Островского, д.42, кв.21


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.7. Установка светофоров с изменением фаз светофорного регулирования, модернизация светофорных объектов, в том числе:
	
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.7.2. перекресток пр. Ленина - ул. Советская
	ООО "Электротехцентр Плюс";
165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 28


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.8. Содержание объектов дренажно-ливневой канализации
	МУП "Благоустройство";
165651, г. Коряжма, пр. Ленина, 75


	В содержание ДЛК выполнены следующие работы: наружный и технический осмотры сетей, очистка камер (колодцев) от мокрого ила и грязи, промывка трубопроводов диаметром до 1000 мм, устранение аварий, подпоров дренажно-ливневой канализации, ремонт и замена неисправных участков трубопроводов.

	1.9. Содержание светофорных объектов, в том числе:
	
	

	1.9.1. содержание объектов
	МУП "Горсвет";
165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31


	В рамках содержания светофорных объектов выполнены следующие работы: электроснабжение светофорных объектов; замена электроламп, стекол; устранение неисправностей светофорных объектов, восстановление электроснабжения, регулировка автоматики, выправка световых опор, оборудование светофорных объектов техническими средствами реабилитации слепых людей, обеспечивающих дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров.

	1.9.2. покупка электрической энергии
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт";
163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.9.3. передача электрической энергии
	МУП "Горсвет";
165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.9.5. энергоснабжение светофорного объекта на перекрестке ул. имени Дыбцына - ул. Складская - ул. Гаражная
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт";
163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.10. Содержание объектов наружного освещения, в том числе:
	
	

	1.10.1. содержание объектов
	МУП "Горсвет";
165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.10.2. передача электрической энергии
	МУП "Горсвет";
165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.10.3. покупка электрической энергии
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт";
163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.10.4. электроснабжение ул. Низовки
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт";
163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.10.5. замена трансформаторов тока в составе узлов учета
	МУП "Горсвет";
165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.10.6.передача электрической энергии (Ломоносовский парк)
	МУП "Горсвет";
165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.10.7 покупка электрической энергии (Ломоносовский парк)
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт";
163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.11. Установка стоек для дорожных знаков на автомобильных дорогах
	МУП "Благоустройство";
165651, г. Коряжма, пр. Ленина, 75


	Для обеспечения безопасности дорожного движения, для улучшения видимости дорожных знаков и предотвращения ДТП

Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.11.3. по ул. Дыбцына, по ул. Кутузова
	МУП "Благоустройство";
165651, г. Коряжма, пр. Ленина, 75


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.13. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования "Город Коряжма"
	ООО "5 С- Проект"
160024, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Фрязиновская, д. 25В, кв. 144
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	Раздел 2. Благоустройство и озеленение

	2.1. Содержание объектов озеленения
	МУП "Благоустройство";
165651, г. Коряжма, пр. Ленина, 75


	Работы выполнены в рамках программы по договору субсидий, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	2.2. Содержание места массового отдыха граждан у водного объекта
	МУП "Благоустройство";
165651, г. Коряжма, пр. Ленина, 75


	Работы выполнены в рамках программы по договору субсидий, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	2.3. Содержание фонтанов
	МУП "Благоустройство";
165651, г. Коряжма, пр. Ленина, 75


	Работы выполнены в рамках программы по договору субсидий, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	2.6. Свод деревьев
	МУП "Благоустройство";
165651, г. Коряжма, пр. Ленина, 75


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	2.7. Устройство контейнерной площадки между домами № 43А и 45Б по пр. Ленина с подъездом к ней
	ООО "Новатор", 165650, Архангенльская обл., г. Коряжма, ул. Набережная им. Н. Островского, д.42, кв.21


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	2.14. Установка дополнительной опоры наружного освещения с двумя светильниками у перекрестка улиц имени Дыбцына - Лермонтова (у дома № 10 по ул. имени Дыбцына)
	ООО "Электротехцентр Плюс";
165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 28


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	2.17. Замена опоры в парке за зданием ФДОД "Дом детского творчества" МОУ "СОШ № 1"
	ООО "Электротехцентр Плюс";
165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 28


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	2.20. Восстановление наружного освещения  д. № 24 по ул. Гоголя
	МУП "Горсвет";

165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	2.21. Создание площадки накопления твердых коммунальных отходов (ул. Строителей)
	ООО "Новатор", 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Набережная им. Н. Островского, д.42, кв.21
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	2.22. Создание площадки накопления твердых коммунальных отходов (ул. Чапаева)
	ООО "Новатор", 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Набережная им. Н. Островского, д.42, кв.21
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	2.23. Установка опор наружного освещения у пешеходного перехода через улицу Архангельскую со стороны здания № 14 по ул. Архангельской
	ООО "Электротехцентр Плюс";
165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 28


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	2.24. Установка опор наружного освещения у пешеходного перехода со стороны дома № 14 по ул. Советской
	ООО "Электротехцентр Плюс";
165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 28


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	2.25. Обустройстиво дополнительного освещения по ул. Пушкина у дома № 4 и дома № 6
	ООО "Электротехцентр Плюс";
165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 28


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	2.26. Установка светильников наружного освещения от д. 12 по ул. Архангельской до д. 54 по ул. Свердлова (капитальный ремонт)
	ООО "Электротехцентр Плюс";
165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 28


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	2.27.Устройство покрытия из щебня между проездом МДОУ № 2 и тротуаром у дома № 8 по ул. Советская
	ООО "Дорстройсервис-Коряжма", 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Глейха, 25А


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	2.28.Ремонт опор в Ломоносовском парке
	ООО "Электротехцентр Плюс";
165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 28


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	2.29. Изготовление баннеров для установки в скамьи "Книги" в Ломоносовском парке
	ИП Белокопытов Егор Евгеньевич, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Советская, д.17, корп. "А", кв. 3
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	Раздел 3. Прочие мероприятия в сфере городского хозяйства, в том числе:

	3.1. Обеспечение доступности услуг бань в связи с регулированием органами местного самоуправления тарифов
	МУП "Полигон", 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 31
	Работы выполнены в рамках программы по договору субсидий, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

В целях обеспечения доступности услуг бань населению в соответствии с постановлением администрации города от 14.12.2017 № 1823, услуги предоставляются по льготному тарифу по общему отделению для следующих категорий населения:

1) пенсионеры, проживающие на территории муниципального образования «Город Коряжма» (кроме субботы, воскресенья);

2) граждане, проживающие на территории муниципального образования «Город Коряжма» в домах, не оборудованных ваннами или душевыми кабинами;

3) учащиеся от 7 до 18 лет.

Также согласно постановлению дети до 7 лет обслуживаются бесплатно.

	3.2. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на отдельных социально-значимых маршрутах
	ИП Косикова Е.А.
	Работы выполнены в рамках программы по договору субсидий, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	3.3. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах"
	ИП Андреев М.В.
 ИП Косикова Е.А.

ИП Вишненко И.В.

ИП Ноженко Е.П.

ООО «Норд-авто» по договорам с УМХ и Г
	Работы выполнены в рамках программы по договорам, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации  города.

В 2019  году льготным категориям граждан выданы разовые проездные талоны в количестве 3553 шт.: по межмуниципальным маршрутам -2316 шт., по муниципальным - 1237 шт.
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" производится в соответствии с Порядком обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма», утвержденным постановлением администрации города.

Договоры на осуществление мер социальной поддержки ежегодно заключаются с ИП и ООО, осуществляющими пассажирские перевозки на автобусах вместимостью более 13 человек.


	3.4. Содержание МКУ "Организатор перевозок"
	МКУ «Организатор перевозок».
	Затраты на содержание МКУ «Организатор перевозок» включены в Программу в целях исполнения Бюджетного кодекса Российской Федерации.

	3.10. Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в том числе:
	Заключены 14 контрактов УМХ и Г с индивидуальными предпринимателями: Андреев М.В.;Вишненко И.В; Косикова Е.А.; Клепиков А.Г.: Земцовская Л.Б.; Истомин А.Н.; Купиянин А.Е.: Ноженко Е.Г.; Пувкоев Г.П.: Тюлин Е.В.: Хохлов А.Н.; Торопов О.С.; Деменник О.А.;Дурапов С.В.
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	3.10.1. Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемому тарифу по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 3 "Город Коряжма - станция Низовка"
	ИП Косикова Елена Алексеевна;

165651, г. Коряжма, пр. имени М. В. Ломоносова, д. 1, кв. 73
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	3.10.2. Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемому тарифу по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 4 "Город Коряжма - дачи "Строитель", 1-экспресс, 2-экспресс, 3-экспресс, 5, 6
	Заключены 14 контрактов УМХ и Г с индивидуальными предпринимателями: Андреев М.В.;Вишненко И.В; Косикова Е.А.; Клепиков А.Г.: Земцовская Л.Б.; Истомин А.Н.; Купиянин А.Е.: Ноженко Е.Г.; Пувкоев Г.П.: Тюлин Е.В.: Хохлов А.Н.; Торопов О.С.; Деменник О.А.;Дурапов С.В.
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальным контрактам, заключенным управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	3.12. Изготовление и поставка защищенной полиграфической продукции уровня "В" "Карта маршрута регулярных перевозок"
	ООО "НПО "НЕОПРИНТ";

188640, Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, шоссе Южное, д. 136, каб. 4.
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	3.13. Приобретение уличных электронных часов для установки у д. № 25 по пр. Ленина
	ГАУ АО "АРЦЦС";

163004, г. Архангельск, площадь В. И. Ленина, д. 4, офис 1007
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	3.14. Экспертиза сметной документации
	ООО «Рус Импульс»
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.


Отчет о ходе реализации программы за 2019 год.
	Наименование мероприятия


	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период 2019)
тыс. руб.



	
	всего
	
	в том числе по источникам

	
	
	
	федеральный
бюджет
	областной
бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные
источники

	
	план на год
	кассовые
расходы
	%
	план
на
год
	кассовые
расходы
	план
на
год
	кассовые
расходы
	план
на
год
	кассовые
расходы
	план
на
год
	кассовые
расходы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Обеспечение безопасности дорожного движения

	1.1. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	28659,6
	28659,6
	100
	
	
	
	
	28659,6
	28659,6
	
	

	1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:
	25492,4
	25492,4
	100
	
	
	21542,5


	21542,5
	3949,9
	3949,9
	
	

	1.2.7. по пр. Ленина (от дома № 49 по пр. Ленина до ул. имени А. Г. Глейха)
	3304,6
	3304,6
	100
	
	
	2775,9

	2775,9
	528,7
	528,7
	
	

	1.2.8. по пр. Ленина (от площади им. В. И. Ленина до ул. Пушкина)
	7990,0
	7990,0
	100
	
	
	6711,6
	6711,6
	1278,4
	1278,4
	
	

	1.2.10. по ул. Пушкина (от пр. Ленина до ул. Архангельской)
	10726,8
	10726,8
	100
	
	
	9010,5
	9010,5
	1716,3


	1716,3
	
	

	1.2.14. по ул. Советской (от ГАУЗ АО "Коряжемская стоматологическая поликлиника" до пр. Ленина)
	2665,5
	2665,5

	100
	
	
	2239,0
	2239,0
	426,5


	426,5
	
	

	1.2.15. по ул. Архангельской
	  805,5
	  805,5
	  100
	
	
	805,5
	805,5
	
	
	
	

	1.5. Ремонт, поднятие тротуаров
	1202,4
	1202,4
	100
	
	
	789,1
	789,1
	413,3
	413,3
	
	

	1.5.2. ремонт тротуара автомобильной дороги по ул. Набережной им. Н. Островского (напротив МОУ "СОШ № 1 г. Коряжмы" и дома № 20)
	621,2
	621,2
	100
	
	
	621,2
	621,2
	
	
	
	

	1.5.6. ремонт тротуара автомобильной дороги по ул. Архангельской (напротив городской поликлиники)
	581,2
	581,2
	100
	
	
	167,9
	167,9
	413,3
	413,3
	
	

	1.6. Устройство ограничивающих пешеходных ограждений, в том числе:
	835,8
	835,8
	100
	
	
	286,8
	286,8
	549,0
	549,0
	
	

	1.6.8. на автомобильной дороге по ул. Строителей
	108,1
	108,1
	100
	
	
	
	
	108,1
	108,1
	
	

	1.6.10. на автомобильной дороге по ул. Набережной им Н. Островского (напротив МОУ "СОШ № 1 г. Коряжмы")
	467,9
	467,9
	100
	
	
	286,8
	286,8
	181,1
	181,1
	
	

	1.6.13. напротив МОУ "СОШ № 6"
	259,8
	259,8
	100
	
	
	
	
	259,8
	259,8
	
	

	1.7. Установка светофоров с изменением фаз светофорного регулирования, модернизация светофорных объектов, в том числе:
	117,5
	117,5
	100
	
	
	
	
	117,5
	117,5
	
	

	1.7.2. перекресток пр. Ленина - ул. Советская
	117,5
	117,5
	100
	
	
	
	
	117,5
	117,5
	
	

	1.8. Содержание объектов дренажно-ливневой канализации
	1011,6
	1011,6
	100
	
	
	
	
	1011,6
	1011,6
	
	

	1.9. Содержание светофорных объектов, в том числе:
	522,1
	518,3
	99
	
	
	
	
	522,1
	518,3
	
	

	1.9.1. содержание объектов
	435,7
	435,7
	100
	
	
	
	
	435,7
	435,7
	
	

	1.9.2. покупка электрической энергии
	35,6
	34,4
	96,6
	
	
	
	
	35,6
	34,4
	
	

	1.9.3. передача электрической энергии
	45,3
	42,8
	94,5
	
	
	
	
	    45,3
	42,8
	
	

	1.9.5. энергоснабжение светофорного объекта на перекрестке ул. имени Дыбцына - ул. Складская - ул. Гаражная
	5,5
	5,4
	98
	
	
	
	
	5,5
	5,4
	
	

	1.10. Содержание объектов наружного освещения, в том числе:
	14679,5
	14020,2
	   96
	
	
	
	
	14679,5
	14020,2

	
	

	1.10.1. содержание объектов
	658,5
	658,5
	100
	
	
	
	
	    658,5
	658,5
	
	

	1.10.2. передача электрической энергии
	 7174,6
	6536,0
	91
	
	
	
	
	   7174,6
	6536,0
	
	

	1.10.3. покупка электрической энергии
	6745,2
	6745,2
	100
	
	
	
	
	6745,2
	6745,2
	
	

	1.10.4. электроснабжение ул. Низовки
	35,5
	35,5
	100
	
	
	
	
	35,5
	35,5
	
	

	1.10.5. замена трансформаторов тока в составе узлов учета
	8,6
	8,6
	100
	
	
	
	
	8,6
	8,6
	
	

	1.10.6.передача электрической энергии (Ломоносовский парк)
	29,9
	15,9
	53
	
	
	
	
	29,9
	15,9
	
	

	1.10.7 покупка электрической энергии (Ломоносовский парк)
	27,2
	20,5
	75,4
	
	
	
	
	27,2
	20,5
	
	

	1.11. Установка стоек для дорожных знаков на автомобильных дорогах,  в том числе:
	4,9
	4,9
	100
	
	
	4,9
	4,9
	
	
	
	

	1.11.3. по ул. Дыбцына, по ул. Кутузова
	4,9
	4,9
	100
	
	
	4,9
	       4,9
	
	
	
	

	1.13. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования "Город Коряжма"
	300,2
	300,2
	100
	
	
	
	
	300,2
	300,2
	
	

	Раздел 2. Благоустройство и озеленение

	2.1. Содержание объектов озеленения
	5095,2
	5095,2
	100
	
	
	
	
	5095,2
	5095,2
	
	

	2.2. Содержание места массового отдыха граждан у водного объекта
	62,6
	62,6
	100
	
	
	
	
	62,6
	62,6
	
	

	2.3. Содержание фонтанов
	60,0
	60,0
	100
	
	
	
	
	60,0
	60,0
	
	

	2.6. Свод деревьев
	153,7
	153,7
	100
	
	
	
	
	153,7
	153,7
	
	

	2.7. Устройство контейнерной площадки между домами № 43А и 45Б по пр. Ленина с подъездом к ней
	177,0
	177,0
	100
	
	
	
	
	177,0
	177,0
	
	

	2.14. Установка дополнительной опоры наружного освещения с двумя светильниками у перекрестка улиц имени Дыбцына - Лермонтова (у дома № 10 по ул. имени Дыбцына)
	32,8
	32,8
	100
	
	
	
	
	32,8
	32,8
	
	

	2.17. Замена опоры в парке за зданием ФДОД "Дом детского творчества" МОУ "СОШ № 1"
	20,8
	20,8
	100
	
	
	
	
	20,8
	20,8
	
	

	2.19. Содержание контейнерных площадок
	2802,6
	0
	0
	
	
	2382,2
	0
	420,4
	0
	
	

	2.20. Восстановление наружного освещения у д. № 24 по ул. Гоголя
	23,1
	23,1
	100
	
	
	
	
	23,1
	23,1
	
	

	2.21. Создание площадки накопления твердых коммунальных отходов (ул. Строителей)
	214,6
	214,6
	100
	
	
	105,2
	105,2
	109,4
	109,4
	
	

	2.22. Создание площадки накопления твердых коммунальных отходов (ул. Чапаева)
	91,6
	91,6

	100
	
	
	44,9
	44,9
	46,7
	46,7
	
	

	2.23. Установка опор наружного освещения у пешеходного перехода через улицу Архангельскую со стороны здания № 14 по ул. Архангельской
	35,9
	35,9
	100
	
	
	
	
	35,9
	35,9
	
	

	2.24. Установка опор наружного освещения у пешеходного перехода со стороны дома № 14 по ул. Советской
	36,7
	36,7
	100
	
	
	
	
	36,7
	36,7
	
	

	2.25. Обустройство дополнительного освещения по ул. Пушкина у дома № 4 и дома № 6
	54,0
	54,0
	100
	
	
	
	
	54,0
	54,0
	
	

	2.26. Установка светильников наружного освещения от д. 12 по ул. Архангельской до д. 54 по ул. Свердлова (капитальный ремонт)
	210,4
	210,4
	100
	
	
	
	
	210,4
	210,4
	
	

	2.27.Устройство покрытия из щебня между проездом МДОУ № 2 и тротуаром у дома № 8 по ул. Советская
	305,0
	305,0
	100
	
	
	
	
	305,0
	305,0
	
	

	2.28.Ремонт опор в Ломоносовском парке
	41,3
	41,3
	100
	
	
	
	
	41,3
	41,3
	
	

	2.29. Изготовление баннеров для установки в скамьи "Книги" в Ломоносовском парке
	4,3
	4,3
	100
	
	
	
	
	4,3
	4,3
	
	

	2.30. Поставка контейнеров для накопления ТКО *
	39,2
	0
	0
	
	
	
	
	39,2
	0
	
	

	Раздел 3. Прочие мероприятия в сфере городского хозяйства, в том числе:

	3.1. Обеспечение доступности услуг бань в связи с регулированием органами местного самоуправления тарифов
	1401,4
	1401,4
	100
	
	
	
	
	1401,4
	1401,4
	
	

	3.2. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на отдельных социально-значимых маршрутах
	63,6
	63,6
	100
	
	
	
	
	63,6
	63,6
	
	

	3.3. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах"
	159,7
	39,2
	24,5
	
	
	159,7
	39,2
	
	
	
	

	3.4. Содержание МКУ "Организатор перевозок"
	1650,0
	1643,0
	99,5
	
	
	
	
	1650,0
	1643,0
	
	

	3.10. Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в том числе:
	761,4
	697,9
	92,0

	
	
	
	
	761,4
	697,9

	
	

	3.10.1. Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемому тарифу по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 3 "Город Коряжма - станция Низовка"
	761,3
	697,8
	92,0
	
	
	
	
	761,3
	697,8
	
	

	3.10.2. Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемому тарифу по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 4 "Город Коряжма - дачи "Строитель", 1-экспресс, 2-экспресс, 3-экспресс, 5, 6
	0,1
	0,1
	100
	
	
	
	
	0,1
	0,1
	
	

	3.12. Изготовление и поставка защищенной полиграфической продукции уровня "В" "Карта маршрута регулярных перевозок"
	4,9
	4,9
	100
	
	
	
	
	4,9
	4,9
	
	

	3.13. Приобретение уличных электронных часов для установки у д. № 25 по пр. Ленина
	40,5
	40,5
	100
	
	
	
	
	40,5
	40,5
	
	

	3.14. Экспертиза сметной документации
	160,0
	143,0
	89,4
	
	
	
	
	160,0
	143,0
	
	

	Итого:
	86528,3
	82815,4
	96
	
	
	25315,3
	22812,6
	61213,0
	60002,8
	
	


           Субсидия на содержание контейнерных площадок предоставлена муниципальному образованию «Город Коряжма» в декабре 2019 года, является переходящей и предназначена для реализации в 2020 году.

           Денежные средства на поставку контейнеров для накопления ТКО предусмотрены в бюджете муниципального образования «Город Коряжма» на 2019 год в качестве софинансирования. По результатам проведения конкурса, субсидия муниципальному образования «Город Коряжма» в 2019 году не предоставлена.

          Денежные средства по покупке и передаче электрической энергии для обеспечения функционирования наружного освещения израсходованы не в полном объеме в связи с экономией по оплате за электроэнергию, а также в связи с возникновением переходящих сумм на 2020 год (окончательные платежи за декабрь).

         Экономия по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" возникает в связи с ежегодным уменьшением количества граждан, относящихся к данной категории, воспользовавшихся льготой.

       Неиспользованные денежные средства по экспертизе сметной документации образовались по причине проведения процедуры расторжения муниципального контракта № 197-ОД/19 от 27 февраля 2019 г.

                                   ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие городского хозяйства на 2018-2025 годы»

                                                         по итогам 2019 года
	  Наименование  

    целевого    

   показателя   
	 Единица 

измерения
   (у.е.)
	Плановое значение целевых   

показателей  в соответствии с утвержденной муниципальной программой
	Фактическое значение
	Отклонение   

	
	
	
	
	-/+
	%

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Коряжма на   2018-2025 годы»

	Раздел 1. Обеспечение безопасности дорожного движения

	1.1. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	у.е.
	Поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и безопасных условий такого движения


	Поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и безопасных условий такого движения


	-
	0

	1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:
	у.е.
	Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние
	Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние
	-
	0

	1.2.7. по пр. Ленина (от дома № 49 по пр. Ленина до ул. имени А. Г. Глейха)
	у.е.
	Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние
	Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние
	-
	0

	1.2.8. по пр. Ленина (от площади им. В. И. Ленина до ул. Пушкина)
	у.е.
	Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние
	Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние
	-
	0

	1.2.10. по ул. Пушкина (от пр. Ленина до ул. Архангельской)
	у.е.
	Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние
	Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние
	-
	0

	1.2.14. по ул. Советской (от ГАУЗ АО "Коряжемская стоматологическая поликлиника" до пр. Ленина)
	у.е.
	Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние
	Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние
	-
	0

	1.2.15. по ул. Архангельской
	у.е.
	Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние
	Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние
	-
	0

	1.5. Ремонт, поднятие тротуаров
	у.е.
	Приведение тротуаров в нормативное состояние, устранение затоплений дождевыми и талыми водами
	Приведение тротуаров в нормативное состояние, устранение затоплений дождевыми и талыми водами
	-
	0

	1.5.2. ремонт тротуара автомобильной дороги по ул. Набережной им. Н. Островского (напротив МОУ "СОШ № 1 г. Коряжмы" и дома № 20)
	у.е.
	Приведение тротуаров в нормативное состояние, устранение затоплений дождевыми и талыми водами
	Приведение тротуаров в нормативное состояние, устранение затоплений дождевыми и талыми водами
	-
	0

	1.5.6. ремонт тротуара автомобильной дороги по ул. Архангельской (напротив городской поликлиники)
	у.е.
	Приведение тротуаров в нормативное состояние, устранение затоплений дождевыми и талыми водами
	Приведение тротуаров в нормативное состояние, устранение затоплений дождевыми и талыми водами
	-
	0

	1.6. Устройство ограничивающих пешеходных ограждений, в том числе:
	у.е.
	Оборудование автомобильных дорог ограничивающими пешеходными ограждениями в соответствии с проектом организации дорожного движения
	Оборудование автомобильных дорог ограничивающими пешеходными ограждениями в соответствии с проектом организации дорожного движения
	-
	0

	1.6.8. на автомобильной дороге по ул. Строителей
	у.е.
	Оборудование автомобильных дорог ограничивающими пешеходными ограждениями в соответствии с проектом организации дорожного движения
	Оборудование автомобильных дорог ограничивающими пешеходными ограждениями в соответствии с проектом организации дорожного движения
	-
	0

	1.6.10. на автомобильной дороге по ул. Набережной им Н. Островского (напротив МОУ "СОШ № 1 г. Коряжмы")
	у.е.
	Оборудование автомобильных дорог ограничивающими пешеходными ограждениями в соответствии с проектом организации дорожного движения
	Оборудование автомобильных дорог ограничивающими пешеходными ограждениями в соответствии с проектом организации дорожного движения
	-
	0

	1.6.13. напротив МОУ "СОШ № 6"
	у.е.
	Оборудование автомобильных дорог ограничивающими пешеходными ограждениями в соответствии с проектом организации дорожного движения
	Оборудование автомобильных дорог ограничивающими пешеходными ограждениями в соответствии с проектом организации дорожного движения
	-
	0

	1.7. Установка светофоров с изменением фаз светофорного регулирования, модернизация светофорных объектов, в том числе:
	у.е.
	Устранение пересечений транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла на регулируемых перекрестках, оборудование светофорных объектов пешеходными секциями
	Устранение пересечений транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла на регулируемых перекрестках, оборудование светофорных объектов пешеходными секциями
	-
	0

	1.7.2. перекресток пр. Ленина - ул. Советская
	у.е.
	Устранение пересечений транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла на регулируемых перекрестках, оборудование светофорных объектов пешеходными секциями
	Устранение пересечений транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла на регулируемых перекрестках, оборудование светофорных объектов пешеходными секциями
	-
	0

	1.8. Содержание объектов дренажно-ливневой канализации
	у.е.
	Поддержание бесперебойного функционирования объектов дренажно-ливневой канализации


	Поддержание бесперебойного функционирования объектов дренажно-ливневой канализации


	-
	0

	1.9. Содержание светофорных объектов, в том числе:
	у.е.
	Поддержание бесперебойного функционирования светофорных объектов
	Поддержание бесперебойного функционирования светофорных объектов
	-
	0

	1.9.1. содержание объектов
	у.е.
	Поддержание бесперебойного функционирования светофорных объектов
	Поддержание бесперебойного функционирования светофорных объектов
	-
	0

	1.9.2. покупка электрической энергии
	у.е.
	Поддержание бесперебойного функционирования светофорных объектов
	Поддержание бесперебойного функционирования светофорных объектов
	-
	0

	1.9.3. передача электрической энергии
	у.е.
	Поддержание бесперебойного функционирования светофорных объектов
	Поддержание бесперебойного функционирования светофорных объектов
	-
	0

	1.9.5. энергоснабжение светофорного объекта на перекрестке ул. имени Дыбцына - ул. Складская - ул. Гаражная
	у.е.
	Поддержание бесперебойного функционирования светофорных объектов
	Поддержание бесперебойного функционирования светофорных объектов
	-
	0

	1.10. Содержание объектов наружного освещения, в том числе:
	у.е.
	Поддержание бесперебойного функционирования объектов наружного освещения
	Поддержание бесперебойного функционирования объектов наружного освещения
	-
	0

	1.10.1. содержание объектов
	у.е.
	Поддержание бесперебойного функционирования объектов наружного освещения
	Поддержание бесперебойного функционирования объектов наружного освещения
	-
	0

	1.10.2. передача электрической энергии
	у.е.
	Поддержание бесперебойного функционирования объектов наружного освещения
	Поддержание бесперебойного функционирования объектов наружного освещения
	-
	0

	1.10.3. покупка электрической энергии
	у.е.
	Поддержание бесперебойного функционирования объектов наружного освещения
	Поддержание бесперебойного функционирования объектов наружного освещения
	-
	0

	1.10.4. электроснабжение ул. Низовки
	у.е.
	Поддержание бесперебойного функционирования объектов наружного освещения
	Поддержание бесперебойного функционирования объектов наружного освещения
	-
	0

	1.10.5. замена трансформаторов тока в составе узлов учета
	у.е.
	Поддержание бесперебойного функционирования объектов наружного освещения
	Поддержание бесперебойного функционирования объектов наружного освещения
	-
	0

	1.10.6.передача электрической энергии (Ломоносовский парк)
	у.е.
	Поддержание бесперебойного функционирования объектов наружного освещения
	Поддержание бесперебойного функционирования объектов наружного освещения
	-
	0

	1.10.7 покупка электрической энергии (Ломоносовский парк)
	у.е.
	Поддержание бесперебойного функционирования объектов наружного освещения
	Поддержание бесперебойного функционирования объектов наружного освещения
	-
	0

	1.11. Установка стоек для дорожных знаков на автомобильных дорогах,  в том числе:
	у.е.
	Оборудование автомобильных дорог техническими средствами в соответствии с проектом организации дорожного движения
	Оборудование автомобильных дорог техническими средствами в соответствии с проектом организации дорожного движения
	-
	0

	1.11.3. по ул. Дыбцына, по ул. Кутузова
	у.е.
	Оборудование автомобильных дорог техническими средствами в соответствии с проектом организации дорожного движения
	Оборудование автомобильных дорог техническими средствами в соответствии с проектом организации дорожного движения
	-
	0

	1.13. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования "Город Коряжма"
	у.е.
	Оборудование автомобильных дорог техническими средствами в соответствии с проектом организации дорожного движения
	Оборудование автомобильных дорог техническими средствами в соответствии с проектом организации дорожного движения
	-
	0

	

	2.1. Содержание объектов озеленения
	у.е.
	

Поддержание объектов озеленения в надлежащем состоянии



	

Поддержание объектов озеленения в надлежащем состоянии



	-
	0

	2.2. Содержание места массового отдыха граждан у водного объекта
	у.е.
	Благоустройство места массового отдыха граждан у водного объекта
	Благоустройство места массового отдыха граждан у водного объекта
	-
	0

	2.3. Содержание фонтанов
	у.е.
	Обеспечение функционирования фонтанов
	Обеспечение функционирования фонтанов
	-
	0

	2.6. Свод деревьев
	у.е.
	Ликвидация аварийных деревьев на территории муниципального образования "Город Коряжма"
	Ликвидация аварийных деревьев на территории муниципального образования "Город Коряжма"
	-
	0

	2.7. Устройство контейнерной площадки между домами № 43А и 45Б по пр. Ленина с подъездом к ней
	у.е.
	

Создание места накопления ТКО



	

Создание места накопления ТКО



	-
	0

	2.14. Установка дополнительной опоры наружного освещения с двумя светильниками у перекрестка улиц имени Дыбцына - Лермонтова (у дома № 10 по ул. имени Дыбцына)
	у.е.
	

Обеспечение безопасности дорожного движения у перекрестка улиц имени Дыбцына - Лермонтова (у дома № 10 по ул. имени Дыбцына)



	

Обеспечение безопасности дорожного движения у перекрестка улиц имени Дыбцына - Лермонтова (у дома № 10 по ул. имени Дыбцына)



	-
	0

	2.17. Замена опоры в парке за зданием ФДОД "Дом детского творчества" МОУ "СОШ № 1"
	у.е.
	Восстановление объектов наружного освещения


	Восстановление объектов наружного освещения


	-
	0

	2.19. Содержание контейнерных площадок
	у.е.
	Поддержание в надлежащем состоянии мест накопления ТКО


	Поддержание в надлежащем состоянии мест накопления ТКО


	-
	0

	2.20. Восстановление наружного освещения у д. № 24 по ул. Гоголя
	у.е.
	Восстановление объектов наружного освещения


	Восстановление объектов наружного освещения


	-
	0

	2.21. Создание площадки накопления твердых коммунальных отходов (ул. Строителей)
	у.е.
	Создание мест накопления ТКО
	Создание мест накопления ТКО
	-
	0

	2.22. Создание площадки накопления твердых коммунальных отходов (ул. Чапаева)
	у.е.
	Создание мест накопления ТКО
	Создание мест накопления ТКО
	-
	0

	2.23. Установка опор наружного освещения у пешеходного перехода через улицу Архангельскую со стороны здания № 14 по ул. Архангельской
	у.е.
	Обеспечение безопасности дорожного движения у пешеходного перехода через улицу Архангельскую со стороны здания №14 по ул. Архангельской


	Обеспечение безопасности дорожного движения у пешеходного перехода через улицу Архангельскую со стороны здания №14 по ул. Архангельской


	-
	0

	2.24. Установка опор наружного освещения у пешеходного перехода со стороны дома № 14 по ул. Советской
	у.е.
	Обеспечение безопасности дорожного движения у пешеходного перехода со стороны дома №14 по ул. Советской


	Обеспечение безопасности дорожного движения у пешеходного перехода со стороны дома №14 по ул. Советской


	-
	0

	2.25. Обустройство дополнительного освещения по ул. Пушкина у дома № 4 и дома № 6
	у.е.
	Обеспечение нормативного уровня освещенности территории
	Обеспечение нормативного уровня освещенности территории
	-
	0

	2.26. Установка светильников наружного освещения от д. 12 по ул. Архангельской до д. 54 по ул. Свердлова (капитальный ремонт)
	у.е.
	Обеспечение нормативного уровня освещенности территории
	Обеспечение нормативного уровня освещенности территории
	-
	0

	2.27.Устройство покрытия из щебня между проездом МДОУ № 2 и тротуаром у дома № 8 по ул. Советская
	у.е.
	Благоустройство территории


	Благоустройство территории


	-
	0

	2.28.Ремонт опор в Ломоносовском парке
	у.е.
	Восстановление объектов наружного освещения


	Восстановление объектов наружного освещения


	-
	0

	2.29. Изготовление баннеров для установки в скамьи "Книги" в Ломоносовском парке
	у.е.
	Благоустройство территории


	Благоустройство территории


	-
	0

	2.30. Поставка контейнеров для накопления ТКО *
	у.е.
	Благоустройство территории


	Благоустройство территории


	-
	0

	

	3.1. Обеспечение доступности услуг бань в связи с регулированием органами местного самоуправления тарифов
	у.е.
	Обеспечение безопасных и благоприятных условий  жизни и здоровья жителей города в соответствии с санитарно-эпидимиологическими нормами.


	Обеспечение безопасных и благоприятных условий  жизни и здоровья жителей города в соответствии с санитарно-эпидимиологическими нормами.


	-
	0

	3.2. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на отдельных социально-значимых маршрутах
	у.е.
	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на отдельных социально-значимых маршрутах обеспечивает комфорт и доступность жителей города в проезде на городском транспорте.


	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на отдельных социально-значимых маршрутах обеспечивает комфорт и доступность жителей города в проезде на городском транспорте.


	-
	0

	3.3. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах"
	у.е.
	Осуществляется выдача разовых талонов на бесплатный проезд для льготных категорий граждан в ссответствии с 5-ФЗ "О ветеранах" от 12.01.1995 года.


	Осуществляется выдача разовых талонов на бесплатный проезд для льготных категорий граждан в ссответствии с 5-ФЗ "О ветеранах" от 12.01.1995 года.


	-
	0

	3.4. Содержание МКУ "Организатор перевозок"
	у.е.
	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на отдельных социально-значимых маршрутах обеспечивает комфорт и доступность жителей города в проезде на городском транспорте.


	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на отдельных социально-значимых маршрутах обеспечивает комфорт и доступность жителей города в проезде на городском транспорте.


	-
	0

	3.10. Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в том числе:
	у.е.
	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на отдельных социально-значимых маршрутах обеспечивает комфорт и доступность жителей города в проезде на городском транспорте.
	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на отдельных социально-значимых маршрутах обеспечивает комфорт и доступность жителей города в проезде на городском транспорте.
	-
	0

	3.10.1. Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемому тарифу по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 3 "Город Коряжма - станция Низовка"
	у.е.
	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на отдельных социально-значимых маршрутах обеспечивает комфорт и доступность жителей города в проезде на городском транспорте.
	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на отдельных социально-значимых маршрутах обеспечивает комфорт и доступность жителей города в проезде на городском транспорте.
	-
	0

	3.10.2. Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемому тарифу по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 4 "Город Коряжма - дачи "Строитель", 1-экспресс, 2-экспресс, 3-экспресс, 5, 6
	у.е.
	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на отдельных социально-значимых маршрутах обеспечивает комфорт и доступность жителей города в проезде на городском транспорте.
	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на отдельных социально-значимых маршрутах обеспечивает комфорт и доступность жителей города в проезде на городском транспорте.
	-
	0

	3.12. Изготовление и поставка защищенной полиграфической продукции уровня "В" "Карта маршрута регулярных перевозок"
	у.е.
	Изготовление и поставка защищенной полиграфической продукции уровня "В" "Карта маршрута регулярных перевозок"


	Изготовление и поставка защищенной полиграфической продукции уровня "В" "Карта маршрута регулярных перевозок"


	-
	0

	3.13. Приобретение уличных электронных часов для установки у д. № 25 по пр. Ленина
	у.е.
	Благоустройство территории и поддержание в нормативном состоянии.


	Благоустройство территории и поддержание в нормативном состоянии.


	-
	0

	3.14. Экспертиза сметной документации
	у.е.
	Экспертиза сметной документации
	Экспертиза сметной документации
	-
	0


                                                   Оценка эффективности реализации Программы
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Плановое значение целевых показателей 
	Фактическое значение целевых показателей
	%  выполнения
	Балл
	Балл с учетом весового коэффициента

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Критерий достижения целевых показателей реализации программы

	1. Доля протяженности улично-дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям 
	един.
	100
	100
	100
	10
	8

	2. Доля общей протяженности освещенных частей улиц, дворовых территорий к их общей протяженности
	м2
	100
	95
	95
	10
	8

	3. Доля объектов дренажно-ливневой канализации, работающих бесперебойно 
	%
	100
	100
	100
	10
	8

	4. Количество фонтанов, работающих в весенне-летний период
	%
	2
	2
	100
	10
	8

	5. Количество несчастных случаев на воде на территории места массового отдыха граждан у водного объекта
	чел./

час
	0
	0
	100
	10
	8

	6. Доля обеспеченности потребности населения в услугах бань 
	един.
	100
	100
	100
	10
	8

	7. Количество социально-значимых автобусных маршрутов общего пользования на территории города
	м2
	1
	1
	100
	10
	8

	2. Уровень эффективности и расходования средств программы в отчетном финансовом периоде

	Уровень эффективности и расходования средств программы в отчетном финансовом периоде
	тыс. руб.
	86528,3
	82815,4
	96

	8
	1,6

	3. Итоговая оценка эффективности

	((8*7)/7+1,6)=9,6


В результате итоговая оценка составляет 9,6 баллов, следовательно, программа реализуется эффективно.
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