ОТЧЕТ
о реализации в 2022 году муниципальной программы 
«Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»
I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы 

Подпрограммы муниципальной программы «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» отсутствуют.
1.1. Результаты достигнутые в рамках реализации муниципальной программы.

 
В 2022 году в рамках муниципальной программы «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация мероприятий по следующим направлениям:
1. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма».

В летний период 2022 года выполнены работы по модернизации шести нерегулируемых пешеходных переходов (в 2021 году 1 нерегулируемый пешеходный переход напротив ГБОУ АО «Коряжемский детский дом-школа») в соответствии с требованиями ГОСТ:

· автомобильная дорога по ул. Кирова напротив МДОУ «Детский сад № 17 «Аленький цветочек» (ул. Кирова, д. 4);

· автомобильная дорога по ул. Набережной им. Н. Островского в районе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы»;

· автомобильная дорога по ул. Космонавтов напротив МБУ ДО «Коряжемская ДШИ»;

· на проезде от пр. Ленина до ул. Архангельской напротив МОУ «СОШ № 6»;

· на проезде от пр. Ленина до ул. Архангельской напротив МДОУ «Детский сад № 18 «Сказка»;

· автомобильная дорога «Проезд от торгового центра «Парма» до пр. им. М. В. Ломоносова» напротив МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Парусок».
Также произведен ремонт автомобильных дорог по ул. Кутузова, ул. Лермонтова, ул. Строителей (в 2021 году 2 дороги по ул. Пушкина и ул. Советской). Устройство тротуара вдоль автомобильной дороги «Проезд от пр. Ленина до ул. Архангельской в районе МОУ «СОШ № 6» на участке от въезда на дворовую территорию д. № 7 по ул. Советской до МОУ «СОШ № 6»; ремонт тротуара автомобильной дороги «Проезд от торгового центра «Парма» до пр. имени М.В. Ломоносова» у д. № 8 по ул. Советской у д. № 8 по ул. Советской.

2. Повышение эффективности работ по благоустройству, озеленению и поддержанию благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма».

Приобретена комбинированная машина для содержания улично-дорожной сети. В рамках гранта, выполнены работы по освещению участка по пр. Ленина (нечетная сторона от Александровского парка до ул. Советской). 

3. Обеспечение организации и выполнения работ по развитию городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма».

Заключены договоры о предоставлении мер социальной поддержки, связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта по муниципальным маршрутам: № 3 «г. Коряжма - ст. Низовка», № 4 «г. Коряжма - дачи Строитель», № 5, № 6, для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»: ИП Медведев В.А., ИП Ноженко Е.П., ИП Косиковой Е.А.
За 2022 год жителями города, отнесенными к льготным категориям граждан, совершено 0 поездок (в 2021 году 0 поездок).

Заключены и оплачены следующие муниципальные контракты и соглашения на предоставление субсидии из бюджета:
	№ п/п
	Предмет контракта (договора)
	Источник финансирования
	Дата контракта
	Номер контракта
	Поставщик, подрядчик, исполнитель, его местонахождение
	Стоимость оплаченных работ, услуг в 2022 году, рублей

	1. 1.
	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	12.01.2022
	№ 1
	МУП «Благоустройство», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	33 599 825,81

	2. 2.
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Лермонтова
	Бюджет МО (Субсидии областного бюджета, средства местного бюджета)
	27.05.2022
	№ 01243000128220000330001
	АО «Котласский АБЗ», 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Первомайская, д.6


	32 875 147,06

	3. 3.
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Кутузова
	Бюджет МО (Субсидии областного бюджета, средства местного бюджета)
	03.06.2022
	№ 01243000128220000350001
	ООО «ДПМК «Вилегодская», 165680, Архангельская обл., Вилегодский район, д. Конгур, дом 20
	34 604 038,80

	4. 4.
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Строителей
	Бюджет МО (Субсидии областного бюджета, средства местного бюджета)
	30.05.2022
	№ 01243000128220000340001
	ООО «ДПМК «Вилегодская», 165680, Архангельская обл., Вилегодский район, д. Конгур, дом 20
	13 984 033,67

	5. 5.
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Строителей. Устройство верхнего слоя въездов по нечетной стороне
	Бюджет МО (Субсидии областного бюджета, средства местного бюджета)
	23.09.2022
	№ 97
	ООО «ДПМК «Вилегодская», 165680, Архангельская обл., Вилегодский район, д. Конгур, дом 20
	378 184,80

	6. 6.
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Строителей. Нанесение дорожной разметки
	Бюджет МО (Субсидии областного бюджета, средства местного бюджета)
	30.09.2022
	№ 103
	ООО «ДПМК «Вилегодская», 165680, Архангельская обл., Вилегодский район, д. Конгур, дом 20
	23 140,80

	7. 7.
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Строителей. Устройство верхнего слоя въездов по четной стороне
	Бюджет МО (Субсидии областного бюджета, средства местного бюджета)
	13.10.2022
	№ 111
	ООО «ДПМК «Вилегодская», 165680, Архангельская обл., Вилегодский район, д. Конгур, дом 20
	499 041,60

	8. 8.
	Устройство тротуара вдоль автомобильной дороги "Проезд от пр. Ленина до ул. Архангельской в районе МОУ "СОШ № 6" на участке от въезда на дворовую территорию д. № 7 по ул. Советской до МОУ "СОШ № 6"
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	25.07.2022
	№ 01243000128220000500001
	ООО «ДПМК «Вилегодская», 165680, Архангельская обл., Вилегодский район, д. Конгур, дом 20
	1 760 024,05

	9. 9.
	Ремонт тротуара автомобильной дороги "Проезд от торгового центра "Парма" до пр. имени М.В. Ломоносова" у д. № 8 по ул. Советской
	Бюджет МО

(Субсидия областного бюджета, средства местного бюджета)
	30.09.2022
	№ 102
	ООО «ДПМК «Вилегодская», 165680, Архангельская обл., Вилегодский район, д. Конгур, дом 20
	150 428,40

	10. 7.
	Содержание объектов дренажно-ливневой канализации
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	01.02.2022
	№ 10
	МУП «Благоустройство», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	1 121 594,15

	11. 8.
	Содержание светофорных объектов
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	30.03.2021
	№ 01243000128210000150001
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	233 709,28

	12. 9.
	Содержание светофорных объектов
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	25.04.2022
	№ 33
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	445 726,30

	13. 10.
	Договор купли-продажи электрической энергии (мощности)
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	26.07.2021
	№13-005714
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт» 163045, г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. 101, офис 506
	15 381,30

	14. 11.
	Договор купли-продажи электрической энергии (мощности)
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	06.06.2022
	№13-007275
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт, 163045, г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. 101, офис 506
	20 413,67

	15. 12.
	Оказание услуг по передаче электрической энергии для обеспечения функционирования светофорных объектов
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	08.07.2021
	№120
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	25 943,81

	16. .


	Оказание услуг по передаче электрической энергии для обеспечения функционирования светофорных объектов
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	07.06.2022
	№54
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	28 550,36

	
	Договор энергоснабжения
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	13.10.2021
	№13-005730
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт» 163045, г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. 101, офис 506
	2 589,51

	17. 15.
	Договор энергоснабжения
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	06.06.2022
	№13-007274
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт» 163045, г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. 101, офис 506
	3 376,91

	18. 16.
	Содержание объектов наружного освещения
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	30.03.2021
	№01243000128210000140001
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	223 354,56

	19. 17.
	Содержание объектов наружного освещения
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	04.04.2022
	№ 01243000128220000120001
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	464 577,52

	20. 18.
	Оказание услуг по передаче электрической энергии для обеспечения функционирования объектов наружного освещения
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	27.12.2021
	№217
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	1 296 800,82

	21. 19.
	Оказание услуг по передаче электрической энергии для обеспечения функционирования объектов наружного освещения
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	18.04.2022
	№32
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	523 650,70

	.


	Оказание услуг по передаче электрической энергии для обеспечения функционирования объектов наружного освещения
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	24.10.2022
	№112
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	903 729,35

	22. 21.


	Оказание услуг по передаче электрической энергии для обеспечения функционирования объектов наружного освещения
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	05.12.2022
	№140
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	672 377,14

	23. 22.
	Оказание услуг по передаче электрической энергии для обеспечения функционирования объектов наружного освещения
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	01.11.2021
	№167
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	22 329,37

	24. 23.
	Договор купли-продажи электрической энергии (мощности)


	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	06.06.2022
	№13-007277
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт» 163045, г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. 101, офис 506
	778 844,58

	25. 24.
	Договор купли-продажи электрической энергии (мощности)


	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	25.10.2022
	№13-007277
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт» 163045, г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. 101, офис 506
	395 306,93

	26. 25.
	Договор купли-продажи электрической энергии (мощности)
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	08.11.2021
	№13-006716
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт» 163045, г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. 101, офис 506
	1 107 460,17

	27. 26.
	Договор купли-продажи электрической энергии (мощности)
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	05.12.2022
	№ 13-007864
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт» 163045, г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. 101, офис 506
	564 842,49

	28. 27.
	Договор энергоснабжения
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	26.07.2021
	№13-005728
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт» 163045, г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. 101, офис 506
	12 582,83

	29. 28.
	Договор энергоснабжения
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	06.06.2022
	№13-007276
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт» 163045, г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. 101, офис 506
	19 922,04

	30. 29.
	Энергосервисный договор (контракт) на выполнение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии для целей наружного освещения на территории муниципального образования «Город Коряжма»
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	20.05.2020
	№01243000128200000110001
	ООО «ЕЭС-Гарант», 143421, Московская обл., Красногорский район, автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «Рига-Ленд», строение 3, офис 429 (часть «А»)
	10 299 259,44

	31. 30.
	Содержание системы автоматизированного учета электрической энергии по объектам наружного освещения
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	11.04.2022
	№001243000128220000140001
	ООО «ПМК-Энерго», 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Невского, д.18А, офис 5
	294 464,24

	32. 31.
	Содержание системы автоматизированного учета электрической энергии по объектам наружного освещения
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	11.05.2021
	№01243000128210000390001
	ООО «ПМК-Энерго», 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Невского, д.18А, офис 5
	140 892,00

	33. 32.
	Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов 
	Бюджет МО (субсидия областного бюджета, средства местного бюджета)
	18.05.2022
	№ 01243000128220000300001
	ООО « КАСКАД », 165300, Архангельская обл., г. Котлас,  проезд Кронштадтский, дом 3, квартира 10
	4 801 492,39

	34. 33.
	Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Архангельской области "Город Коряжма"
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	18.07.2022
	№ 01243000128220000480001
	ООО «Домер ПК», 163000, г. Архангельск, ул. Свободы, д.29, офис 7
	574 750,00

	35. 34.
	Восстановление оборудования наружного освещения по адресу: г. Коряжма, ул. имени А. Г. Глейха (напротив дома №16), поврежденного в результате ДТП
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	10.10.2022
	№ 109
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	53 848,02

	36. 35.
	Соглашение о предоставлении из бюджета субсидии МУП «Благоустройство» на возмещение затрат в связи с выполнением работ по содержанию объектов озеленения на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	12.01.2022
	№2
	МУП «Благоустройств», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	6 573 116,94

	37. 36.
	Содержание места массового отдыха граждан у водного объекта
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	21.06.2022
	№61
	МУП «Благоустройств», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	67 603,14

	38. 37.
	Соглашение о предоставлении из бюджета субсидии МУП «Благоустройство» на возмещение затрат в связи с выполнением работ по содержанию фонтанов на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»


	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	07.02.2022
	№11
	МУП «Благоустройств», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	93 622,58

	39. 38.
	Соглашение о предоставлении из бюджета субсидии МУП «Благоустройство» на финансовое обеспечение затрат по приобретению машины комбинированной для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	25.11.2022
	№77
	МУП «Благоустройств», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	7 800 000,00

	40. 39.
	Соглашение о предоставлении из бюджета субсидии МУП «Благоустройство» на возмещение затрат в связи с выполнением работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	05.07.2022
	№ 50
	МУП «Благоустройств», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	352 401,99

	41. 40.
	Устройство подъездных путей к контейнерной площадке по ул. им. М.Х. Сафьяна у д. № 15
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	23.09.2022
	№ 98
	ООО «ДПМК «Вилегодская», 165680,Архангельская обл., Вилегодский район, д. Конгур, дом 20
	104 536,80

	42. 41.
	Обустройство наружного освещения по пр. Ленина (нечетная сторона от Александровского парка до ул. Советской)
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	13.09.2022
	№ 01243000128220000720001
	ООО «ГАРАНТСТРОЙ», 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Ушинского, д. 20, кв. 66
	1 210 760,14

	43. 42.
	Свод тополей по ул. Матросова
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	14.11.2022
	№ 128
	МУП «Благоустройств», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	599 912,40

	44. 43.
	Обустройство дополнительного наружного освещения у д. № 4 и № 6 по ул. Советской
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	13.12.2022
	 151
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	122 949,53

	45. 44.
	Соглашение о предоставлении из бюджета субсидии МУП «Полигон» на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг общего и душевого отделений бань по тарифам, установленных правовым актом администрации города, ниже расчетной стоимости
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	26.01.2022
	№5
	МУП «Полигон», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	1 464 462,50

	46. 45.
	Договор о предоставлении мер социальной поддержки, связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»
	Бюджет МО

(субсидия областного бюджета)
	01.02.2022
	№9
	ИП Косикова Елена Алексеевна, 165651, г. Коряжма, пр. Ломоносова, д.1, кв.73
	0,00

	47. 46.
	Договор о предоставлении мер социальной поддержки, связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»
	Бюджет МО

(субсидия областного бюджета)
	31.01.2022
	№8
	ИП Ноженко Евгений Павлович, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, пр-кт Ленина, 45-А, кв.23


	0,00

	48. 47.
	Договор о предоставлении мер социальной поддержки, связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»
	Бюджет МО

(субсидия областного бюджета)
	13.04.2022
	№24
	ИП Медведев Владимир Александрович, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, д. 49А, кв. 41


	0,00

	49. 48.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	11.01.2021
	№ 01243000128200001400001
	ИП Косикова Елена Алексеевна, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. им. М.В. Ломоносова, д.1, кв.73


	761 379,00

	50. 49.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	04.01.2021
	№ 01243000128200001310001
	ИП Деменник Олег Александрович, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Архангельская, д.31, кв.59


	1,00

	51. 50.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	04.01.2021
	№ 01243000128200001270001
	ИП Быстров Андрей Николаевич, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Советская, 2А, кв. 61


	1,00

	52. 51.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	04.01.2021
	№ 01243000128200001300001
	ИП Андреев Михаил Васильевич, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, д. 49А, кв. 41


	1,00

	53. 52.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	04.01.2021
	№ 01243000128200001260001
	ИП Ноженко Евгений Павлович, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 45-А, кв.23


	1,00

	54. 53.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	04.01.2021
	№ 01243000128200001320001
	ИП Дурапов Сергей Васильевич, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 45А, кв.47


	1,00

	55. 54.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	05.01.2021
	№ 01243000128200001360001
	ИП Пувкоев Григорий Пантелеймонович, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Космонавтов

д. 10А, кв.58


	1,00

	56. 55.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	05.01.2021
	№ 01243000128200001370001
	ИП Тюлин Евгений Валерьевич, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, пр-кт Ленина, 41А, кв.16


	1,00

	57. 56.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	05.01.2021
	№ 01243000128200001330001
	ИП Косикова Елена Алексеевна, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, пр-кт имени М.В. Ломоносова, д.1, кв.73


	1,00

	58. 57.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	05.01.2021
	№ 01243000128200001340001
	ИП Купиянин Александр Евгеньевич,165650, Архангельская обл., г. Коряжма,

ул. Архангельская, д.29В, кв.35


	1,00

	59. 58.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	11.01.2021
	№ 01243000128200001350001
	ИП Медведев Владимир Александрович, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Советская, д.7, кв.35


	1,00



	60. 59.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	11.01.2021
	№ 01243000128200001380001
	ИП Торопов Олег Станиславович, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. им. М.В. Ломоносова, д.7Б, кв.29


	1,00

	61. 60.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	11.01.2021
	№ 01243000128200001390001
	ИП Владыкин Валерий Станиславович, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. им. М.В. Ломоносова, 9,19
	1,00

	62. 61.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	11.01.2021
	№ 01243000128200001280001
	ИП Вишненко Игорь Владимирович, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Архангельская, д.19, кв.57
	1,00

	63. 62.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	23.08.2021
	№ 01243000128210000930001
	ИП Александров Дмитрий Анатольевич, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. им. М.В. Ломоносова, д.12, кв.8


	0,33

	64. 63.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	23.08.2021
	№ 01243000128210000950001
	ИП Дмитриев Александр Евгеньевич, 165650, Архангельская обл.,  г. Коряжма, ул. Пушкина д. 15, кв.45


	0,33

	65. 64.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	23.08.2021
	№ 01243000128210000940001
	ИП Суханов Владимир Викторович, 165650 Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 29, кв.30
	0,33

	66. 65.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	26.04.2021
	№ 01243000128210000330001
	ИП Хохлов Андрей Николаевич, 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ломоносова д.9, кв.124
	0,75

	67. 66.
	Изготовление и поставка защищенной полиграфической продукции
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	25.11.2022
	№ 131
	ООО «Типография «Еврокопия - 2СПб», 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6, литер О, помещение 1-Н(75)
	7 500,00

	68. 67.
	Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости 
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	24.01.2022
	№ 76-ОД/22
	ГАУ АО «АРЦЦС», 163004, г. Архангельск, площадь В.И. Ленина, д. 4, офис 1007
	80 000,00

	69. 68.
	Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	27.01.2022
	№ 89-ОД/22
	ГАУ АО «АРЦЦС», 163004, г. Архангельск, площадь В.И. Ленина, д. 4, офис 1007
	80 000,00

	70. 69.
	Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	18.08.2022
	№ 777-ОД/22
	ГАУ АО «АРЦЦС», 163004, г. Архангельск, площадь В.И. Ленина, д. 4, офис 1007
	10 000,00

	71. 70.
	Содержание системы видеонаблюдения
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	13.04.2021
	№ 01243000128210000220001
	ООО «Домофон Сервис», 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Ленина, д.16, офис 1
	131 846,88

	72. 71.
	Содержание системы видеонаблюдения
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	11.04.2022
	№ 01243000128220000160001
	ООО «Домофон Сервис», 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Ленина, д.16, офис 1
	236 310,56

	73. 72.
	Оказание услуг по передаче электрической энергии для обеспечения функционирования системы видеонаблюдения по пр. им. М.В. Ломоносова, в Александровском парке, у Обелиска Славы
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	16.06.2021
	№113
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	3 436,08

	74. 73.
	Оказание услуг по передаче электрической энергии для обеспечения функционирования системы видеонаблюдения по пр. им. М.В. Ломоносова, в Александровском парке, у Обелиска Славы
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	07.06.2022
	№53
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	4 648,07

	75. 74.
	Договор купли-продажи электрической энергии (мощности)
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	10.06.2021
	№13-005718
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт», 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
	2 605,26

	76. 75.
	Договор купли-продажи электрической энергии (мощности)
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	06.06.2022
	№13-007278
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт», 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
	3 880,25

	77. 76.
	Соглашение о предоставлении из бюджета субсидии МУП «Благоустройство» на возмещение затрат в связи с выполнением работ по содержанию комплекса сооружения мемориала боевой славы по ул. Набережная им. Н. Островского
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	08.02.2022
	№ 12
	МУП «Благоустройство», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	400 100,00

	78. 77.
	 На приобретение лицензии на использование программного обеспечения «aytoSchema Pro»
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	08.06.2022
	№ 55
	ООО «Аютег», 127224, г. Москва, Студеный проезд, д. 18, кв. 29
	5 760,00

	79. 78.
	Обследование кирпичной кладки и кровли здания бани, расположенной по адресу: Архангельская обл., г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 3А, с целью установления технического состояния необходимости ремонтных работ и их перечня
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	26.01.2022
	№ 6
	МУП «Полигон», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	90 000,00

	80. 79.
	На выполнение работ по корректировке технических заключений по домам, признанных аварийными
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	06.10.2022
	№ 105
	ООО «Проектно – строительное предприятие «Эксперт», 162614, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Металлистов, д. 22
	15 000,00

	ИТОГО:
	163 143 481,73


В целях исполнения Бюджетного кодекса Российской Федерации, в Программу включены затраты на содержание МКУ «Организатор перевозок»:

	№
	Мероприятие
	Расход

	3.3
	Содержание МКУ "Организатор перевозок"
	2 001 810,67

	ИТОГО:
	2 001 810,67


Таким образом, кассовое исполнение муниципальной программы «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» за 2022 год составило 165 145 292 (Сто шестьдесят пять миллионов сто сорок пять тысяч двести девяносто два) рубля 40 копеек. 

1.2. Объемы финансирования и расходования средств в рамках программы.

 На реализацию перечня мероприятий программы в 2022 году предусмотрены денежные средства в размере 165 794 846,22 руб. (в 2021 году 108 525 282,75), из них:

· 76 792 949,47 руб. – средства областного бюджета (в 2021 году 18 924 086,12 руб.);

· 89 001 896,75 руб. – средства местного бюджета (в 2021 году 80 591 089,44 руб.);

· 0,00 руб. – средства федерального бюджета (в 2021 году 9 010 107,19 руб.).

Расходы за указанный период произведены на сумму 165 145 292,40 руб. (в 2021 году – 106 984 297,61 руб.), из них:
· 76 493 692,84 руб. – средства областного бюджета (в 2021 году 18 092 763,52 руб.);

· 88 572 559,76 руб. – средства местного бюджета (в 2021 году 79 881 426,90руб.);

· 0,00 руб. – средства федерального бюджета (в 2021 году 9 010 107,19 руб.).

30 декабря 2022 года в соответствии с Порядком утвержден Перечень налоговых расходов муниципального образования «Город Коряжма» (далее – Перечень). Перечень размещен на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Коряжма» в сети Интернет (https://www.koradm.ru/upload/iblock/0f2/0f202132239f0123c4ab9a2cc74844e8.pdf). Куратором налоговых расходов установлено финансовое управление администрации города. 

В отношении всех налоговых льгот куратором составлены паспорта налоговых расходов и проведена оценка эффективности налоговых льгот.

Результаты оценки рассмотрены на заседании рабочей группы по формированию бюджета муниципального образования «Город Коряжма» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 30 мая 2022 года.
Принимая во внимание, что на момент проведения оценки эффективности налоговых расходов МИ ФНС № 1 по Архангельской области и НАО располагает данными и сформированы формы статистической налоговой отчетности только за 2020 год, оценка эффективности налоговых расходов проведена на базе отчета за 2020 год. 

В рамках муниципальной программы «Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Коряжма» установлены два вида льгот:

1) Установление пониженной ставки земельного налога (в размере 0,3 процента) в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) под строительство и эксплуатацию гаражей-автостоянок индивидуального транспорта.
По базе отчетного 2020 года количество потребительских кооперативов по строительству и эксплуатации гаражей для индивидуального транспорта, пользующихся пониженной ставкой по земельному налогу (ставка снижена с 1,5% до 0,3%), составило 97 кооперативов. 

Финансовая оценка результата (объем выпадающих доходов от предоставления льготы) – составила 2 960,4 тыс. рублей.

2) Уменьшение налоговой базы по земельному налогу в отношении земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании потребительских кооперативов по строительству и эксплуатации гаражей для индивидуального транспорта на не облагаемую налогом сумму из расчета 10000 рублей на каждого члена кооператива, относящегося к категории налогоплательщиков, указанных в пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации.

По базе отчетного 2020 года количество потребительских кооперативов по строительству и эксплуатации гаражей для индивидуального транспорта, пользующихся льготой составило 10 кооперативов или 10,3% от общего числа кооперативов. 

Финансовая оценка результата (объем выпадающих доходов от предоставления льготы) – составила 5,85 тыс. рублей.
По результатам проведенной оценки обе льготы признаны эффективными и отвечают целям муниципальной программы.
1.3. Участие городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в реализации государственных программ, мероприятий федеральных (региональных) проектов национальных проектов.

Было принято участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в федеральном проекте «Безопасность дорожного движения»: 
· Соглашение с министерством транспорта Архангельской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на софинансирование мероприятий по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установке светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения от 06.05.2022 № Т026-2 на сумму 4 801 492,39 руб., из них средства областного бюджета - 3 793 178,93 руб., средства местного бюджета – 1 008 313,46 руб.;
· Соглашение с министерством транспорта Архангельской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на софинансирование мероприятий  по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области от 23.05.2022 № Т009-1 на сумму 67 479 185,86 руб., из них средства областного бюджета – 56 681 841,37 руб., средства местного бюджета – 10 797 344,49 руб.;

· Соглашение с министерством транспорта Архангельской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов от 27.04.2022 №Т022-24 на сумму 14 955 789,47 руб., из них средства областного бюджета – 14 208 000,00 руб., средства местного бюджета – 747 789,47 руб.
 Контракты расторгнутые по инициативе подрядчика при реализации национальных проектов отсутствуют.
1.4. Перечень невыполненных мероприятий.

Не представилось возможным выполнить работы по пункту 2.20 «Уничтожение борщевика Сосновского на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в связи с недофинансированием мероприятия и отсутствием подрядной организации. Работы по ликвидации мест произрастания борщевика Сосновского производились собственными силами МУП «Благоустройство».

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Кассовые расходы по муниципальной программе за 2022 год – 165 145 292,40 руб. Отклонение от плана – 649 553,82 руб. Причины отклонения объемов финансирования от плановых по пунктам программы:

· 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в связи с фактическим объемом выполнения работ;
· 1.8 «Содержание светофорных объектов», 1.9 «Содержание объектов наружного освещения» в связи с фактическим объемом потребления электрической энергии;

· 3.3 «Содержание МКУ «Организатор перевозок» в связи с фактическим выполнением работ.

В результате данных факторов   исполнение программы за 2022 год составляет 99,6 % (в 2021 году - 98,6 %), из них:

       - за счет средств местного бюджета – 99,6 % (в 2021 году – 98,1 %);

       - за счет средств областного бюджета – 99,6 % (в 2021 году – 96,7 %).
Объемы финансирования муниципальной программы 

«Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»
за 2022 год

	Наименование мероприятий

	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный 2022 год), руб. 
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	кассовые
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год
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	Задача 1 программы. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

	1.1. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	33 599 825,81
	33 599 825,81
	100
	
	
	
	
	33 599 825,81
	33 599 825,81
	
	

	1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:
	82 719 848,87
	82 363 586,73
	99,6
	
	
	71 121 278,83


	70 822 022,20
	11 598 570,04
	11 541 564,53
	
	

	1.2.1. по ул. Лермонтова 


	33 040 348,80
	32 875 147,06
	99,5
	
	
	27 753 562,61


	27 614 794,80


	5 286 786,19
	5 260 352,26


	
	

	1.2.4. по ул. Кутузова 
	34 795 099,20
	34 604 038,80
	99,5
	
	
	29 227 535,39
	29 067 046,57
	5 567 563,81
	5 536 992,23
	
	

	1.2.5. по ул. Строителей


	14 884 400,87
	14 884 400,87
	100
	
	
	14 140 180,83


	14 140 180,83


	744 220,04


	744 220,04


	
	

	1.4. Ремонт, устройство, поднятие тротуаров, в том числе:


	1 910 452,45
	1 910 452,45
	100
	
	
	67 819,17


	67 819,17


	1 842 633,28


	1 842 633,28


	
	

	1.4.6. Устройство тротуара вдоль автомобильной дороги "Проезд от пр. Ленина до ул. Архангельской в районе МОУ "СОШ № 6" на участке от въезда на дворовую территорию д. № 7 по ул. Советской до МОУ "СОШ № 6"


	1 760 024,05
	1 760 024,05
	100
	
	
	
	
	1 760 024,05
	1 760 024,05
	
	

	1.4.7. Ремонт тротуара автомобильной дороги "Проезд от торгового центра "Парма" до пр. имени М.В. Ломоносова" у д. № 8 по ул. Советской


	150 428,40
	150 428,40
	100
	
	
	67 819,17
	67 819,17
	82 609,23
	82 609,23
	
	

	1.7. Содержание объектов дренажно-ливневой канализации
	1 121 594,15
	1 121 594,15
	100
	
	
	
	
	1 121 594,15
	1 121 594,15
	
	

	1.8. Содержание светофорных объектов, в том числе:
	776 508,06
	775 691,14
	99,9
	
	
	
	
	776 508,06
	775 691,14
	
	

	1.8.1. содержание объектов
	679 435,58
	679 435,58
	100
	
	
	
	
	679 435,58
	679 435,58
	
	

	1.8.2. покупка электрической энергии
	36 464,11
	35 794,97
	98,2
	
	
	
	
	36 464,11
	35 794,97
	
	

	1.8.3. передача электрической энергии
	54 494,17
	54 494,17
	100
	
	
	
	
	54 494,17
	54 494,17
	
	

	1.8.4. энергоснабжение светофорного объекта на перекрестке ул. имени Дыбцына - ул. Складская - ул. Гаражная
	6 114,20
	5 966,42
	97,6
	
	
	
	
	6 114,20
	5 966,42
	
	

	1.9. Содержание объектов наружного освещения, в том числе:
	18 000 089,38
	17 720 394,18
	98,5
	
	
	
	
	18 000 089,38
	17 720 394,18
	
	

	1.9.1. содержание объектов
	 687 932,08
	687 932,08
	100
	
	
	
	
	687 932,08
	687 932,08
	
	

	1.9.2. передача электрической энергии
	3 697 133,25
	3 418 887,38
	92,5
	
	
	
	
	3 697 133,25
	3 418 887,38
	
	

	1.9.3. покупка электрической энергии
	2 846 454,17
	2 846 454,17
	100
	
	
	
	
	2 846 454,17
	2 846 454,17
	
	

	1.9.4. электроснабжение ул. Низовки
	33 954,20
	32 504,87
	95,7
	
	
	
	
	33 954,20
	32 504,87
	
	

	1.9.5. выполнение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии для целей наружного освещения на территории муниципального образования «Город Коряжма»
	10 299 259,44
	10 299 259,44
	100
	
	
	
	
	10 299 259,44
	10 299 259,44
	
	

	1.9.6. содержание системы автоматизированного учета электрической энергии по объектам наружного освещения
	435 356,24
	435 356,24
	100
	
	
	
	
	435 356,24
	435 356,24
	
	

	1.10. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов
	4 801 492,39
	4 801 492,39
	100
	
	
	3 793 178,93
	3 793 178,93
	1 008 313,46
	1 008 313,46
	
	

	1.10.2. автомобильная дорога по ул. Кирова напротив МДОУ "Детский сад № 17 "Аленький цветочек" (ул. Кирова, д. 4) 


	964 906,92
	964 906,92
	100
	
	
	762 276,45
	762 276,45
	202 630,47
	202 630,47
	
	

	1.10.3. автомобильная дорога по ул. Набережной им. Н. Островского в районе ФДОД "ДДТ" МОУ "СОШ № 1 г. Коряжмы" 
	1 078 534,04
	1 078 534,04
	100
	
	
	852 041,88
	852 041,88
	226 492,16
	226 492,16
	
	

	1.10.4. автомобильная дорога по ул. Космонавтов напротив МБУ ДО "Коряжемская ДШИ"
	354 069,53
	354 069,53
	100
	
	
	279 714,92
	279 714,92
	74 354,61
	74 354,61
	
	

	1.10.5. на проезде от пр. Ленина до ул. Архангельской напротив МОУ "СОШ № 6"


	377 713,28
	377 713,28
	100
	
	
	298 393,49
	298 393,49
	79 319,79
	79 319,79
	
	

	1.10.6. на проезде от пр. Ленина до ул. Архангельской напротив МДОУ "Детский сад № 18 "Сказка"


	1 201 362,21
	1 201 362,21
	100
	
	
	949 076,14
	949 076,14
	252 286,07
	252 286,07
	
	

	1.10.7. автомобильная дорога "Проезд от торгового центра "Парма" до пр. им. М. В. Ломоносова" напротив МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 2 "Парусок"


	824 906,41
	824 906,41
	100
	
	
	651 676,05
	651 676,05
	173 230,36
	173 230,36
	
	

	1.13. Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Архангельской области "Город Коряжма"


	209 000,00
	209 000,00
	100
	
	
	
	
	209 000,00
	209 000,00
	
	

	1.14. Разработка технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Архангельской области "Город Коряжма"
	182 875,00
	182 875,00
	100
	
	
	
	
	182 875,00
	182 875,00
	
	

	1.15. Оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Архангельской области "Город Коряжма"


	182 875,00
	182 875,00
	100
	
	
	
	
	182 875,00
	182 875,00
	
	

	1.16. Восстановление оборудования наружного освещения по адресу г. Коряжма, ул. имени А. Г. Глейха (напротив дома №16), поврежденного в результате ДТП


	53 848,02
	53 848,02
	100
	
	
	
	
	53 848,02
	53 848,02
	
	

	Задача 2 программы. Повышение эффективности работ по благоустройству, озеленению и поддержанию благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

	2.1. Содержание объектов озеленения
	6 573 116,94
	6 573 116,94
	100
	
	
	
	
	6 573 116,94
	6 573 116,94
	
	

	2.2. Содержание места массового отдыха граждан у водного объекта
	67 603,14
	67 603,14
	100
	
	
	
	
	67 603,14
	67 603,14
	
	

	2.3. Содержание фонтанов
	93 622,58
	93 622,58
	100
	
	
	
	
	93 622,58
	93 622,58
	
	

	2.5. Приобретение оборудования для содержания улично-дорожной сети и объектов благоустройства, в том числе:
	7 800 000,00
	7 800 000,00
	100
	
	
	
	
	7 800 000,00
	7 800 000,00
	
	

	2.5.10. комбинированная машина (1 шт.)
	7 800 000,00
	7 800 000,00
	100
	
	
	
	
	7 800 000,00
	7 800 000,00
	
	

	2.8. Содержание контейнерных площадок
	352 401,99
	352 401,99
	100
	
	
	
	
	352 401,99
	352 401,99
	
	

	2.22. Устройство подъездных путей к контейнерной площадке по ул. им. М.Х. Сафьяна у д. № 15
	104 536,80
	104 536,80
	100
	
	
	
	
	104 536,80
	104 536,80
	
	

	2.23. Обустройство наружного освещения по пр. Ленина (нечетная сторона от Александровского парка до ул. Советской)
	1 210 760,14
	1 210 760,14
	100
	
	
	1 210 760,14
	1 210 760,14
	
	
	
	

	2.27. Свод тополей по ул. Матросова
	599 912,40
	599 912,40
	100
	
	
	599 912,40
	599 912,40
	
	
	
	

	2.28. Обустройство дополнительного наружного освещения у д. № 4 и № 6 по ул. Советской
	122 949,53
	122 949,53
	100
	
	
	
	
	122 949,53
	122 949,53
	
	

	Задача 3 программы. Обеспечение организации и выполнения работ по развитию городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

	3.1. Обеспечение доступности услуг бань в связи с регулированием органами местного самоуправления тарифов
	1 464 463,00
	1 464 462,50
	99,9%
	
	
	
	
	1 464 463,00
	1 464 462,50
	
	

	3.2. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»
	0,00
	0,00
	100
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	
	

	3.3. Содержание МКУ «Организатор перевозок»
	2 014 448,31
	2 001 810,67
	99,4
	
	
	
	
	2 014 448,31
	2 001 810,67
	
	

	3.6. Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в том числе:
	761 393,74
	761 393,74
	100
	
	
	
	
	761 393,74
	761 393,74
	
	

	3.6.1. Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемому тарифу по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 3 «Город Коряжма - станция Низовка»
	761 379,00
	761 379,00
	100


	
	
	
	
	761 379,00
	761 379,00
	
	

	3.6.2. Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемому тарифу по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 4 «Город Коряжма - дачи «Строитель», 1-экспресс, 2-экспресс, 3-экспресс, 5, 6
	14,74
	14,74
	100
	
	
	
	
	14,74
	14,74
	
	

	3.7. Изготовление и поставка защищенной полиграфической продукции 
	7 500,00
	7 500,00
	100
	
	
	
	
	7 500,00
	7 500,00
	
	

	3.8. Экспертиза (проверка достоверности) сметной документации
	170 000,00
	170 000,00
	100
	
	
	
	
	170 000,00
	170 000,00
	
	

	3.10. Содержание систем видеонаблюдения в Ломоносовском парке, Александровском парке, у Обелиска Славы, в том числе:
	382 868,52
	382 727,10
	99,9
	
	
	
	
	382 868,52
	382 727,10
	
	

	3.10.1. содержание систем
	368 157,44
	368 157,44
	100
	
	
	
	
	368 157,44
	368 157,44
	
	

	3.10.2. передача электрической энергии для обеспечения функционирования системы видеонаблюдения по пр. им. М. В. Ломоносова в Александровском парке, у Обелиска Славы
	8 225,57
	8 084,15
	98,3
	
	
	
	
	8 225,57
	8 084,15
	
	

	3.10.3. покупка электрической энергии для обеспечения функционирования системы видеонаблюдения по пр. им. М. В. Ломоносова в Александровском парке, у Обелиска Славы
	6 485,51
	6 485,51
	100
	
	
	
	
	6 485,51
	6 485,51
	
	

	3.11. Содержание обелиска Славы по ул. Набережная им. Н. Островского
	400 100,00
	400 100,00
	100
	
	
	
	
	400 100,00
	400 100,00
	
	

	3.12. Программное обеспечение для подготовки документов для получения разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
	5 760,00
	5 760,00
	100
	
	
	
	
	5 760,00
	5 760,00
	
	

	3.21. Обследование кирпичной кладки и кровли здания бани, расположенной по адресу: Архангельская обл., г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 3А, с целью установления технического состояния необходимости ремонтных работ и их перечня
	90 000,00
	90 000,00
	100
	
	
	
	
	90 000,00
	90 000,00
	
	

	3.23. Корректировка технических заключений по домам, признанных аварийными
	15 000,00
	15 000,00
	100
	
	
	
	
	15 000,00
	15 000,00
	
	

	Итого:
	165 794 846,22
	165 145 292,40
	99,6
	
	
	76 792 949,47
	76 493 692,84
	89 001 896,75
	88 651 599,56
	
	


Экономия по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» возникает в связи с ежегодным уменьшением количества граждан, относящихся к данной категории, воспользовавшихся льготой.

Оценка 
эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие городского хозяйства на территории городского округа 
Архангельской области «Город Коряжма» 

за 2022 год
1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

	Наименование целевых показателей
	Ед. измерения
	план
	факт
	% выполнения
	Бальная оценка

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Развитие городского хозяйства на территории городского округа 
Архангельской области «Город Коряжма»

	1. Доля протяженности улично-дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям 
	%
	100
	96,1
	96,1
	8

	2. Доля общей протяженности освещенных частей улиц, дворовых территорий к их общей протяженности
	%
	100
	100
	100
	10

	3. Доля объектов дренажно-ливневой канализации, работающих бесперебойно 
	%
	100
	100
	100
	10

	4. Количество фонтанов, работающих в весенне-летний период
	един.
	2
	2
	100
	10

	5. Количество несчастных случаев на воде на территории места массового отдыха граждан у водного объекта
	един.
	0
	0
	100
	10

	6. Доля обеспеченности потребности населения в услугах бань 
	%
	100
	100
	100
	10

	7. Количество социально-значимых автобусных маршрутов общего пользования на территории города
	един.
	1
	1
	100
	10

	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы
	-
	-
	-
	-
	9,7


2. Расчет уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (критерий 2):
	План, тыс.руб.
	Факт, тыс.руб.
	%

выполнения
	Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка

	1
	2
	3
	4

	165 794 846,22
	165 145 292,40
	99,6


	8


3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД)
	Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС)
	Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (гр. 1 x 0,8 + гр. 2 x 0,2)

	1
	2
	3

	9,7
	8
	9,7*0,8+8*0,2=9,4


4. Заключение: Эффективность реализации муниципальной программы высокая.
СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы 
«Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» 
по итогам 2022 года
	Наименование

целевого

показателя
	Единица

измерения


	Значения целевых показателей
	Отклонение
	Обоснование отклонений значений целевого показателя

	
	
	план на год
	отчет
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

	1. Доля протяженности улично-дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям 
	%
	100
	96,1
	-3,9
	1,95
	В неудовлетворительном состоянии автомобильная дорога  по ул. Архангельской от перекрестка с ул. имени А.Г. Глейха в сторону ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница» и автомобильная дорога по ул. имени М.Х. Сафьяна

	2. Доля общей протяженности освещенных частей улиц, дворовых территорий к их общей протяженности
	%
	100
	100
	-
	-
	-

	3. Доля объектов дренажно-ливневой канализации, работающих бесперебойно 
	%
	100
	100
	-
	-
	-

	4. Количество фонтанов, работающих в весенне-летний период
	един.
	2
	2
	-
	-
	-

	5. Количество несчастных случаев на воде на территории места массового отдыха граждан у водного объекта
	един.
	0
	0
	-
	-
	-

	6. Доля обеспеченности потребности населения в услугах бань 
	%
	100
	100
	-
	-
	-

	7. Количество социально-значимых автобусных маршрутов общего пользования на территории города
	един.
	1
	1
	-
	-
	-



