ОТЧЕТ
о реализации в 2023 году муниципальной программы 
«Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»
I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы. 

Подпрограммы муниципальной программы «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» отсутствуют.
1.1. Результаты достигнутые в рамках реализации муниципальной программы.

 
В 2023 году в рамках муниципальной программы «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация мероприятий по следующим направлениям:
1. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма».

В 2023 году выполнены работы по ремонту автомобильных дорог (в 2022 году 3 дороги по ул. Лермонтова, ул. Кутузова, ул. Строителей): 

· по ул. им. М.Х. Сафьяна; 

· по ул. имени А.Г. Глейха (на участке от пересечения с автомобильной дорогой «Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово» до пешеходного перехода в районе дома № 18 по ул. имени А.Г. Глейха);

· по ул. Архангельской (от пересечения с автомобильной дорогой по ул. имени А.Г. Глейха в сторону ГБУЗ АО Коряжемская городская больница). 
Также в 2023 году выполнен ремонт дорожного покрытия:

· въездов во дворовые территории с ул. Архангельской (12 въездов);
· проезда от автомобильной дороги по ул. Советской до мкр. «Радуга».

Произведена установка ограничивающих пешеходных ограждений:

· вдоль тротуара по ул. Набережная им. Н. Островского (со стороны сквера по ул. Театральной);
· на автомобильной дороге по ул. имени Дыбцына на перекрестке с ул. Лермонтова. 
Выполнены работы по установке светофоров с изменением фаз светофорного регулирования, модернизация светофорных объектов, в том числе:

·  перекресток улиц Архангельская – Пушкина;

·  перекресток ул. Архангельская – пр. имени М.В. Ломоносова;

·  перекресток улиц Архангельская – Советская;

·  перекресток улиц Архангельская – имени А.Г. Глейха.
В летний период 2023 года выполнены работы по модернизации нерегулируемого пешеходного перехода на автомобильной дороге по ул. Гоголя в районе МОУ «СОШ №2» (в 2022 году 6 нерегулируемых пешеходных переходов на:
автомобильной дороге по ул. Кирова напротив МДОУ «Детский сад № 17 «Аленький цветочек» (ул. Кирова, д. 4); автомобильной дороге по ул. Набережной им. Н. Островского в районе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы»; автомобильной дороге по ул. Космонавтов напротив МБУ ДО «Коряжемская ДШИ»; автомобильной дороге «Проезд от пр. Ленина до ул. Архангельской напротив МОУ «СОШ № 6»; автомобильной дороге «Проезд от пр. Ленина до ул. Архангельской напротив МДОУ «Детский сад № 18 «Сказка»; автомобильной дороге «Проезд от торгового центра «Парма» до пр. им. М. В. Ломоносова» напротив МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Парусок»). 
2. Повышение эффективности работ по благоустройству, озеленению и поддержанию благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма».

Приобретено оборудование для содержания улично-дорожной сети и объектов благоустройства, в том числе: 

· погрузчик фронтальный – 1 шт.;
· подметальная дорожная щётка на МТЗ с бункером для мусора, системой увлажнения, боковой щёткой для бордюра – 1 шт.;
· мотоблок – 2 шт.;
· приставка снегоуборочная шнековая к мотоблоку – 2 шт.;
· триммер – 4 шт.;
· бензопила – 2 шт. 
Выполнены работы по обустройству наружного освещения, в том числе: 
· детской игровой площадки у дома №12 по ул. имени Дыбцына; 
· детской игровой площадки по адресу: г. Коряжма, пр. Ленина, д. 13; 
· детской игровой площадки по адресу: г. Коряжма, ул. Архангельская, д.3;
· от дома №78 до дома №78Б по ул. Набережной им. Н. Островского;

· вдоль тротуара по нечетной стороне ул. Советской;

· проезжей части дороги по пр. Ленина, ведущей от перекрестка с ул. Глейха к границе с Котласским районом.
 Произведена установка дополнительных светильников в микрорайоне «Заречье».
Также в 2023 году выполнены работы по созданию мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО:

−
между домами № 14 и № 16 по ул. Театральная;

−
у проезда от пересечения улиц Чапаева и Лесная в сторону ГСК (рядом с недостроенным зданием следственного изолятора);

−
между МОУ «СОШ № 6» и МДОУ «Детский сад № 18 «Сказка»;

−
между домами №10А и 12 по пр. имени М.В. Ломоносова, №11 по ул. Архангельской (5 контейнеров);

−
в конце ул. Куйбышева (2 контейнера).
3. Обеспечение организации и выполнения работ по развитию городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма».

Заключены и оплачены следующие муниципальные контракты и соглашения на предоставление субсидии из бюджета:
	№ п/п
	Предмет контракта (договора)
	Источник финансирования
	Дата контракта
	Номер контракта
	Поставщик, подрядчик, исполнитель, его местонахождение
	Стоимость оплаченных работ, услуг в 2023 году, рублей

	1. 1.
	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	16.01.2023
	№ 1
	МУП «Благоустройство», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	38 213 802,52

	2. 2.
	Ремонт автомобильной дороги по ул. им. М.Х. Сафьяна
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	21.03.2023
	№ 01243000128230000170001
	ООО "Котласская строительная компания" (ООО "КСК"), 165320, Архангельская обл., Котласский р-н, рп. Шипицыно, ул. П. Кожина, д.78

	13 529 408,36

	3. 3.
	Ремонт автомобильной дороги по ул. имени А.Г. Глейха на участке от пересечения с автомобильной дорогой "Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово" до пешеходного перехода в районе дома № 18 по ул. имени А.Г. Глейха
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	19.07.2023
	№ 01243000128230000820001
	АО «Котласский АБЗ», 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Первомайская, д.6
	3 036 640,10

	4. 4.
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Архангельской от пересечения с автомобильной дорогой по ул. имени А.Г. Глейха в сторону ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница»
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	29.08.2023
	№ 01243000128230000970001
	ООО «ДПМК «Вилегодская», 165680, Архангельская обл., Вилегодский район, д. Конгур, дом 20
	2 653 279,72

	5. 5.
	Ремонт въездов во дворовые территории с ул. Архангельской
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	21.03.2023
	№ 01243000128230000160001
	ООО «ДПМК «Вилегодская», 165680, Архангельская обл., Вилегодский район, д. Конгур, дом 20
	7 394 044,02

	6. 6.
	Ремонт проезда от автомобильной дороги по ул. Советской до мкр. «Радуга»
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	15.05.2023
	№ 01243000128230000460001
	ООО «ДПМК «Вилегодская», 165680, Архангельская обл., Вилегодский район, д. Конгур, дом 20
	6 383 909,35

	7. 7.
	Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения (модернизация нерегулируемого пешеходного перехода, модернизация светофорных объектов, установка ограничивающих пешеходных ограждений)
	Бюджет МО (Субсидии областного бюджета, средства местного бюджета)
	13.06.2023
	№ 01243000128230000600001
	ООО «ГАРАНТСТРОЙ», 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Ушинского, д. 20, кв. 66
	3 079 478,06

	8. 8.
	Модернизация светофорных объектов
	Бюджет МО (Субсидии областного бюджета, средства местного бюджета)
	18.05.2023
	№ 01243000128230000510001
	ООО «ГАРАНТСТРОЙ», 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Ушинского, д. 20, кв. 66
	1 346 049,04

	9. 9.
	Содержание объектов дренажно-ливневой канализации
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	10.04.2023
	№ 27
	МУП «Благоустройство», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	1 244 474,88

	10. 7.
	Содержание светофорных объектов
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	31.03.2023
	№ 01243000128230000240001
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	508 214,88

	11. 8.
	Содержание светофорных объектов
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	10.02.2023
	№ 22
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	127 053,72

	12. 9.
	Содержание светофорных объектов
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	25.04.2022
	№ 33
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	119 926,36

	13. 10.
	Договор купли-продажи электрической энергии (мощности)
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	27.06.2023
	№13-008155
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт» 163045, г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. 101, офис 506
	12 918,02

	14. 11.
	Договор купли-продажи электрической энергии (мощности)
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	06.06.2022
	№13-007275
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт, 163045, г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. 101, офис 506
	17 935,51

	15. 
	Договор купли-продажи электрической энергии (мощности)
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	25.10.2023
	№13-008302
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт, 163045, г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. 101, офис 506
	6 199,35

	16. 12.
	Оказание услуг по передаче электрической энергии для обеспечения функционирования светофорных объектов
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	29.06.2023
	№73
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	28 138,58

	17. .


	Оказание услуг по передаче электрической энергии для обеспечения функционирования светофорных объектов
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	07.06.2022
	№54
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	26 720,29

	18. 
	Договор энергоснабжения
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	06.06.2022
	№13-007274
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт» 163045, г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. 101, офис 506
	3 132,12

	19. 
	Договор энергоснабжения
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	25.10.2023
	№13-008301
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт» 163045, г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. 101, офис 506
	1 077,55

	20. 
	Договор энергоснабжения
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	27.06.2023
	№13-008154
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт» 163045, г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. 101, офис 506
	2 276,14

	
	Договор купли-продажи электрической энергии (мощности)
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	27.06.2023
	№13-008156
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт» 163045, г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. 101, офис 506
	821 059,38

	21. 15.
	Договор купли-продажи электрической энергии (мощности)
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	25.10.2023
	№13-008300
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт» 163045, г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. 101, офис 506
	913 644,35

	22. 
	Договор купли-продажи электрической энергии (мощности)
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	05.12.2022
	№ 13-007864
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт» 163045, г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. 101, офис 506
	1 261 947,05

	23. 16.
	Содержание объектов наружного освещения
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	31.03.2023
	№ 01243000128230000230001
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	493 479,20

	24. 17.
	Содержание объектов наружного освещения
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	04.04.2022
	№ 01243000128220000120001
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	232 288,76

	25. 18.
	Оказание услуг по передаче электрической энергии для обеспечения функционирования объектов наружного освещения
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	26.07.2023
	№93
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	1 014 284,38

	26. 19.
	Оказание услуг по передаче электрической энергии для обеспечения функционирования объектов наружного освещения
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	08.11.2023
	№140
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	1 046 363,91

	27. 21.


	Оказание услуг по передаче электрической энергии для обеспечения функционирования объектов наружного освещения
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	05.12.2022
	№140
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	1 174 484,44

	28. 27.
	Договор энергоснабжения
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	18.05.2023
	№13-008093
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт» 163045, г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. 101, офис 506
	13 767,87

	29. 
	Договор энергоснабжения
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	25.10.2023
	№13-008297
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт» 163045, г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. 101, офис 506
	9 753,77

	30. 28.
	Договор энергоснабжения
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	06.06.2022
	№13-007276
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт» 163045, г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. 101, офис 506
	10 259,97

	31. 29.
	Энергосервисный договор (контракт) на выполнение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии для целей наружного освещения на территории муниципального образования «Город Коряжма»
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	20.05.2020
	№01243000128200000110001
	ООО «ЕЭС-Гарант», 143421, Московская обл., Красногорский район, автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «Рига-Ленд», строение 3, офис 429 (часть «А»)
	11 336 232,74

	32. 30.
	Содержание системы автоматизированного учета электрической энергии по объектам наружного освещения
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	11.04.2022
	№001243000128220000140001
	ООО «ПМК-Энерго», 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Невского, д.18А, офис 5
	147 232,12

	33. 31.
	Содержание системы автоматизированного учета электрической энергии по объектам наружного освещения
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	31.03.2023
	№ 01243000128230000250001
	ООО «ПМК-Энерго», 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Невского, д.18А, офис 5
	330 400,00

	34. 32.
	Обустройство дополнительного наружного освещения
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	26.06.2023
	№ 01243000128230000710001
	ООО «ГАРАНТСТРОЙ», 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Ушинского, д. 20, кв. 66
	307 776,95

	35. 33.
	Восстановление оборудования наружного освещения по адресу: г. Коряжма, ул. Лермонтова, д.29 поврежденного в результате ДТП 28.11.2022 г.
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	11.04.2023
	№ 51
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	37 986,08

	36. 34.
	Приобретение световых секций для светофорного объекта
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	04.09.2023
	№ 104
	ООО «Промышленная точка», 

347740, Ростовская обл., г. Зерноград, ул. им. Тельмана, д. 35
	12 046,00

	37. 
	Расчистка водоотводных канав автомобильной дороги по ул. Рождественской мкр. "Зелёный-1"
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	23.10.2023
	№ 01243000128230001140001
	ИП Кокорин Андрей Леонидович, 

165300, Архангельская обл., г.Котлас, пр-кт Мира, д.15, кв.47
	536 732,44

	38. 35.
	Соглашение о предоставлении из бюджета субсидии МУП «Благоустройство» на возмещение затрат в связи с выполнением работ по содержанию объектов озеленения на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	20.01.2023
	№2
	МУП «Благоустройств», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	7 197 670,64

	39. 36.
	Содержание места массового отдыха граждан у водного объекта
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	13.06.2023
	№67
	МУП «Благоустройств», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	50 000,00

	40. 37.
	Соглашение о предоставлении из бюджета субсидии МУП «Благоустройство» на возмещение затрат в связи с выполнением работ по содержанию фонтанов на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»


	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	14.09.2023
	№60
	МУП «Благоустройств», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	98 771,82

	41. 38.
	Соглашение о предоставлении из бюджета субсидии МУП «Благоустройство» на финансовое обеспечение затрат на приобретение оборудования для содержания улично-дорожной сети и объектов благоустройства
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	06.12.2023
	№84
	МУП «Благоустройств», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	4 045 640,00

	42. 39.
	Соглашение о предоставлении из бюджета субсидии МУП «Благоустройство» на возмещение затрат в связи с выполнением работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	01.02.2023
	№ 6
	МУП «Благоустройств», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	778 737,92

	43. 40.
	Установка дополнительных светильников в микрорайоне "Заречье"
	Бюджет МО (Субсидии областного бюджета, средства местного бюджета)
	24.07.2023
	№ 01243000128230000850001
	ИП Морозов Дмитрий Евгеньевич

162713, Вологодская обл., р-н Череповецкий, д. Клопузово, ул. Центральная, д. 24
	992 391,67

	44. 41.
	Создание мест (площадок) накопления (в т.ч. раздельного накопления)
	Бюджет МО (Субсидии областного бюджета, средства местного бюджета)
	13.10.2023
	№ 01243000128230001080001
	ООО "ПРАВОВОЙ СТАТУС"

165653, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Кирова, д.23, к.1.,помещ.11.
	2 539 446, 60

	45. 43.
	Устройство наружного освещения от дома №78 до дома № 78Б по ул. Набережной им. Н. Островского
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	19.12.2023
	 № 171
	ООО «ГАРАНТСТРОЙ», 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Ушинского, д. 20, кв. 66
	458 566,46

	46. 
	Обустройство наружного освещения вдоль тротуара по нечётной стороне ул. Советской
	Бюджет МО (Субсидии областного бюджета)
	09.10.2023
	№ 01243000128230001060001
	ООО «ГАРАНТСТРОЙ», 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Ушинского, д. 20, кв. 66
	1 673 267,69

	47. 
	Обустройство освещения проезжей части дороги по пр. Ленина, ведущей от перекрёстка с ул. Глейха к границе с Котласским районом
	Бюджет МО (Субсидии областного бюджета, средства местного бюджета)
	12.12.2023
	№ 01243000128230001380001
	ООО «ГАРАНТСТРОЙ», 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Ушинского, д. 20, кв. 66
	711 690,88

	48. 
	Замена поврежденной опоры наружного освещения по улице Глейха
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	22.12.2023
	№ 175
	ООО «ГАРАНТСТРОЙ», 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Ушинского, д. 20, кв. 66
	55 237,02

	49. 44.
	Соглашение о предоставлении из бюджета субсидии МУП «Полигон» на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг общего и душевого отделений бань по тарифам, установленных правовым актом администрации города, ниже расчетной стоимости
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	03.02.2023
	№10
	МУП «Полигон», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	1 545 000,00

	50. 48.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	11.01.2021
	№ 01243000128200001400001
	ИП Косикова Елена Алексеевна, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. им. М.В. Ломоносова, д.1, кв.73
	761 379,00

	51. 49.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	04.01.2021
	№ 01243000128200001310001
	ИП Деменник Олег Александрович, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Архангельская, д.31, кв.59
	1,00

	52. 50.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	04.01.2021
	№ 01243000128200001270001
	ИП Быстров Андрей Николаевич, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Советская, 2А, кв. 61
	1,16

	53. 51.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	04.01.2021
	№ 01243000128200001300001
	ИП Андреев Михаил Васильевич, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, д. 49А, кв. 41
	1,00

	54. 52.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	04.01.2021
	№ 01243000128200001260001
	ИП Ноженко Евгений Павлович, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 45-А, кв.23
	1,84

	55. 53.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	04.01.2021
	№ 01243000128200001320001
	ИП Дурапов Сергей Васильевич, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 45А, кв.47
	1,00

	56. 54.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	05.01.2021
	№ 01243000128200001360001
	ИП Пувкоев Григорий Пантелеймонович, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Космонавтов

д. 10А, кв.58
	1,00

	57. 55.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	05.01.2021
	№ 01243000128200001370001
	ИП Тюлин Евгений Валерьевич, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, пр-кт Ленина, 41А, кв.16


	1,16

	58. 56.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	05.01.2021
	№ 01243000128200001330001
	ИП Косикова Елена Алексеевна, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, пр-кт имени М.В. Ломоносова, д.1, кв.73


	1,00

	59. 57.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	05.01.2021
	№ 01243000128200001340001
	ИП Купиянин Александр Евгеньевич,165650, Архангельская обл., г. Коряжма,

ул. Архангельская, д.29В, кв.35


	1,00

	60. 58.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	11.01.2021
	№ 01243000128200001350001
	ИП Медведев Владимир Александрович, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Советская, д.7, кв.35
	1,00



	61. 59.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	11.01.2021
	№ 01243000128200001380001
	ИП Торопов Олег Станиславович, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. им. М.В. Ломоносова, д.7Б, кв.29


	1,00

	62. 60.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	11.01.2021
	№ 01243000128200001390001
	ИП Владыкин Валерий Станиславович, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. им. М.В. Ломоносова, 9,19
	1,00

	63. 61.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	11.01.2021
	№ 01243000128200001280001
	ИП Вишненко Игорь Владимирович, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Архангельская, д.19, кв.57
	1,00

	64. 62.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	23.08.2021
	№ 01243000128210000930001
	ИП Александров Дмитрий Анатольевич, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. им. М.В. Ломоносова, д.12, кв.8


	1,67

	65. 63.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	23.08.2021
	№ 01243000128210000950001
	ИП Дмитриев Александр Евгеньевич, 165650, Архангельская обл.,  г. Коряжма, ул. Пушкина д. 15, кв.45


	1,00

	66. 64.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	23.08.2021
	№ 01243000128210000940001
	ИП Суханов Владимир Викторович, 165650 Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 29, кв.30
	1,00

	67. 65.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	26.04.2021
	№ 01243000128210000330001
	ИП Хохлов Андрей Николаевич, 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ломоносова д.9, кв.124
	1,84

	68. 
	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с разработкой интерактивной карты ГО АО "Город Коряжма"
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	17.07.2023
	№ 01243000128230000770001
	ООО  «ЯНЭНЕРГО»

197227, Санкт-Петербург, 

Комендантский проспект, д. 4 литера А, офис 407
	4 025 000,00

	69. 66.
	Изготовление и поставка защищенной полиграфической продукции
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	09.11.2023
	№ 137
	ООО «НПО «НЕОПРИНТ»

Юридический адрес: 188640, Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, шоссе Южное, д. 136
	7 990,00

	70. 70.
	Содержание системы видеонаблюдения
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	31.03.2023
	№ 01243000128230000220001
	ООО «Домофон Сервис», 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Ленина, д.16, офис 1
	326 666,68

	71. 71.
	Содержание системы видеонаблюдения
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	11.04.2022
	№ 01243000128220000160001
	ООО «Домофон Сервис», 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Ленина, д.16, офис 1
	118 155,27

	72. 72.
	Оказание услуг по передаче электрической энергии для обеспечения функционирования системы видеонаблюдения по пр. им. М.В. Ломоносова, в Александровском парке, у Обелиска Славы
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	20.06.2023
	№69
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	2 776,28

	73. 
	Оказание услуг по передаче электрической энергии для обеспечения функционирования системы видеонаблюдения по пр. им. М.В. Ломоносова, в Александровском парке, у Обелиска Славы
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	09.11.2023
	№136
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	2 675,62

	74. 73.
	Оказание услуг по передаче электрической энергии для обеспечения функционирования системы видеонаблюдения по пр. им. М.В. Ломоносова, в Александровском парке, у Обелиска Славы
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	07.06.2022
	№53
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	2 876,30

	75. 74.
	Договор купли-продажи электрической энергии (мощности)
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	20.06.2023
	№13-008144
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт», 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
	2 258,27

	76. 
	Договор купли-продажи электрической энергии (мощности)
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	25.10.2023
	№13-008299
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт», 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
	2 135,88

	77. 75.
	Договор купли-продажи электрической энергии (мощности)
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	06.06.2022
	№13-007278
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт», 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
	3 215,86

	78. 76.
	Соглашение о предоставлении из бюджета субсидии МУП «Благоустройство» на возмещение затрат в связи с выполнением работ по содержанию комплекса сооружения мемориала боевой славы по ул. Набережная им. Н. Островского
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	01.03.2023
	№ 17
	МУП «Благоустройство», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	422 105,50

	ИТОГО:
	123 258 093,01


В целях исполнения Бюджетного кодекса Российской Федерации, в Программу включены затраты на содержание МКУ «Организатор перевозок»:

	№
	Мероприятие
	Расход

	3.3
	Содержание МКУ "Организатор перевозок"
	2 291 651,77

	ИТОГО:
	2 291 651,77


Таким образом, кассовое исполнение муниципальной программы «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» за 2023 год составило 125 549 744 (Сто двадцать пять миллионов пятьсот сорок девять тысяч семьсот сорок четыре) рубля 78 копеек. 
Ввод объектов капитального строительства в рамках реализации муниципальной программы не осуществлялся.

При реализации мероприятий программы приняты следующие правовые акты:

· Постановление администрации города от 20.10.2017 №1494 «О муниципальной программе «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (в редакции постановлений администрации города от 14.11.2017 № 1629, от 20.02.2018 № 206, от 08.05.2018 № 621, от 24.05.2018 № 728, от 09.07.2018 № 954, от 14.08.2018 № 1141, от 19.09.2018 № 1314, от 26.09.2018 № 1344, от 02.11.2018 № 1563, от 14.11.2018 № 1613, от 23.11.2018 № 1662, от 04.12.2018 № 1707, от 10.12.2018 № 1732, от 15.02.2019 № 213, от 06.03.2019 № 317, от 19.03.2019 № 350, от 11.04.2019 № 470, от 20.05.2019 № 646, от 29.05.2019 № 724, от 24.06.2019 № 875, от 26.06.2019 № 903, от 29.07.2019 №1076, от 23.08.2019 №1189, от 02.09.2019 №1234,от 24.09.2019 № 1313, от 30.10.2019 № 1514,от 24.10.2019 № 1487, от 06.11.2019 № 1540, от 11.11.2019 № 1570, от 09.12.2019, от 16.12.2019 № 1793, от 25.12.2019 № 1868, от 21.01.2020 № 52, от 28.01.2020 № 78, от 04.02.2020 № 120, от 25.02.2020 № 189, от 10.04.2020 № 401,от 07.05.2020 № 466, от 25.05.2020 № 510, 11.06.2020 №598, от 16.06.2020 №616,от 03.08.2020 № 810,от 27.08.2020 № 920,от 28.09.2020 № 1040,от 15.10.2020 № 1132, от 11.10.2020 №1245, от 24.11.2020 № 1331, от 17.12.2020 № 1427, от 08.02.2021 №99, от 16.03.2021 №251, 26.04.2021 №416, от 04.06.2021 №631, от 08.06.2021 № 656, от 18.06.2021 №712, от 05.07.2021 №785, от 23.07.2021 №865, 13.08.2021 №960, от 01.09.2021 №1042, от 07.10.2021 № 1224, от 12.11.2021 № 1382, от 24.12.2021 № 1630, от 17.02.2022 № 146, от 15.04.2022 №390, от 20.05.2022 № 514, от 30.05.2022 № 571, от 01.06.2022 № 581, от 24.06.2022 № 690, от 28.06.2022 № 695, от 24.08.2022 № 942, от 16.09.2022 № 1056, от 22.09.2022 № 1079, от 20.10.2022 № 1217, от 21.10.2022 № 1228, от 03.11.2022 № 1298, от 11.11.2022 № 1329, от 25.11.2022 № 1409, от 02.12.2022 № 1468, от 16.12.2022 № 1538, от 11.01.2023 №19. от 13.01.2023 №42, от 17.01.2023 №47, от 10.02.2023 № 143, от 15.02.2023 №170, от 17.02.2023 №184, от 31.03.2023 №396, от 12.04.2023 №446, от 27.04.2023 №513, от 01.06.2023 №717, от 13.06.2023 №781, от 23.06.2023 №825, от 02.08.2023 №1014, от 07.08.2023 №1041, от 11.08.2023 №1066, от 22.08.2023 №1138, от 28.08.2023 №1159, от 26.09.2023 №1427, от 04.10.2023 №1545, от 20.10.2023 №1645, от 01.11.2023 №1721, от 03.11.2023 №1737, от 13.11.2023 №1785, от 16.11.2023 №1835, от 24.11.2023 №1886, от 07.12.2023 №1949, от 12.12.2023 № 1957, от 15.12.2023 №1995, от 22.12.2023 №2029);
· Постановление администрации города от 26.12.2022 № 1601 «О порядке предоставления в 2023 году из бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» субсидий юридическим лицам, (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, главным распорядителем средств бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» по которым является управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города» (в редакции постановлений администрации города от 12.10.2023 № 1581, от 22.11.2023 № 1865).
1.2. Объемы финансирования и расходования средств в рамках программы.

 На реализацию перечня мероприятий программы в 2023 году предусмотрены денежные средства в размере 126 251 346,08 руб. (в 2022 году 165 794 846,22), из них:

· 9 092 164,91 руб. – средства областного бюджета (в 2022 году 76 792 949,47 руб.);

· 117 159 181,17 руб. – средства местного бюджета (в 2022 году 89 001 896,75 руб.);

· 0,00 руб. – средства федерального бюджета (в 2022 году 0,00 руб.).

Расходы за указанный период произведены на сумму 125 549 744,78  руб. (в 2022 году – 165 145 292,40 руб.), из них:
· 8 853 358,40 руб. – средства областного бюджета (в 2022 году 76 493 692,84 руб.);

· 116 696 386,38 руб. – средства местного бюджета (в 2022 году 88 572 559,76 руб.);

· 0,00 руб. – средства федерального бюджета (в 2022 году 0,00 руб.).

28 декабря 2022 года в соответствии с Порядком утвержден Перечень налоговых расходов муниципального образования «Город Коряжма» (далее – Перечень). Перечень размещен на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Коряжма» в сети Интернет (https://koradm.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/finansy/pravovye-akty/npa-finansovogo-upravleniya/?cc=2311&document_search=&document_category=&document_publication_date=). 
Куратором налоговых расходов установлено финансовое управление администрации города. 

В отношении всех налоговых льгот куратором составлены паспорта налоговых расходов и проведена оценка эффективности налоговых льгот.

Результаты оценки рассмотрены на заседании рабочей группы по формированию бюджета муниципального образования «Город Коряжма» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов 19 июня 2023 года.

Принимая во внимание, что на момент проведения оценки эффективности налоговых расходов МИ ФНС № 1 по Архангельской области и НАО располагает данными и сформированы формы статистической налоговой отчетности только за 2022 год, оценка эффективности налоговых расходов проведена на базе отчета за 2022 год. 

В рамках муниципальной программы «Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Коряжма» установлены два вида льгот:

1) Установление пониженной ставки земельного налога (в размере 0,3 процента) в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) под строительство и эксплуатацию гаражей-автостоянок индивидуального транспорта.
По базе отчетного 2022 года количество потребительских кооперативов по строительству и эксплуатации гаражей для индивидуального транспорта, пользующихся пониженной ставкой по земельному налогу (ставка снижена с 1,5% до 0,3%), составило 98 кооперативов. 

Финансовая оценка результата (объем выпадающих доходов от предоставления льготы) – составила 760,5 тыс. рублей.

2) Уменьшение налоговой базы по земельному налогу в отношении земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании потребительских кооперативов по строительству и эксплуатации гаражей для индивидуального транспорта на не облагаемую налогом сумму из расчета 10000 рублей на каждого члена кооператива, относящегося к категории налогоплательщиков, указанных в пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации.

За 2021-2022 годы УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предоставлена информация с нулевыми показателями по данной льготе.
По результатам проведенной оценки обе льготы признаны эффективными и отвечают целям муниципальной программы. Принимая во внимание, что льгота, указанная в пункте 2, носит социальный характер, несмотря на отсутствие информации по востребованности в 2021-2022 годах, в дальнейшем будет продолжен мониторинг востребованности льготы и при необходимости будет рассмотрен вопрос об ее отмене.
1.3. Участие городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в реализации государственных программ, мероприятий федеральных (региональных) проектов национальных проектов.

Было принято участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в федеральном проекте «Безопасность дорожного движения»: 

· Соглашение с министерством транспорта Архангельской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на софинансирование мероприятий по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установке светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения от 11.04.2023 № Т026-4 на сумму 4 508 314,75 руб., из них средства областного бюджета - 3 561 568,89 руб., средства местного бюджета – 946 745,86 руб.
Было принято участие в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»:
· Соглашение с министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на софинансирование мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами (создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, оборудованных контейнерами для накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов) от 11.08.2023 № 045-23-20-пф-013 на сумму 2 539 446,60 руб., из них средства областного бюджета – 2 183 924,08 руб., средства местного бюджета – 355 522,52 руб.
Было заключено соглашение с Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительством Архангельской области о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Город Коряжма» из средств резервного фонда Правительств Архангельской области  для установки дополнительных светильников в микрорайоне «Заречье» обустройства освещения проезжей части дороги по пр. Ленина, ведущей от перекрестка с ул. Глейха к границе с Котласским муниципальным округом Архангельской области, в городском округе Архангельской области «Город Коряжма» от 13.06.2023 № 301-23-33-пф-056 на сумму 1 500 000,00 руб., из них  средства областного бюджета – 1 500 000,00 руб.
Контракты расторгнутые по инициативе подрядчика при реализации национальных проектов отсутствуют.

1.4. Перечень невыполненных мероприятий.
Не представилось возможным выполнить работы по пункту 3.13. «Корректировка технических заключений по домам, признанных аварийными» в связи с отсутствием необходимости выполнения данных работ.
1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Кассовые расходы по муниципальной программе за 2023 год – 125 549 744,78 руб. Отклонение от плана – 701 601,30 руб. Причины отклонения объемов финансирования от плановых по пунктам программы:

· 1.5. «Установка ограничивающих пешеходных ограждений» в связи с фактическим выполнением работ;
· 1.6. «Установка светофоров с изменением фаз светофорного регулирования, модернизация светофорных объектов» в связи с фактическим выполнением работ;
· 1.8.2. «Покупка электрической энергии для светофорных объектов», 1.8.3. «Передача электрической энергии для светофорных объектов», 1.8.4. «Энергоснабжение светофорного объекта на перекрестке ул. имени Дыбцына - ул. Складская - ул. Гаражная», 1.9.2. «Передача электрической энергии для объектов наружного освещения», 1.9.3. «Покупка электрической энергии для объектов наружного освещения», 1.9.4.  «Электроснабжение ул. Низовки», 3.8.2. «Передача электрической энергии для обеспечения функционирования системы видеонаблюдения», 3.8.3. «Покупка электрической энергии для обеспечения функционирования системы видеонаблюдения» в связи с фактическим объемом потребления электрической энергии;
· 1.10.7. Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода на автомобильной дороге по ул. Гоголя в районе МОУ «СОШ №2» в связи с фактическим выполнением работ;
· 2.17.6. демонтаж существующей контейнерной площадки между МОУ «СОШ № 6» и МДОУ «Детский сад № 18 «Сказка» в связи с фактическим выполнением работ;

· 2.18. «Устройство наружного освещения от дома № 78 до дома № 78Б по ул. Набережной им. Н. Островского» в связи с фактическим выполнением работ;

· 2.19. «Обустройство наружного освещения вдоль тротуара по нечетной стороне ул. Советской» в связи с фактическим выполнением работ;

· 2.20. «Обустройство освещения проезжей части дороги по пр. Ленина, ведущей от перекрестка с ул. Глейха к границе с Котласским районом» в связи с фактическим выполнением работ;

· 2.21. «Замена поврежденной опоры наружного освещения по улице Глейха» в связи с фактическим выполнением работ;

· 3.3. «Содержание МКУ «Организатор перевозок» в связи с фактическим выполнением работ;
· 3.13. Корректировка технических заключений по домам, признанных аварийными в связи с отсутствием необходимости выполнения данных работ.
В результате данных факторов   исполнение программы за 2023 год составляет 99,4 % (в 2022 году - 99,6 %), из них:

       - за счет средств местного бюджета – 97,4 % (в 2022 году – 99,2 %);

       - за счет средств областного бюджета – 99,6 % (в 2022 году – 99,5%).
Объемы финансирования муниципальной программы 

«Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»
за 2023 год

	Наименование мероприятий

	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный 2023 год), руб. 
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	Задача 1 программы. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

	1.1. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	38 213 802,52
	38 213 802,52
	100
	
	
	
	
	38 213 802,52
	38 213 802,52
	
	

	1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:
	19 219 328,18
	19 219 328,18
	100
	
	
	
	
	19 219 328,18
	19 219 328,18
	
	

	1.2.6. по ул. им. М.Х. Сафьяна


	13 529 408,36
	13 529 408,36
	100
	
	
	
	
	13 529 408,36
	13 529 408,36
	
	

	1.2.7. по ул. имени А.Г. Глейха на участке от пересечения с автомобильной дорогой "Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово" до пешеходного перехода в районе дома № 18 по ул. имени А.Г. Глейха
	3 036 640,10
	3 036 640,10
	100
	
	
	
	
	3 036 640,10
	3 036 640,10
	
	

	1.2.8. по ул. Архангельской от пересечения с автомобильной дорогой по ул. имени А.Г. Глейха в сторону ГБУЗ АО Коряжемская городская больница
	2 653 279,72
	2 653 279,72
	100
	
	
	
	
	2 653 279,72
	2 653 279,72
	
	

	1.3. Ремонт дорожного покрытия проездов, в том числе:
	13 777 953,37
	13 777 953,37
	100
	
	
	
	
	13 777 953,37
	13 777 953,37
	
	

	1.3.1.Ремонт въездов во дворовые территории с ул. Архангельской (12 въездов)


	7 394 044,02
	7 394 044,02
	100
	
	
	
	
	7 394 044,02
	7 394 044,02
	
	

	1.3.2.Ремонт проезда от автомобильной дороги по ул. Советской до мкр. "Радуга"
	6 383 909,35
	6 383 909,35
	100
	
	
	
	
	6 383 909,35
	6 383 909,35
	
	

	1.5. Установка ограничивающих пешеходных ограждений, в том числе:
	566 230,83
	558 646,94
	98,7
	
	
	447 322,41

	441 331,11

	118 908,42

	117 315,83

	
	

	1.5.1. вдоль тротуара по ул. Набережная им. Н. Островского (со стороны сквера по ул. Театральной) 

	174 686,36
	167 102,50
	95,7
	
	
	138 002,25
	132 010,98
	36 684,11
	35 091,52
	
	

	1.5.2. на автомобильной дороге по ул. имени Дыбцына на перекрестке с ул. Лермонтова 

	391 544,47
	391 544,44
	99,9
	
	
	309 320,16
	309 320,13
	82 224,31
	82 224,31
	
	

	1.6. Установка светофоров с изменением фаз светофорного регулирования, модернизация светофорных объектов, в том числе:
	3 296 367,61
	3 286 197,26
	99,7
	
	
	2 604 130,54
	2 596 096,00
	692 237,07
	690 101,26
	
	

	1.6.1. перекресток улиц Архангельская - Пушкина
	924 095,84
	924 095,84
	100
	
	
	730 035,76
	730 035,76
	194 060,08
	194 060,08
	
	

	1.6.2. перекресток ул. Архангельская - пр. имени М.В. Ломоносова
	635 551,52
	634 410,06
	99,8
	
	
	502 085,7
	501 183,98
	133 465,82
	133 226,08
	
	

	1.6.3. перекресток улиц Архангельская - Советская
	715 783,98
	711 638,98
	99,4
	
	
	565 469,34
	562 194,82
	150 314,64
	149 444,16
	
	

	1.6.4. перекресток улиц Архангельская - имени А.Г. Глейха
	1 020 936,27
	1 016 052,38
	99,5
	
	
	806 539,74
	802 681,44
	214 396,53
	213 370,94
	
	

	1.7. Содержание объектов дренажно-ливневой канализации
	1 244 474,88
	1 244 474,88
	100
	
	
	
	
	1 244 474,88
	1 244 474,88
	
	

	1.8. Содержание светофорных объектов, в том числе:
	857 419,94
	853 592,52
	99,6
	
	
	
	
	857 419,94
	853 592,52
	
	

	1.8.1. содержание объектов
	755 194,96
	755 194,96
	100
	
	
	
	
	755 194,96
	755 194,96
	
	

	1.8.2. покупка электрической энергии
	38 843,78
	37 052,88
	95,4
	
	
	
	
	38 843,78
	37 052,88
	
	

	1.8.3. передача электрической энергии
	56 677,52
	54 858,87
	96,8
	
	
	
	
	56 677,52
	54 858,87
	
	

	1.8.4. энергоснабжение светофорного объекта на перекрестке ул. имени Дыбцына - ул. Складская - ул. Гаражная
	6 703,68
	6 485,81
	96,7
	
	
	
	
	6 703,68
	6 485,81
	
	

	1.9. Содержание объектов наружного освещения, в том числе:
	19 133 634,41
	18 805 197,94
	98,3
	
	
	
	
	19 133 634,41
	18 805 197,94
	
	

	1.9.1. содержание объектов
	725 767,96
	725 767,96
	100
	
	
	
	
	725 767,96
	725 767,96
	
	

	1.9.2. передача электрической энергии
	3 322 824,92
	3 235 132,73
	97,4
	
	
	
	
	3 322 824,92
	3 235 132,73
	
	

	1.9.3. покупка электрической энергии
	3 148 097,25
	2 996 650,78
	95,2
	
	
	
	
	3 148 097,25
	2 996 650,78
	
	

	1.9.4. электроснабжение ул. Низовки
	34 945,1
	33 781,61
	96,7
	
	
	
	
	34 945,1
	33 781,61
	
	

	1.9.5. выполнение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии для целей наружного освещения на территории муниципального образования «Город Коряжма»
	11 424 367,06
	11 336 232,74
	99,2
	
	
	
	
	11 424 367,06
	11 336 232,74
	
	

	1.9.6. содержание системы автоматизированного учета электрической энергии по объектам наружного освещения
	477 632,12
	477 632,12
	100
	
	
	
	
	477 632,12
	477 632,12
	
	

	1.10. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов
	645 716,31
	580 682,90
	89,9
	
	
	510 115,94
	458 739,52
	135 600,37
	121 943,38
	
	

	1.10.7. автомобильная дорога по ул. Гоголя в районе МОУ "СОШ №2" 

	645 716,31
	580 682,90
	89,9
	
	
	510 115,94
	458 739,52
	135 600,37
	121 943,38
	
	

	1.17. Обустройство наружного освещения нерегулируемого пешеходного перехода на автомобильной дороге по ул. Строителей напротив здания № 54
	59 386,70
	59 386,70
	100
	
	
	
	
	59 386,70
	59 386,70
	
	

	1.18. Восстановление оборудования наружного освещения по адресу: г. Коряжма, ул. Лермонтова, 29, поврежденного в результате ДТП
	37 986,08
	37 986,08
	100
	
	
	
	
	37 986,08
	37 986,08
	
	

	1.19.Приобретение световых секций для светофорного объекта

	12 046,00
	12 046,00
	100
	
	
	
	
	12 046,00
	12 046,00
	
	

	1.20. Расчистка водоотводных канав автомобильной дороги по ул. Рождественской мкр. "Зеленый-1"

	536 732,44
	536 732,44
	100
	
	
	
	
	536 732,44
	536 732,44
	
	

	Задача 2 программы. Повышение эффективности работ по благоустройству, озеленению и поддержанию благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

	2.1. Содержание объектов озеленения
	7 197 670,64
	7 197 670,64
	100
	
	
	
	
	7 197 670,64
	7 197 670,64
	
	

	2.2. Содержание места массового отдыха граждан у водного объекта
	50 000,00
	50 000,00
	100
	
	
	
	
	50 000,00
	50 000,00
	
	

	2.3. Содержание фонтанов
	98 771,82
	98 771,82
	100
	
	
	
	
	98 771,82
	98 771,82
	
	

	2.5. Приобретение оборудования для содержания улично-дорожной сети и объектов благоустройства, в том числе:
	4 045 640,00
	4 045 640,00
	100
	
	
	
	
	4 045 640,00
	4 045 640,00
	
	

	2.8. Содержание контейнерных площадок
	778 737,92
	778 737,92
	100
	
	
	
	
	778 737,92
	778 737,92
	
	

	2.11. Обустройство наружного освещения детской игровой площадки у дома № 12 по ул. имени Дыбцына
	87 744,75
	87 744,75
	100
	
	
	
	
	87 744,75
	87 744,75
	
	

	2.12. Обустройство дополнительного наружного освещения на детской площадке по адресу: г. Коряжма, пр. Ленина, д. 13
	61 322,76
	61 322,76
	100
	
	
	
	
	61 322,76
	61 322,76
	
	

	2.13. Обустройство дополнительного наружного освещения на детской площадке по адресу: г. Коряжма, пр. Архангельская, д. 3
	99 322,74
	99 322,74
	100
	
	
	
	
	99 322,74
	99 322,74
	
	

	2.16. Установка дополнительных светильников в микрорайоне "Заречье"
	992 391,67
	992 391,67
	100
	
	
	992 391,67
	992 391,67
	
	
	
	

	2.17. Создание места (площадки) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО:
	2 548 758,14
	2 539 446,60
	99,6
	
	
	2 183 924,08
	2 183 924,08
	364 834,06
	355 522,52
	
	

	2.17.1. между домами № 14 и № 16 по ул. Театральная
	718 457,91
	718 457,91
	100
	
	
	617 873,80
	617 873,80
	100 584,11
	100 584,11
	
	

	2.17.2.  у проезда от пересечения улиц Чапаева и Лесная в сторону ГСК (рядом с недостроенным зданием следственного изолятора)
	534 539,28
	534 539,28
	100
	
	
	459 703,78
	459 703,78
	74 835,50
	74 835,50
	
	

	2.17.5.  между МОУ "СОШ № 6" и МДОУ "Детский сад № 18" 


	430 409,98
	430 409,98
	100
	
	
	370 152,58
	370 152,58
	60 257,40
	60 257,40
	
	

	2.17.6. демонтаж существующей контейнерной площадки между МОУ "СОШ № 6" и МДОУ "Детский сад № 18 "Сказка"
	9 311,54
	0,00
	0
	
	
	
	
	9 311,54
	0,00
	
	

	2.17.7. между домами №10А и 12 по пр. имени М.В. Ломоносова, №11 по ул. Архангельской (5 контейнеров)
	550 575,32
	550 575,32
	100
	
	
	473 494,78
	473 494,78
	77 080,54
	77 080,54
	
	

	2.17.8. в конце ул. Куйбышева (2 контейнера)
	305 464,11
	305 464,11
	100
	
	
	262 699,14
	262 699,14
	42 764,97
	42 764,97
	
	

	2.18. Устройство наружного освещения от дома №78 до дома № 78Б по ул. Набережной им. Н. Островского
	477 378,98
	458 566,46
	96,1
	
	
	
	
	477 378,98
	458 566,46
	
	

	2.19. Обустройство наружного освещения вдоль тротуара по нечётной стороне ул. Советской
	1 846 671,94
	1 673 267,69
	90,6
	
	
	1 846 671,94
	1 673 267,69
	
	
	
	

	2.20. Обустройство освещения проезжей части дороги по пр. Ленина, ведущей от перекрестка с ул. Глейха к границе с Котласским районом
	750 000,00
	711 690,88
	94,9
	
	
	507 608,33
	507 608,33
	242 391,67
	204 082,55
	
	

	2.21. Замена поврежденной опоры наружного освещения по улице Глейха
	76 174,55
	55 237,02
	72,5
	
	
	
	
	76 174,55
	55 237,02
	
	

	Задача 3 программы. Обеспечение организации и выполнения работ по развитию городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

	3.1. Обеспечение доступности услуг бань в связи с регулированием органами местного самоуправления тарифов
	1 545 008,00
	1 545 000,00
	99,9
	
	
	
	
	1 545 008,00
	1 545 000,00
	
	

	3.3. Содержание МКУ «Организатор перевозок»
	2 300 311,88
	2 291 651,77
	99,6
	
	
	
	
	2 300 311,88
	2 291 651,77
	
	

	3.4. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с разработкой интерактивной карты городского округа Архангельской области «Город Коряжма»
	4 025 000,00
	4 025 000,00
	100
	
	
	
	
	4 025 000,00
	4 025 000,00
	
	

	3.5. Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в том числе:
	761 398,67
	761 398,67
	100
	
	
	
	
	761 398,67
	761 398,67
	
	

	3.5.1. Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемому тарифу по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 3 «Город Коряжма - станция Низовка»
	761 379,00
	761 379,00
	100


	
	
	
	
	761 379,00
	761 379,00
	
	

	3.5.2. Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемому тарифу по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 5,6, 1-экспресс, 2-экспресс, 3-экспресс
	19,67
	19,67
	100
	
	
	
	
	19,67
	19,67
	
	

	3.6. Изготовление и поставка защищенной полиграфической продукции 
	7 990,00
	7 990,00
	100
	
	
	
	
	7 990,00
	7 990,00
	
	

	3.8. Содержание систем видеонаблюдения в Ломоносовском парке, Александровском парке, у Обелиска Славы, в том числе:
	462 866,85
	460 760,16
	99,5
	
	
	
	
	462 866,85
	460 760,16
	
	

	3.10.1. содержание систем
	444 821,95
	444 821,95
	100
	
	
	
	
	444 821,95
	444 821,95
	
	

	3.8.2. передача электрической энергии для обеспечения функционирования системы видеонаблюдения 
	9 249,71
	8 328,20
	90,0
	
	
	
	
	9 249,71
	8 328,20
	
	

	3.8.3. покупка электрической энергии для обеспечения функционирования системы видеонаблюдения
	8 795,19
	7 610,01
	86,5
	
	
	
	
	8 795,19
	7 610,01
	
	

	3.10. Содержание обелиска Славы по ул. Набережная им. Н. Островского
	422 105,50
	422 105,50
	100
	
	
	
	
	422 105,50
	422 105,50
	
	

	3.13. Корректировка технических заключений по домам, признанных аварийными
	15 000,00
	0,00
	100
	
	
	
	
	15 000,00
	0,00
	
	

	Итого:
	126 251  346,08
	125 549 744,78
	99,4
	
	
	9 092 164,91
	8 853 358,40
	117 159  181,17
	116 696 386,38
	
	


Оценка 

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие городского хозяйства на территории городского округа 

Архангельской области «Город Коряжма» 

за 2023 год

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

	Наименование целевых показателей
	Ед. измерения
	план
	факт
	% выполнения
	Бальная оценка

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Развитие городского хозяйства на территории городского округа 

Архангельской области «Город Коряжма»

	1. Доля протяженности улично-дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям 
	%
	100
	97,7
	97,7
	8

	2. Доля общей протяженности освещенных частей улиц, дворовых территорий к их общей протяженности
	%
	100
	100
	100
	10

	3. Доля объектов дренажно-ливневой канализации, работающих бесперебойно 
	%
	100
	100
	100
	10

	4. Количество фонтанов, работающих в весенне-летний период
	един.
	2
	1
	50
	5

	5. Количество несчастных случаев на воде на территории места массового отдыха граждан у водного объекта
	един.
	0
	0
	100
	10

	6. Доля обеспеченности потребности населения в услугах бань 
	%
	100
	100
	100
	10

	7. Количество социально-значимых автобусных маршрутов общего пользования на территории города
	един.
	1
	1
	100
	10

	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы
	-
	-
	-
	-
	9


2. Расчет уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (критерий 2):

	План, тыс.руб.
	Факт, тыс.руб.
	%

выполнения
	Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка

	1
	2
	3
	4

	126 251 346,08
	125 549 744,78
	99,4

	8


3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД)
	Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС)
	Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (гр. 1 x 0,8 + гр. 2 x 0,2)

	1
	2
	3

	9
	8
	9*0,8+8*0,2=8,8


4. Заключение: Эффективность реализации муниципальной программы высокая.
СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» 
по итогам 2023 года
	Наименование

целевого

показателя
	Единица

измерения


	Значения целевых показателей
	Отклонение
	Обоснование отклонений значений целевого показателя

	
	
	план на год
	отчет
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

	1. Доля протяженности улично-дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям 
	%
	100
	97,7
	-2,3
	97,7
	В неудовлетворительном состоянии проезд от торгового центра «Парма» до пр. имени М.В. Ломоносова и автомобильная дорога по ул. Матросова

	2. Доля общей протяженности освещенных частей улиц, дворовых территорий к их общей протяженности
	%
	100
	100
	-
	-
	

	3. Доля объектов дренажно-ливневой канализации, работающих бесперебойно 
	%
	100
	100
	-
	-
	

	4. Количество фонтанов, работающих в весенне-летний период
	един.
	2
	1
	-1
	-50
	

	5. Количество несчастных случаев на воде на территории места массового отдыха граждан у водного объекта
	един.
	0
	0
	-
	-
	

	6. Доля обеспеченности потребности населения в услугах бань 
	%
	100
	100
	-
	-
	

	7. Количество социально-значимых автобусных маршрутов общего пользования на территории города
	един.
	1
	1
	-
	-
	



