ОТЧЕТ
о реализации в 2024 году муниципальной программы 
«Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»
I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы. 

Подпрограммы муниципальной программы «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» отсутствуют.
1.1. Результаты, достигнутые в рамках реализации муниципальной программы.

 
В 2024 году в рамках муниципальной программы «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация мероприятий по следующим направлениям:

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма».

В 2024 году выполнены работы по ремонту автомобильных дорог (в 2023 году 3 дороги по ул. им. М.Х. Сафьяна, ул. имени А.Г. Глейха (на участке от пересечения с автомобильной дорогой «Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово» до пешеходного перехода в районе дома № 18 по ул. имени А.Г. Глейха), ул. Архангельской (от пересечения с автомобильной дорогой по ул. имени А.Г. Глейха в сторону ГБУЗ АО Коряжемская городская больница):

· проезд от торгового центра «Парма» до пр. имени М.В. Ломоносова;

· по ул. Матросова;

· восстановление асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по пр. Ленина у дома № 32 после ремонта водопровода;

· восстановление проезжей части автомобильной дороги по пр. Ленина напротив СК «Олимп» после ремонта водопровода.

Также в 2024 году выполнен ремонт, устройство, поднятие тротуаров:

· восстановление тротуара автомобильной дороги по ул. Строителей после ремонта водопровода;
· восстановление тротуара автомобильной дороги по ул. Лермонтова по четной стороне напротив д. № 21 после ремонта водопровода;

· устройство тротуара от пешеходного перехода через ул. им. А.Г. Глейха на перекрестке с ул. Архангельской в сторону ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница».
Выполнена работа по модернизации светофорного объекта, на перекрёстке ул. Ленина – ул. Советская.
В летний период 2024 года выполнены работы по модернизации нерегулируемого пешеходного перехода на автомобильной дороге по пр. Ленина в районе дома №49, а также по устройству пешеходного перехода через автомобильную дорогу по ул. Набережной им. Н. Островского напротив дома №44.

Также выполнены работы по установке дорожных знаков на автомобильной дороге по улице Рождественской, Благодатной, Вешней, Архангельской, по устройству дренажно-ливневого колодца д. №19 по ул. Архангельской. Разработаны проекты организации дорожного движения, технического паспорта, оценки технического состояния площади им. В.И. Ленина и дорог по ул. Раздольной, Радужной, Спасской, Благовещенской.

Выполнены следующие работы по повышению уровня эффективности работ по благоустройству, озеленению и поддержанию благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»:
Для содержания улично-дорожной сети и объектов благоустройства была приобретена машина дорожная ЧЛМЗ МД.03 на базе трактора Белорус 82.1 в комплекте с навесным оборудованием, а также приобретены запасные части для трактора МТЗ 82 РТР-1.
Выполнены работы по обустройству дополнительного наружного освещения:
·  пешеходного перехода по ул. Архангельской напротив здания №28;
·  автомобильной дороги по ул. Кутузова на перекрёстке с ул. Ломоносова (нечетная сторона);

·  автомобильной дороги по ул. Кутузова на перекрёстке с ул. Лермонтова (четная сторона);

·  автомобильно
 дороги на ул. Кутузова на перекрестке с ул. имени М.Х. Сафьяна;

·  проезда за д. № 49А по пр. Ленина.

В 2024 году были проведены работы по своду деревьев по нечетной стороне ул. имени Дыбцына от ул. Лермонтова до ул. имени М.Х. Сафьяна.
Выполнены работы по демонтажу бетонного ограждения, расположенного на общественной территории за зданием №1 по ул. имени Дыбцына.
Заключены и оплачены следующие муниципальные контракты и соглашения на предоставление субсидии из бюджета:
	№ п/п
	Предмет контракта (договора)
	Источник финансирования
	Дата контракта
	Номер контракта
	Поставщик, подрядчик, исполнитель, его местонахождение
	Стоимость оплаченных работ, услуг в 2024 году, рублей

	1.
	Энергосервисный договор (контракт) на выполнение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии для целей наружного освещения на территории муниципального образования «Город Коряжма»
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	20.05.2020
	№ 01243000128200000110001
	ООО «ЕЭС-Гарант», 143421, Московская обл., Красногорский район, автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «Рига-Ленд», строение 3, офис 429 (часть «А»)
	12262282,00

	2.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	11.01.2021
	№ 01243000128200001400001
	ИП Косикова Елена Алексеевна, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. им. М.В. Ломоносова, д.1, кв.73
	63448,25

	3.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	04.01.2021
	№ 01243000128200001310001
	ИП Деменник Олег Александрович, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Архангельская, д.31, кв.59
	1,00

	4.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	04.01.2021
	№ 01243000128200001300001
	ИП Андреев Михаил Васильевич, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, д. 49А, кв. 41
	1,00

	5.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	04.01.2021
	№ 01243000128200001320001
	ИП Дурапов Сергей Васильевич, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 45А, кв.47
	1,00

	6.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	05.01.2021
	№ 01243000128200001360001
	ИП Пувкоев Григорий Пантелеймонович, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Космонавтов

д. 10А, кв.58
	1,00

	7.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	05.01.2021
	№ 01243000128200001340001
	ИП Купиянин Александр Евгеньевич 165650, г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 29В, кв. 35
	1,00

	8.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	05.01.2021
	№ 01243000128200001330001
	ИП Косикова Елена Алексеевна, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, пр-кт имени М.В. Ломоносова, д.1, кв.73


	1,00

	9.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	11.01.2021
	№ 01243000128200001350001
	ИП Медведев Владимир Александрович, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Советская, д.7, кв.35
	1,00



	10.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	11.01.2021
	№ 01243000128200001380001
	ИП Торопов Олег Станиславович, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. им. М.В. Ломоносова, д.7Б, кв.29


	1,00

	11.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	11.01.2021
	№ 01243000128200001390001
	ИП Владыкин Валерий Станиславович, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. им. М.В. Ломоносова, 9,19
	1,00

	12.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	11.01.2021
	№ 01243000128200001280001
	ИП Вишненко Игорь Владимирович, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Архангельская, д.19, кв.57
	1,00

	13.
	Содержание объектов наружного освещения
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	31.03.2023
	№01243000128230000230001
	ООО «Горсвет»

165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, д 31


	1325,44

	14.
	Оказание услуг по передаче электрической энергии для обеспечения функционирования светофорных объектов
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	29.06.2023
	№73
	МУП «Горсвет»

165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, д 31


	2430,49

	15.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	23.08.2021
	№ 01243000128210000950001
	ИП Дмитриев Александр Евгеньевич, 165650, Архангельская обл.,  г. Коряжма, ул. Пушкина д. 15, кв.45


	1,00

	16.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	23.08.2021
	№ 01243000128210000940001
	ИП Суханов Владимир Викторович, 165650 Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 29, кв.30
	1,00

	17.
	Купля – продажа электрической энергии
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	25.10.2023
	№ 13-008302
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт", 165651, Архангельская обл., г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. № 101, оф. 506
	1083,09

	18.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	02.11.2023
	№125
	ИП Колодешников Владислав Валентинович, 165650, г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 31, кв. 39
	0,69

	19.
	Оказание услуг по передаче электрической энергии для обеспечения функционирования объектов наружного освещения
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	08.11.2023
	№140
	МУП «Горсвет»

165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, д 31


	266423,74

	20.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	02.11.2023
	№126
	ИП Ноженко Евгений Павлович 165650 г. Коряжма, ул. Советская, д 7, кв. 35
	1,00

	21.
	Выполнение работ связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	29.12.2023
	№193
	ИП Купиянин Александр Евгеньевич 165650, г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 29В, кв. 35
	0,03

	22.
	Выполнение работ связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	29.12.2023
	№192
	ИП Косикова Елена Алексеевна, 165650, г. Коряжма, пр-т им. М.В. Ломоносова, д. 1. кв. 79
	0,03

	23.
	Выполнение работ связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	29.12.2023
	№191
	ИП Дмитриев Александр Евгеньевич, 165650, г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 15, кв. 45
	0,03

	24.
	Выполнение работ связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	29.12.2023
	№190
	ИП Вишненко Игорь Владимирович 165650, г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 19, кв. 57
	0,03

	25.
	Выполнение работ связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	29.12.2023
	№189
	ИП Ноженко Евгений Павлович 165650 г. Коряжма, ул. Советская, д 7, кв. 35
	0,03

	26.
	Выполнение работ связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	29.12.2023
	№188
	ИП Андреев Михаил Васильевич, 165650 г. Коряжма, пр-т Ленина, д. 49А, кв. 41
	0,03

	27.
	Выполнение работ связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	29.12.2023
	№187
	ИП Деменник Олег Александрович, 165650, г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 31, кв. 59
	0,03

	28.
	Выполнение работ связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	29.12.2023
	№186
	ИП Медведев Владимир Александрович 165650 г. Коряжма, ул. Советская, д 7, кв. 35
	0,03

	29.
	Выполнение работ связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	29.12.2023
	№185
	ИП Косикова Елена Алексеевна, 165650, г. Коряжма, пр-т им. М.В. Ломоносова, д. 1. кв. 79
	0,03

	30.
	Выполнение работ связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	29.12.2023
	№184
	ИП Дурапов Сергей Васильевич, 165650, г. Коряжма, пр-т Ленина, д. 45 А, кв. 47
	0,03

	31.
	Выполнение работ связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	29.12.2023
	№183
	ИП Суханов Владимир Викторович 165650 г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 29, кв. 30
	0,03

	32.
	Выполнение работ связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	29.12.2023
	№ 182
	ИП Торопов Олег Станиславович, 165650, г. Коряжма, пр-т имени М.В. Ломоносова, д. 7Б, кв. 29
	0,03

	33.
	Выполнение работ связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	29.12.2023
	№181
	ИП Пувкоев Евгений Пантелеймонович 165650 г. Коряжма, ул. Космонавтов д 10А, кв. 58
	0,03

	34.
	Выполнение работ связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	29.12.2023
	№180
	ИП Владыкин Валерий Станиславович, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. им. М.В. Ломоносова, 9,19
	0,03

	35.
	Выполнение работ связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	29.12.2023
	№179
	ИП Колодешников Владислав Валентинович, 165650, г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 31, кв. 39
	0,03

	36.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	29.12.2023
	№185
	ИП Косикова Елена Алексеевна, 165650, г. Коряжма, пр-т им. М.В. Ломоносова, д. 1. кв. 79
	72965,48

	37.
	Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров автобусом
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	19.01.2024
	№ 0124300012823020015300001
	ИП Косикова Елена Алексеевна, 165650, г. Коряжма, пр-т им. М.В. Ломоносова, д. 1. кв. 79
	729654,80

	38.
	Договор энергоснабжения
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	17.01.2024
	№ 13-008950
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт", 165651, Архангельская обл., г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. № 101, оф. 506
	9312,24

	39.
	Договор энергоснабжения
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	17.01.2024
	№ 13-008950
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт", 165651, Архангельская обл., г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. № 101, оф. 506
	5007306,35

	40.
	Договор энергоснабжения
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	17.01.2024
	№ 13-008949
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт", 165651, Архангельская обл., г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. № 101, оф. 506
	1875444,54

	41.
	Содержание светофорных объектов
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	25.01.2024
	№5
	ООО «Горсвет»

165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, д 31


	196875,24

	42.
	Содержание светофорных объектов
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	25.01.2024
	№01243000128240000130001
	ООО «Горсвет»

165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, д 31


	590625,72

	43.
	Содержание объектов наружного освещения
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	26.01.2024
	№ 6
	ООО «Горсвет»

165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, д 31


	189031,02

	44.
	Изготовление и поставка защищенной полигорафической пролукции
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	22.02.2024
	№№20
	ООО «Типография «Еврокопия-2СПБ»

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6, литер О, помещение 1-Н (75)
	7700,00

	45.
	Возмещение затрат по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	05.02.2024
	№17
	МУП «Благоустройство», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	922804,44

	46.
	Договор энергоснабжения
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	07.03.2024
	№ 13-008950
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт", 165651, Архангельская обл., г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. № 101, оф. 506
	19173,52

	47.
	Содержание объектов наружного освещения
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	11.03.2024
	№ 01243000128240000120001
	ООО «Горсвет»

165651, г. Коряжма, ул. Лермонтова, д 31


	567093,06

	.48.
	Содержание системы автоматизированного учета электрической энергии по объектам наружного освещения
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	11.03.2024
	№ 01243000128240000150001
	ООО "Проектно-монтажная компания – Энерго» 165300, г. Котлас, ул. Невского, д. 18А, офис 5
	496738,00

	49.
	Содержание систем видеонаблюдения
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	11.03.2024
	№  01243000128240000160001
	ООО "Домофон сервис" 165300, г. Котлас, ул. Ленина, д 16, оф. 1
	1009870,36

	50.
	Договор энергоснабжения
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	03.04.2024
	№13-008951
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт", 165651, Архангельская обл., г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. № 101, оф. 506
	60515,86

	51.

	Соглашение о предоставлении из бюджета ГО АО "Город Коряжма" субсидии МУП "Благоустройство" на возмещение затрат по содержанию объектов дренажно-ливневой канализации
	Бюджет МО (Субсидии областного бюджета, средства местного бюджета)
	19.04.2024


	№ 34


	МУП «Благоустройство», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	1385337,53

	52.
	Устройство системы видеонаблюдения в сквере по ул. Театральной (памятник "Детям войны")
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	27.04.2024
	№ 50
	ИП Маршанкиным А.В.165300 г. Котлас, ул. Кузнецова, д 13, кв. 41
	149 952,31

	53.
	Разработка проектов организации дорожного движения, технических паспортов, оценка технического состояния автомобильных дорог по ул. Раздольной, Радужной, Спасской, Благовещенской, площади им. В.И. Ленина
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	27.04.2024
	№ 52
	ООО "Домер ПК" 163000 г. А
рхангельск, ул. Свободы, д. 29, оф 7


	129 000,00

	54.
	Соглашение о предоставлении из бюджета ГО АО "Город Коряжма" субсидии МУП "Благоустройство" на возмещение затрат в связи с выполнением работ по содержанию комплекса сооружения мемориала боевой славы по ул. Набережная им. Н. Островского
	Бюджет МО (Субсидии областного бюджета, средства местного бюджета)
	28.05.2024


	№ 43


	МУП «Благоустройство», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	118 456,52

	55.
	Соглашение о предоставлении из бюджета ГО АО "Город Коряжма" субсидии МУП г. Коряжмы АО "Благоустройство" на финансовое обеспечение затрат по содержанию объектов озеленения
	Бюджет МО (Субсидии областного бюджета, средства местного бюджета)
	28.05.2024
	№ 14
	МУП «Благоустройство», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	3692410,29

	56.
	Соглашение о предоставлении из бюджета ГО АО "Город Коряжма" субсидии МУП г. Коряжмы АО "Благоустройство" на финансовое обеспечение затрат по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Бюджет МО (Субсидии областного бюджета, средства местного бюджета)
	29.05.2024
	№2
	МУП «Благоустройство», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	19745022,47

	57.
	Соглашение о предоставлении из бюджета ГО АО "Город Коряжма" субсидии МУП г. Коряжмы АО "Благоустройство" на финансовое обеспечение затрат по содержанию объектов озеленения
	Бюджет МО (Субсидии областного бюджета, средства местного бюджета)
	11.06.2024


	№ 46


	МУП «Благоустройство», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	4 866 640,99

	58.
	Соглашение о предоставлении из бюджета ГО АО "Город Коряжма" субсидии МУП г. Коряжмы АО "Благоустройство" на финансовое обеспечение затрат по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Бюджет МО (Субсидии областного бюджета, средства местного бюджета)
	11.06.2024


	№ 45


	МУП «Благоустройство», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	26 152 380,53

	59.
	Осуществление дорожной деятельности на территории городского округа Архангельской области "Город Коряжма"
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	10.06.2024


	№ 01243000128240000590001


	ООО «ДПМК «Вилегодская» 165680 Архангельская обл. Вилегодский район, д. Конгур, д. 20
	21983108,25

	60.
	Содержание места массового отдыха граждан у водного объекта
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	29.06.2024
	№ 76
	МУП «Благоустройство», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	50000,00

	61.
	Модернизация светофорного объекта перекрёстка пр. Ленина - ул. Советская, модернизация нерегулируемого пешеходного перехода на автомобильной дороге по пр. Ленина в районе дома № 49
	Бюджет МО

(Местный бюджет, областной бюджет)
	19.07.2024
	№ 01243000128240000780001
	ООО "Гарантстрой" 165300, г. Котлас, ул. Ушинского, д. 20, кв. 66
	3650432,80

	62.
	Демонтаж бетонного ограждения, расположенного на общественной территории за зданием №1 по ул. имени Дыбцына»
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	19.07.2024
	№ 82
	МУП «Благоустройство», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	18963,56

	63.
	Свод деревьев по нечетной стороне ул. имени Дыбцына от ул. Лермонтова до ул. имени М.Х. Сафьяна
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	29.07.2024
	№ 85
	ООО «Базис» 165651 г. Коряжма, ул. Ленина, д. 33, кв. 57
	228750,20

	64.
	Договор энергоснабжения
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	07.08.2024
	№ 13-008950
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт", 165651, Архангельская обл., г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. № 101, оф. 506
	6543,22

	65.
	Договор энергоснабжения
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	30.09.2024
	№ 13-008951
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт", 165651, Архангельская обл., г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. № 101, оф. 506
	11073,82

	66.
	 Ремонт остановочных пунктов
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	07.10.2024
	№ 0124300012824000106000
	ООО «ДПМК «Вилегодская» 165680 Архангельская обл. Вилегодский район, д. Конгур, д. 20
	733509,16

	67.
	Устройство подхода к пешеходному переходу через автомобильную дорогу по ул. им. А.Г. Глейха (напротив дома №18 по ул. им. А.Г. Глейха
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	09.10.2024
	№ 121
	МУП «Благоустройство», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	35062,55

	68.
	Устройство тротуара от пешеходного перехода через ул. имени А.Г. Глейха на перекрестке с ул. Архангельской в сторону ГБУЗ АО "Коряжемская городская больница"
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	09.10.2024
	№120
	МУП «Благоустройство», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	539533,94

	69.
	 Устройство дополнительного наружного освещения 
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	23.10.2024
	 № 01243000128240001140001
	ИП Верховцева Ирина Леонидовна 165300 г. Котлас, ул. Достоевского, д. 4, кв. 1
	380905,79

	70.
	Соглашение о предоставлении из бюджета ГО АО "Город Коряжма" субсидии МУП "Благоустройство" на возмещение затрат в связи с выполнение работ по содержанию фонтанов
	Бюджет МО (Субсидии областного бюджета, средства местного бюджета)
	30.10.2024


	№ 80


	МУП «Благоустройство», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	384657,42

	71.
	Договор энергоснабжения 
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	05.11.2024
	№ 13-008951
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт", 165651, Архангельская обл., г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. № 101, оф. 506
	10440,88

	72.
	Договор энергоснабжения 
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	05.11.2024
	№ 13-008950
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт", 165651, Архангельская обл., г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. № 101, оф. 506
	3710,12

	73.
	Ремонт постамента памятника Ленина В.И.
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	11.11.2024
	№ 133
	ООО "Ритуал-Сервис" 165653, г. Коряжма, ул. Чапаева, д. 1, стр. 1
	365384,18

	74.
	Ремонт автомобильной дороги «Проезд от торгового центра «Парма» до проспекта им. М.В. Ломоносова (укрепление обочин ПГС)
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	28.11.2024
	№135
	ООО «ДПМК «Вилегодская» 165680 Архангельская обл. Вилегодский район, д. Конгур, д. 20
	104838,32

	75.
	Договор энергоснабжения
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	29.11.2024
	№ 13-009258
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт", 165651, Архангельская обл., г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. № 101, оф. 506
	2217,55

	76.
	Договор энергоснабжения
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	29.11.2024
	№ 13-009381
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт", 165651, Архангельская обл., г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. № 101, оф. 506
	35675,41

	77.
	Договор энергоснабжения
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	29.11.2024
	№ 13-009257
	ООО "ТГК-2 Энергосбыт", 165651, Архангельская обл., г. Архангельск, пр-кт Обводный Канал, д. № 101, оф. 506
	960066,54

	78.
	Ремонт автомобильной дороги «Проезд от торгового центра «Парма» до пр. имени М.В. Ломоносова» (установка дорожных знаков)
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	09.12.2024
	№145
	ООО «ДПМК «Вилегодская» 165680 Архангельская обл. Вилегодский район, д. Конгур, д. 20
	23139,11

	79.
	Поставка трактора Беларус-82.1 (или эквивалент) в комплекте с навесным оборудованием


	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	10.12.2024


	№ 01243000128240001290001


	ООО "ТКМ-Сервис" 192102 г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д 1 литер А, пом 52Н-17
	2889500,00

	80.
	Оказание услуги по проведению государственной экспертизы
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	13.12.2024
	№ 0367/130826-24
	ГАУ АО "Управление государственной экспертизы" 163000 г. Архангельск, ул. Попова, д. 17, каб. 208
	83895,36

	81.
	Оказание услуги по проведению государственной экспертизы
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	17.12.2024
	0372/130740-24
	ГАУ АО "Управление государственной экспертизы" 163000 г. Архангельск, ул. Попова, д. 17, каб. 208
	64689,96

	82.
	Оказание услуги по проведению государственной экспертизы
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	19.12.2024
	№ 0375/133298-24
	ГАУ АО "Управление государственной экспертизы" 163000 г. Архангельск, ул. Попова, д. 17, каб. 208
	74231,86

	83.
	Оказание услуги по проведению государственной экспертизы
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	19.12.2024
	№ 0376/133226-24
	ГАУ АО "Управление государственной экспертизы" 163000 г. Архангельск, ул. Попова, д. 17, каб. 208
	52936,30

	84.
	Оказание услуги по проведению государственной экспертизы
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	19.12.2024
	№ 0377/131022-24
	ГАУ АО "Управление государственной экспертизы" 163000 г. Архангельск, ул. Попова, д. 17, каб. 208
	65655,54

	85.
	Оказание услуги по проведению государственной экспертизы
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	19.12.2024
	№ 0378/130927-24
	ГАУ АО "Управление государственной экспертизы" 163000 г. Архангельск, ул. Попова, д. 17, каб. 208
	112180,20

	86.
	Оказание услуги по проведению государственной экспертизы
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	19.12.2024
	№ 0379/131040-2
	ГАУ АО "Управление государственной экспертизы" 163000 г. Архангельск, ул. Попова, д. 17, каб. 208
	97006,56

	87.
	Оказание услуги по проведению государственной экспертизы
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	19.12.2024
	№ 0381/133655-24
	ГАУ АО "Управление государственной экспертизы" 163000 г. Архангельск, ул. Попова, д. 17, каб. 208
	58071,52

	88.
	Оказание услуги по проведению государственной экспертизы
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	19.12.2024
	№ 0382/133653-24
	ГАУ АО "Управление государственной экспертизы" 163000 г. Архангельск, ул. Попова, д. 17, каб. 208
	109376,28

	89.
	Оказание услуги по проведению государственной экспертизы
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	19.12.2024
	№ 0386/133764-24
	ГАУ АО "Управление государственной экспертизы" 163000 г. Архангельск, ул. Попова, д. 17, каб. 208
	100417,63

	90.
	Оказание услуги по проведению государственной экспертизы
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	19.12.2024
	№ 0384/133670-24
	ГАУ АО "Управление государственной экспертизы" 163000 г. Архангельск, ул. Попова, д. 17, каб. 208
	57918,30

	91.
	Оказание услуги по проведению государственной экспертизы
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	19.12.2024
	№ 0387/133763-24
	ГАУ АО "Управление государственной экспертизы" 163000 г. Архангельск, ул. Попова, д. 17, каб. 208
	53874,29

	92.
	Поставка товара
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	25.12.2024
	№ 166
	ИП Сазановым А.Н. 160023, Вологодская область, г. Вологда, ул. Сергея Преминина, д. № 1, вк. 133
	110500,00

	93.
	Поставка щебня гранитного
	Бюджет МО (средства местного бюджета)
	25.12.2024
	№ 169
	ООО «КоряжмаТрансСервис», 165650 г. Коряжма, пр. Ленина, д. 48, кв. 16
	44315,98

	ИТОГО:
	115 808 301,40


Также в программу включены затраты на содержание МКУ «Организатор перевозок»:
	№
	Мероприятие
	Расход

	3.3
	Содержание МКУ "Организатор перевозок"
	2 696 436,48

	ИТОГО:
	2 696 436,48


Таким образом, кассовое исполнение муниципальной программы в 2024 году «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» за 2024 год составило 118 504 737,88 (Сто восемнадцать миллионов пятьсот четыре тысячи семьсот тридцать семь) рублей 88 копеек. 

Ввод объектов капитального строительства в рамках реализации муниципальной программы не осуществлялся.

При реализации мероприятий программы приняты следующие правовые акты:
Постановление администрации города от 20.10.2017 №1494 «О муниципальной программе «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в следующих редакциях:

- постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» от 12.01.2024 №20;
- постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» от 08.02.2024 №150;
- постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» от 26.02.2024 №209;
- постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» от 23.04.2024 №464;
- постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» от 21.06.2024 №752;
- постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» от 24.06.2024 №764;
- постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» от 31.07.2024 № 917;
- постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» от 07.08.2024 № 960;
- постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» от 28.08.2024 №1058;
- постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» от 19.09.2024 №1162;
- постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» от 23.09.2024 №1183;
- постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» от 27.09.2024 № 1219;
- постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» от 17.10.2024 № 1320;
- постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» от 13.11.2024 № 1446;
- постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» от 22.11.2024 №1446;
- постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» от 03.12.2024 №1556;
- постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» от 18.12.2024 № 1637;
- постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» от 19.12.2024 № 1655;
- постановление администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» от 25.12.2024 №1682.
Постановление администрации города от 15.01.2024 № 23 «О порядке предоставления в 2024 году из бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» субсидий юридическим лицам, (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, главным распорядителем средств бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» по которым является управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города» в следующих редакциях:

- постановление администрации города «О внесении изменений в порядок предоставления в 2024 году из бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг главным распорядителем средств бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» по которым является управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города» от 05.06.2024 № 689;

- постановление администрации города «О внесении изменений в порядок предоставления в 2024 году из бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг главным распорядителем средств бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» по которым является управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города» от 27.11.2024 № 1530.
1.2. Объемы финансирования и расходования средств в рамках программы.

 На реализацию перечня мероприятий программы в 2024 году предусмотрены денежные средства в размере 118 644 305,08 руб. (в 2023 году 126 251 346,08), из них:

· 2 968 189,55 руб. – средства областного бюджета (в 2023 году 9 092 164,91 руб.);

· 115 676 115,53 руб. – средства местного бюджета (в 2023 году 117 159 181,17 руб.);

· 0,00 руб. – средства федерального бюджета (в 2023 году 0,00 руб.).

Расходы за указанный период произведены на сумму 118 504 737,88 руб. (в 2023 году – 125 549 744,78 руб.), из них:
· 2 883 841,16 руб. – средства областного бюджета (в 2023 году 8 853 358,40 руб.);

· 115 620 896,28 руб. – средства местного бюджета (в 2023 году 116 696 386,38 руб.);

· 0,00 руб. – средства федерального бюджета (в 2023 году 0,00 руб.).

28 декабря 2023 года утвержден Перечень налоговых расходов городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на 2024 год (далее – Перечень), 22 октября 2024 года проведено его уточнение. Перечень размещен на официальном сайте администрации городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в сети Интернет (https://koradm.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/finansy/pravovye-akty/npa-finansovogo-upravleniya/dokumenty-omsu_6172.html).

Куратором налоговых расходов установлено финансовое управление администрации города. 

В отношении всех налоговых льгот куратором составлены паспорта налоговых расходов и проведена оценка эффективности налоговых льгот.

Результаты оценки рассмотрены на заседании рабочей группы по формированию бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов 25 июня 2024 года.

Принимая во внимание, что на момент проведения оценки эффективности налоговых расходов УФНС по Архангельской области и НАО располагает данными и сформированы формы статистической налоговой отчетности только за 2023 год, оценка эффективности налоговых расходов проведена на базе отчета за 2023 год. 

В рамках муниципальной программы «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» установлены два вида льгот:

1) установление пониженной ставки земельного налога (в размере 0,3 процента) в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) под строительство и эксплуатацию гаражей-автостоянок индивидуального транспорта.

По базе отчетного 2023 года количество потребительских кооперативов по строительству и эксплуатации гаражей для индивидуального транспорта, пользующихся пониженной ставкой по земельному налогу (ставка снижена с 1,5% до 0,3%), составило 98 кооперативов. 

Финансовая оценка результата (объем выпадающих доходов от предоставления льготы) – 765,8 тыс. руб.

По результатам проведенной оценки льгота признана эффективной и отвечает целям муниципальной программы.

2) уменьшение налоговой базы по земельному налогу в отношении земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании потребительских кооперативов по строительству и эксплуатации гаражей для индивидуального транспорта на не облагаемую налогом сумму из расчета 10000 рублей на каждого члена кооператива, относящегося к категории налогоплательщиков, указанных в пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации.

За 2021-2023 годы УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предоставлена информация с нулевыми показателями по данной льготе.

По результатам проведенной оценки налоговая льгота признана неэффективной и отменена с 01.01.2025 г. решением городской Думы от 25.09.2024 № 127 «О внесении изменений в решение городской Думы от 26.11.2004 № 452 «О земельном налоге на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма».

1.3. Участие городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в реализации государственных программ, мероприятий федеральных (региональных) проектов национальных проектов.

Было принято участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в федеральном проекте «Безопасность дорожного движения»: 

· Соглашение с министерством транспорта Архангельской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на софинансирование мероприятий по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установке светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения от 17.06.2024 № Т026-3 на сумму 3 757 202,37 руб., из них средства областного бюджета – 2 968 189,55 руб., средства местного бюджета – 789 012,82 руб.
Контракты, расторгнутые по инициативе подрядчика при реализации национальных проектов отсутствуют.

1.4. Перечень невыполненных мероприятий.

Все мероприятия указанные в муниципальной программе выполнены.
1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Кассовые расходы по муниципальной программе за 2024 год – 118 504 737,88 руб. Отклонение от плана – 139 567,20 руб. Причины отклонения объемов финансирования от плановых по пунктам программы:

· 1.6.5. «Модернизация светофорного объекта перекрестка  пр. Ленина - ул. Советская» в связи с фактическим выполнением работ;

· 1.8.5. «Энергоснабжение светофорных объектов» в связи с фактическим выполнением работ;

· 1.9.5. «Выполнение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии для целей наружного освещения на территории муниципального образования "Город Коряжма"» в связи с фактическим выполнением работ;
· 1.10.8. «Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода на автомобильной дороге по пр. Ленина в районе дома №49» в связи с фактическим выполнением работ;

· 3.1. «Обеспечение доступности услуг бань в связи с регулированием органами местного самоуправления тарифов» в связи с фактическим выполнением работ;

· 3.3. «Содержание МКУ «Организатор перевозок» в связи с фактическим выполнением работ;

· 3.5.2. «Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемому тарифу по муниципальным маршрутам регулярных перевозок №4 "Город Коряжма - дачи "Строитель", 1 - экспресс,  2 - экспресс, 3-экспресс, 5, 6» в связи с фактическим выполнением работ;

· 3.8.1. «Содержание систем видеонаблюдения» в связи с фактическим выполнением работ;

· 3.8.4. «Энергоснабжение объектов видеонаблюдения общественных территорий» в связи с фактическим выполнением работ;

В результате данных факторов   исполнение программы за 2024 год составляет 99,9 % (в 2023 году - 99,4 %), из них: 
       - за счет средств местного бюджета – 97,2 % (в 2023 году – 97,4 %);

       - за счет средств областного бюджета – 99,9 % (в 2023 году – 99,6%).

II. Объемы финансирования муниципальной программы 

«Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»
за 2024 год

	Наименование мероприятий
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный 2024 год), руб.

	
	всего
	
	в том числе по источникам

	
	
	
	федеральный
бюджет
	областной
бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные
источники

	
	план
на год
	кассовые

расходы
	%
	план

на

год
	кассовые

расходы
	план

на

год
	кассовые

расходы
	план
на
год
	кассовые

расходы
	план
на
год
	кассовые

расходы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача 1 программы. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

	1.1. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	45897403,00
	45897403,00
	100
	
	
	
	
	45897403,00
	45897403,00
	
	

	1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:
	20665122,50
	20665122,50
	100
	
	
	
	
	20665122,50
	20665122,50
	
	

	1.2.2.  "Проезд от торгового центра "Парма" до пр. имени М. В. Ломоносова"
	15987872,81
	15987872,81
	100
	
	
	
	
	15987872,81
	15987872,81
	
	

	1.2.3. по ул. Матросова
	4446837,60
	4446837,60
	100
	
	
	
	
	4446837,60
	4446837,60
	
	

	1.2.9. Восстановление асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по пр. Ленина у дома № 32 после ремонта водопровода
	184880,37
	184880,37
	100
	
	
	
	
	184880,37
	184880,37
	
	

	1.2.10. Восстановление проезжей части автомобильной дороги по пр. Ленина напротив СК "Олимп" после ремонта водопровода


	45531,72
	45531,72
	100
	
	
	
	
	45531,72
	45531,72
	
	

	1.4. Ремонт, устройство, поднятие, восстановление тротуаров, в том числе:


	608410,06
	608410,06
	100
	
	
	
	
	608410,06
	608410,06
	
	

	1.4.3. Восстановление тротуара автомобильной дороги по ул. Строителей после ремонта водопроводасветофорных объектов, в том числе:
	49850,44
	49850,44
	100
	
	
	
	
	49850,44
	49850,44
	
	

	1.4.4. Восстановление тротуара автомобильной дороги по ул. Лермонтова по четной стороне напротив д. № 21 после ремонта водопровода
	19025,68
	19025,68
	100
	
	
	
	
	19025,68
	19025,68
	
	

	1.4.5. Устройство тротуара от пешеходного перехода через ул. им. А.Г. Глейха на перекрестке с ул. Архангельской в сторону ГБУЗ АО "Коряжемская городская больница"
	539533,94
	539533,94
	100
	
	
	
	
	539533,94
	539533,94
	539533,94
	539533,94

	1.6. Установка светофоров с изменением фаз светофорного регулирования, модернизация светофорных объектов, в том числе:
	2117979,76
	2091504,21
	98,7
	
	
	1673203,83
	1652288,15
	444775,93
	439216,06
	
	

	1.6.5.  перекресток пр. Ленина - ул. Советская
	2117979,76
	2091504,21
	98,7
	
	
	1673203,83
	1 652 288,15
	444775,93
	439216,06
	
	

	1.7. Содержание объектов дренажно-ливневой канализации
	1385337,53
	1385337,53
	100
	
	
	
	
	1385337,53
	1385337,53
	
	

	1.8. Содержание светофорных объектов, в том числе:
	906914,03
	906083,84
	99,9
	
	
	
	
	906914,03
	906083,84
	
	

	1.8.1. содержание объектов
	785402,74
	785402,74
	100
	
	
	
	
	785402,74
	785402,74
	
	

	1.8.2. покупка электрической энергии
	1083,09
	1083,09
	100
	
	
	
	
	1083,09
	1083,09
	
	

	1.8.3. передача электрической энергии
	2430,49
	2430,49
	100
	
	
	
	
	2430,49
	2430,49
	
	

	1.8.4. энергоснабжение светофорного объекта на перекрестке ул. имени Дыбцына - ул. Складская - ул. Гаражная
	148,61
	148,61
	100
	
	
	
	
	148,61
	148,61
	
	

	1.8.5. энергоснабжение светофорных объектов
	117849,10
	117018,91
	99,3
	
	
	
	
	117849,10
	117018,91
	
	

	1.9. Содержание объектов наружного освещения, в том числе:
	21757415,02
	21735341,85
	99,9
	
	
	
	
	21757415,02
	21735341,85
	
	

	1.9.1. содержание объектов
	754798,64
	754798,64
	100
	
	
	
	
	754798,64
	754798,64
	
	

	1.9.2. передача электрической энергии
	266423,74
	266423,74
	100
	
	
	
	
	266423,74
	266423,74
	
	

	1.9.3. покупка электрической энергии
	109948,23
	109948,23
	100
	
	
	
	
	109948,23
	109948,23
	
	

	1.9.4. электроснабжение ул. Низовки
	2333,81
	2333,81
	100
	
	
	
	
	2333,81
	2333,81
	
	

	1.9.5. выполнение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии для целей наружного освещения на территории муниципального образования «Город Коряжма»
	12284354,79
	12262282,00
	99,8
	
	
	
	
	12284354,79
	12262282,00
	
	

	1.9.6. содержание системы автоматизированного учета электрической энергии по объектам наружного освещения
	496738,00
	496738,00
	100
	
	
	
	
	496738,00
	496738,00
	
	

	1.9.7. энергоснабжение объектов наружного освещения
	7842817,81
	7842817,43
	100
	
	
	
	
	7842817,81
	7842817,43
	
	

	1.10. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов
	1639222,61
	1558928,59
	95,1
	
	
	1294985,72
	1231553,45
	344236,89
	327375,14
	
	

	1.10.8.  на автомобильной дороге по пр. Ленина в районе дома №49
	1639222,61
	1558928,59
	95,1
	
	
	1294985,72
	1231553,45
	344236,89
	327375,14
	
	

	1.11. Устройство пешеходного перехода через автомобильную дорогу по ул. Набережной им. Н. Островского напротив дома № 44
	263565,66
	263565,66
	100
	
	
	
	
	263565,66
	263565,66
	
	

	1.12. Установка дорожных знаков:
	731493,70
	731493,70
	100
	
	
	
	
	731493,70
	731493,70
	
	

	1.12.1. на автомобильной дороге по ул. Рождественской

	387334,54
	387334,54
	100
	
	
	
	
	387334,54
	387334,54
	
	

	1.12.2. на автомобильной дороге по ул. Благодатной

	22321,27
	22321,27
	100
	
	
	
	
	22321,27
	22321,27
	
	

	1.12.3. на автомобильной дороге по ул. Вешней
	91516,89
	91516,89
	100
	
	
	
	
	91516,89
	91516,89
	
	

	1.12.4. ул. Архангельская
	230321,00
	230321,00
	100
	
	
	
	
	230321,00
	230321,00
	
	

	1.21. Устройство дополнительного колодца дренажно-ливневой канализации для водоотведения с тротуара ул. Набережной им. Н. Островского в районе ФДОД "ДДТ" МОУ "СОШ № 1"
	196262,81
	196262,81
	100
	
	
	
	
	196262,81
	196262,81
	
	

	1.22. Устройство дренажно-ливневого колодца д. № 19 по ул. Архангельской
	142360,88
	142360,88
	100
	
	
	
	
	142360,88
	142360,88
	
	

	1.24. Замена дорожного знака 5.19.1/5.19.2 (пешеходный переход) с внутренней светодиодной подсветкой
	43404,01
	43404,01
	100
	
	
	
	
	43404,01
	43404,01
	
	

	1.25. Разработка проекта организации дорожного движения, технического паспорта, оценка технического состояния площади им. В.И. Ленина
	30000,00
	30000,00
	100
	
	
	
	
	30000,00
	30000,00
	
	

	1.26. Разработка проектов организации дорожного движения, технических паспортов, оценка технического состояния автомобильных дорог по ул. Раздольной, Радужной, Спасской, Благовещенской
	99000,00
	99000,00
	100
	
	
	
	
	99000,00
	99000,00
	
	

	1.27. Устройство прохода к пешеходному переходу через автомобильную дорогу по ул. им. А.Г. Глейха (напротив дома №18 по ул. им. А.Г. Глейха)
	35062,55
	35062,55
	100
	
	
	
	
	35062,55
	35062,55
	35062,55
	35062,55

	

	2.1. Содержание объектов озеленения
	8559051,28
	8559051,28
	100
	
	
	
	
	8559051,28
	8559051,28
	
	

	2.2. Содержание места массового отдыха граждан у водного объекта
	50000,00
	50000,00
	100
	
	
	
	
	50000,00
	50000,00
	
	

	2.3. Содержание фонтанов
	384657,42
	384657,42
	100
	
	
	
	
	384657,42
	384657,42
	
	

	2.4. Устройство дополнительного наружного освещения:
	380905,79
	380905,79
	100
	
	
	
	
	380905,79
	380905,79
	
	

	2.4.1. пешеходного перехода по ул. Архангельской напротив здания № 48
	32440,40
	32440,40
	100
	
	
	
	
	32440,40
	32440,40
	
	

	2.4.2.  автомобильной дороги по ул. Кутузова на перекрестке с ул. Лермонтова (нечетная сторона)
	83250,76
	83250,76
	100
	
	
	
	
	83250,76
	83250,76
	
	

	2.4.3.автомобильной дороги по ул. Кутузова на перекрестке с ул. Лермонтова (четная сторона)
	120832,52
	120832,52
	100
	
	
	
	
	120832,52
	120832,52
	
	

	2.4.4.автомобильной дороги по ул. Кутузова на перекрестке с ул. имени М. Х. Сафьяна
	83250,76
	83250,76
	100
	
	
	
	
	83250,76
	83250,76
	
	

	2.4.5. проезда за д. № 49А по пр. Ленина
	61131,35
	61131,35
	100
	
	
	
	
	61131,35
	61131,35
	
	

	2.5. Приобретение оборудования для содержания улично-дорожной сети и объектов благоустройства, в том числе:
	3000000,00
	3000000,00
	100
	
	
	
	
	3000000,00
	3000000,00
	3000000,00
	3000000,00

	2.6. Свод деревьев по нечетной стороне ул. имени Дыбцына от ул. Лермонтова до ул. имени М. Х. Сафьяна
	228750,20
	228750,20
	100
	
	
	
	
	228750,20
	228750,20
	50000,00
	50000,00

	2.7.  Демонтаж бетонного ограждения, расположенного на общественной территории за зданием № 1 по ул. имени Дыбцына
	18963,56
	18963,56
	100
	
	
	
	
	18963,56
	18963,56
	
	

	2.8. Содержание контейнерных площадок
	922804,44
	922804,44
	100
	
	
	
	
	922804,44
	922804,44
	
	

	

	3.1. Обеспечение доступности услуг бань в связи с регулированием органами местного самоуправления тарифов
	1606808,00
	1606675,00
	100
	
	
	
	
	1606808,00
	1606675,00
	
	

	3.2. Устройство системы видеонаблюдения на площадке для проведения массовых мероприятий по ул. Набережной им. Н. Островского
	149952,31
	149952,31
	100
	
	
	
	
	149952,31
	149952,31
	
	

	3.2.2. Устройство системы видеонаблюдения в сквере по ул. Театральной (памятник "Детям войны")
	149952,31
	149952,31
	100
	
	
	
	
	149952,31
	149952,31
	
	

	3.3. Содержание МКУ «Организатор перевозок»
	2698352,21
	2696436,48
	99,9
	
	
	
	
	2698352,21
	2696436,48
	
	

	3.5. Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в том числе:
	866082,79
	866082,67
	100
	
	
	
	
	866082,79
	866082,67
	
	

	3.5.1. Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемому тарифу по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 3 «Город Коряжма - станция Низовка»
	866068,53
	866068,53
	100
	
	
	
	
	866068,53
	866068,53
	
	

	3.5.2. Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемому тарифу по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 5,6, 1-экспресс, 2-экспресс, 3-экспресс
	14,26
	14,14
	99,2
	
	
	
	
	14,26
	14,14
	
	

	3.6. Изготовление и поставка защищенной полиграфической продукции
	7700,00
	7700,00
	100
	
	
	
	
	7700,00
	7700,00
	
	

	3.7. Экспертиза (проверка достоверности) сметной документации
	930253,80
	930253,80
	100
	
	
	
	
	930253,80
	930253,80
	
	

	3.7.1.  Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт водопроводной и тепловой сетей в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры городского округа Архангельской области "Город Коряжма"
	930253,80
	930253,80
	100
	
	
	
	
	930253,80
	930253,80
	
	

	3.8. Содержание систем видеонаблюдения в Ломоносовском парке, Александровском парке, у Обелиска Славы, в том числе:
	1059403,32
	1051557,90
	99,3
	
	
	
	
	1059403,32
	1051557,90
	
	

	3.8.1. содержание систем
	1014870,36
	1009870,36
	99,5
	
	
	
	
	1014870,36
	1009870,36
	
	

	3.8.2. передача электрической энергии для обеспечения функционирования системы видеонаблюдения
	730,89
	730,89
	100
	
	
	
	
	730,89
	730,89
	
	

	3.8.4. энергоснабжение объектов видеонаблюдения  общественных территории
	43802,07
	40956,65
	94
	
	
	
	
	43802,07
	40956,65
	
	

	3.10. Содержание обелиска Славы по ул. Набережная им. Н. Островского
	118456,52
	118456,52
	100
	
	
	
	
	118456,52
	118456,52
	
	

	3.14. Ремонт остановочного пункта расположенного на ул. Гаражной
	733509,16
	733509,16
	100
	
	
	
	
	733509,16
	733509,16
	
	

	3.15. Ремонт постамента памятника Ленина В.И.
	365384,18
	365384,18
	100
	
	
	
	
	365384,18
	365384,18
	365384,18
	365 384,18

	Приобретение щебня гранитного для устройства тротуаров, проходов
	44315,98
	44315,98
	100
	
	
	
	
	44315,98
	44315,98
	44315,98
	44 315,98

	Итого:
	118644305,08
	118504737,88
	99,9
	
	
	2 968 189,55
	2883841,60
	115676115,53
	115620896,28
	4 034 296,65
	4 034 296,65


Оценка 

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие городского хозяйства на территории городского округа 

Архангельской области «Город Коряжма» 

за 2024 год

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

	Наименование целевых показателей
	Ед. измерения
	план
	факт
	% выполнения
	Бальная оценка

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Развитие городского хозяйства на территории городского округа 

Архангельской области «Город Коряжма»

	1. Доля протяженности улично-дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям 
	%
	100
	96,24
	96,24
	8

	2. Доля общей протяженности освещенных частей улиц, дворовых территорий к их общей протяженности
	%
	100
	100
	100
	10

	3. Доля объектов дренажно-ливневой канализации, работающих бесперебойно 
	%
	100
	100
	100
	10

	4. Количество фонтанов, работающих в весенне-летний период
	един.
	2
	2
	100
	10

	5. Количество несчастных случаев на воде на территории места массового отдыха граждан у водного объекта
	един.
	0
	0
	100
	10

	6. Доля обеспеченности потребности населения в услугах бань 
	%
	100
	100
	100
	10

	7. Количество социально-значимых автобусных маршрутов общего пользования на территории города
	един.
	1
	1
	100
	10

	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы
	-
	-
	-
	-
	9


2. Расчет уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (критерий 2):

	План, тыс.руб.
	Факт, тыс.руб.
	%

выполнения
	Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка

	1
	2
	3
	4

	118 644 305,08
	118 504 737,88
	99,9

	8


3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД)
	Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС)
	Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (гр. 1 x 0,8 + гр. 2 x 0,2)

	1
	2
	3

	9
	8
	9*0,8+8*0,2=8,8


4. Заключение: Эффективность реализации муниципальной программы высокая.
СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» 
по итогам 2024 года
	Наименование

целевого

показателя
	Единица

измерения


	Значения целевых показателей
	Отклонение
	Обоснование отклонений значений целевого показателя

	
	
	план на год
	отчет
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Развитие городского хозяйства на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

	1. Доля протяженности улично-дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям 
	%
	100
	96,2
	- 3,8
	96,2
	В неудовлетворительном состоянии четная сторона проспект имени М.В. Ломоносова, ул. Гоголя от пр. Ленина до ул. Кирова, ул. имени А.Г. Глейха от пр. Ленина до границы с Котласским районом

	2. Доля общей протяженности освещенных частей улиц, дворовых территорий к их общей протяженности
	%
	100
	100
	-
	-
	

	3. Доля объектов дренажно-ливневой канализации, работающих бесперебойно 
	%
	100
	100
	-
	-
	

	4. Количество фонтанов, работающих в весенне-летний период
	един.
	2
	2
	-
	-
	

	5. Количество несчастных случаев на воде на территории места массового отдыха граждан у водного объекта
	един.
	0
	0
	-
	-
	

	6. Доля обеспеченности потребности населения в услугах бань 
	%
	100
	100
	-
	-
	

	7. Количество социально-значимых автобусных маршрутов общего пользования на территории города
	един.
	1
	1
	-
	-
	



